|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Глава Лебяжского муниципального округа _________________ Т.А. Обухова |
| СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского муниципального округа в 2022 году |

пгт Лебяжье

2023 год

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления, планирование и использование бюджетных ассигнований на исполнение долгосрочных программ, направленных на достижение непосредственных результатов деятельности муниципальных учреждений.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования.

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных программ Лебяжского муниципального округа была сформирована в 2021 году и включает:

- постановление администрации Лебяжского района Кировской области от 10.08.2021 «278 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области», которым утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области и Методические указания по разработке муниципальных программ муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области;

- распоряжение администрации Лебяжского района от 21.09.2021 №124 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лебяжского муниципального округа» (с изменениями от 20.09.2022 №248), которым определены ответственные за разработку и реализацию соответствующих муниципальных программ.

В Лебяжском округе разработано и действует 19 муниципальных программ.

В установленный срок – до 01 марта текущего года в отдел экономики и государственной поддержки сельского хозяйства ответственными исполнителями муниципальных программ представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ в 2022 году.

Подготовка годовых отчетов осуществлялась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Сведения

об основных результатах реализации муниципальных программ

в 2022 году

В 2022 году в общей сумме бюджетных ассигнований Лебяжского муниципального округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, 90,9% приходилось на 4 муниципальные программы:

- «Развитие образования Лебяжского муниципального округа» (21%);

- «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа» (24,7%);

- «Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа» (25,6%);

- «Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе» (19,6%).

В рамках реализации муниципальных программ наиболее значимыми мероприятиями являются:

- выдача 1 молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объектов индивидуального жилищного строительства;

- ремонт тепловой сети в пгт. Лебяжье от котельной №3 ул. Кооперативная до ул. Кооперативной д.11, от котельной №2 ул.Мира до ул.Производственной д.2, между домами по ул.Производственная д.1 и ул.Мира д.1а, общей протяженностью 300 м.;

- замена котла в котельной №3 по ул. Кооперативной пгт. Лебяжье;

- выполнение работ по ремонтам водопроводов;

- выполнение работ по благоустройству территорий;

- технологическое присоединение к электросетям наружного освещения в д. Михеевщина ул.Победы, в с. Ветошкино ул.Заречная, ул.Свободы, в д.Мари-Байса;

- предоставление субсидии МУП «Коммунсервис на обустройство санитарных зон водонапорных башен, на ремонт водопроводов в д.Елизарово и д.Окольники, на объекты ППМИ 2021 года в д.Васичи и д.Б.Шоры;

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий по ул. Коммуны и ул. Путинцева пгт. Лебяжье;

- проведение дополнительных работ по ремонту проезжей части по ул. Центральной и ул. Заречной в д. Изиморка, по ул.Мира в с.Кузнецово;

- проведение комплексных кадастровых работ на территории Лебяжского муниципального округа на земельных участках, расположенных в 36 кадастровых кварталах;

- приобретение автомобиля LADA GRANTA;

- проведение межевания земельных участков, занятых городскими лесами;

- ликвидация несанкционированной свалки бытовых (коммунальных) отходов, не отвечающей требованиям природоохранного законодательства в с.Кузнецово;

- оплата стоимости питания 20 детей в лагерях, организованных образовательными организациями.

В целях эффективного управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатывается и утверждается план ее реализации на очередной финансовый год.

Детализированный по мероприятиям план реализации способствует более эффективному исполнению муниципальной программы путем определения конкретных соисполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления конкретных сроков реализации мероприятий и ожидаемых результатов их реализации.

Отчёты

об исполнении планов реализации муниципальных программ в 2022 году

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Источники финанси-рования Плановые ассигнова ния на 2020 год, рублей | Плановые ассигнования на 2022 год, рублей | Кассовые расходы за 12 месяцев 2022 года, рублей | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый срок | Фактический срок |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начало реали зации | окон чание реали зации | начало реали зации | окон чание реализа-ции |  |  |  |  |  |
|  | «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском муниципальном округе» | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 513750 | 505750 | 98,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 503750 | 503750 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10000 | 2000 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Шулепова Любовь Александровна, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Лебяжского МО) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 507950 | 504950 | 99,4 | За 2022 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Лебяжского района проведено 22 заседания. На заседаниях комиссии рассмотрено 27 персональных дела в отношении взрослых и несовершеннолетних, принято 86 постановления по вопросам защиты прав несовершеннолетних, которые были направлены в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для исполнения. В 2022 году на заседании комиссии рассмотрено 21 протоколов об административных правонарушениях, из них 4 - на несовершеннолетних, вынесено 15 постановлений о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетних. Количество привлеченных к административной ответственности подростков — 4. По итогам рассмотрения всех административных материалов вынесено штрафов на общую сумму 16600 (оплачено 11000 руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 502950 | 502950 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5000 | 2000 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Страхование жизни членов ДНД | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Бердникова Алевтина Евгеньевна заместитель главы администрации район) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 5000 | 2000 | 40 | Страхование членов ДНД, застраховано 10 человек. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Создание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию | Администрация Лебяжского мо (Шулепова Любовь Александровна, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Лебяжского мо) |  |  |  |  | всего | 461100 | 461100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 461100 | 461100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Шулепова Любовь Александровна, ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Лебяжского района) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 41850 | 41850 | 100 | Установлены пожарные извещатели в 93 квартирах печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 41850 | 41850 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Лебяжском районе. | Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального округа Кировской области (Калугина Александра Сергеевна – главный специалист по спорту и туризму управления по культуре, физкультуре и делам молодежи) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | В течение 2022 года проводились следующие мероприятия: В Кировских областных государственных общеобразовательных учреждениях проведены классные и общешкольные родительские собрания - общешкольное родительское собрание. Организация социально-психологического тестирования подростков (количество участников – 254); - организация работы классных руководителей по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних (количество участников – 212); - организация месячника правового просвещения (количество участников – 75); - профилактическое мероприятие-встреча со специалистами КДН (количество участников – 234); - конкурс листовок по ЗОЖ на уроках ИЗО (количество участников – 101). |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений | администрация Лебяжского муниципального окурга Кировской области (Шилова Екатерина Сергеевна, секретарь АТК) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | В 2022 году деятельность органов местного самоуправления Лебяжского муниципального округа по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений осуществлялась на плановой основе в соответствии с рекомендациями АТК в Кировской области. При проведении праздничных мероприятий, руководствовались рекомендациями аппарата антитеррористической комиссии в Кировской области в части касающейся, обеспечивая незамедлительное информирование ЕДДС Лебяжского муниципального округа обо всех происшествиях на объектах и территории. Миграционная ситуация на территории Лебяжского округа характеризуется как стабильная и контролируемая. Вынужденной миграции в районе не зафиксировано. Граждан, обратившихся с ходатайством о предоставлении политического и временного убежища, о предоставлении статуса беженца - нет. Фактов организации незаконной миграции на территории района не было. Конфликтов на национальной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. Контингентов риска, занимающихся распространением идей экстремистского толка на территории района – нет. Имеющаяся в территориальных органах силовых структур, а также в антитеррористической комиссии (АТК) и Оперативном штабе Лебяжского округа информация свидетельствует о том, что в 2022 году, несмотря на сохраняющиеся в стране террористические угрозы, экономическая, общественно-политическая и оперативная обстановка в Лебяжском муниципальном округе оставались стабильной и подконтрольной органам правопорядка. В 2022 году обстановка на территории района в сфере противодействия терроризму существенных изменений не претерпела, террористических актов не допущено. Преступлений террористической направленности не зарегистрировано. Попыток формирования международных террористических организаций нет. Фактов возвращения к местам постоянного проживания жителей, получивших практический боевой опыт в составе международных террористических организаций, не зафиксировано. Распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих идеологию терроризма, не выявлено. Фактов проникновения идеологов терроризма на подведомственной территории не выявлено. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, проводились общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). В 2022 году в проведении данных мероприятий приняли участие управление по культуре, физкультуре и делам молодежи, районное управление образования, администрация района – с личным участием в данных мероприятиях и дистанционно по средству социальных интернет-сетей. Обхват составил 1200 учащихся и жителей района. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и информационное противодействие терроризму и экстремизму | администрация Лебяжского муниципального окурга Кировской области (Шилова Екатерина Сергеевна , секретарь АТК) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 5000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Мальцева Надежда Ивановна, секретарь административной комиссии) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 800 | 800 | 100 | Направлено в комиссию 13 административных дел. Рассмотрено 8, составлено 5 протоколов. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 800 | 800 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирован ия | Плановые расходы (рублей) | Фактические расходы (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа ции | окончани е реализац ии | начало реализа ции | окончани е реализац ии |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского муниципального округа» | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Проведение энергоаудита на объектах администрации Лебяжского муниципального округа | Заместитель заведующего отделом градостроительсва, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Внедрение организационных мероприятий по экономии ТЭР | Заместитель заведующего отделом градостроительсва, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Установка терморегуляторов на радиаторы отопления | Заместитель заведующего отделом градостроительсва, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Химическая промывка системы отопления | Заместитель заведующего отделом градостроительсва, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Замена оконных блоков на блоки из ПВХ с тройным остеклением | Заместитель заведующего отделом градостроительсва, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Устройство утепленных навесных вентилируемых фасадов здания | Заместитель заведующего отделом градостроительсва, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Установка датчиков движения в коридорах и санузлах | Заместитель заведующего отделом градостроительсва, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Ревизия электроустановок | Заместитель заведующего отделом градостроительсва, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

# Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе"

| № п/п | Наименование муниципальной программы/мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год (рублей) | Кассовые расходы за 2022 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации программы | Окончание реализации программы | Начало реализации программы | Окончание реализации программы |  |  |  |  |  |
|  | Развитие культуры и туризма Лебяжского муниципального округа | Начальник УКФДМ - Новгородцева Е.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 35519376.00 | 35007443.88 | 98,56% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 41641.43 | 41641.43 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 16355426.57 | 16300856.57 | 99,67% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 19122308.00 | 18664945.88 | 97,61% |  |
| 1. | Развитие современного туризма | Директор МКУ ЦКС - Дружинина Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 970698.00 | 944254.20 | 97,28% | В 2022 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» воспользовалось 1500 человек – это 447,8% к уровню прошлого года (2021-335 человек). |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 970698.00 | 944254.20 | 97,28% |  |
| 2. | Развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском муниципальном округе | Директор МКУ ЦКС - Дружинина Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 11961840.00 | 11722945.05 | 98,00% | Культурно-досуговыми учреждениями в рамках годового плана было организовано и проведено 552 культурно-массовых мероприятия для населения (2021г. –536), количество посетителей 34024 человек (2021 г.- 22650),В течение года в учреждениях культуры работало 38 клубных формирований: театральные, танцевальные, клубы художественной самодеятельности, художественного слова, декоративно-прикладного творчества, спортивные. Общее количество участников составило 405 человек. Работники и самодеятельные артисты Лебяжского муниципального округа приняли участие в 8 конкурсах межрайонного, областного, регионального и Всероссийского уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6007262.00 | 5975902.00 | 99,48% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5954578.00 | 5747043.05 | 96,51% |  |
| 3 | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского муниципального округа | Директор МКУ Лебяжская МЦБС - Кропотова Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 8342511.00 | 8291486.27 | 99,39% | За 2022 год в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 4050 пользователей, посещений 69526, книговыдача составила 113841 экземпляр книг и брошюр. Платных услуг оказано на 29450 рублей, что составило 113% плана. Библиотеками ведётся обслуживание пользователей через передвижные пункты выдачи книг (9 библиотечных пунктов) и книгоношество (54 человека обслуживались на дому). В библиотеках района продолжили работу клубы для взрослых - 7, для детей – 6, для юношества -1. За 2022 год проведено 921 массовое мероприятие, из них для детей -601, для юношества - 49 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4649268.00 | 4647995.00 | 99,97% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3693243.00 | 3643491.27 | 98,65% |  |
| 3.1. | Субсидия на поддержку отрасли культуры - комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Директор МКУ Лебяжская МЦБС - Кропотова Н.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 44748.00 | 44748.00 | 100,00% | приобретено 100 экземпляров книг |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 41641.43 | 41641.43 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2658.57 | 2658.57 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 448.00 | 448.00 | 100,00% |  |
| 4. | Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств | Директор МБУ ДО Лебяжская ДШИ - Каргапольцева Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 2867121.00 | 2792263.68 | 97,39% | Количество обучающихся школы на 1 сентября 2022 года – 64 человека. В 2021-2022 учебном году ДШИ было выпущено 17 выпускников. Набор на 2022-2023 учебный год составил 25человек |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2562643.00 | 2546157.00 | 99,36% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 304478.00 | 246106.68 | 80,83% |  |
| 5.1 | Организация музейного дела в Лебяжском муниципальном округе | Директор МКУ ЛКМ - Холкина Г.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 1342309.00 | 1332689.22 | 99,28% | Фонд музея увеличился на 23 предмета и составляет 2321 предмет, в том числе – основной фонд – 1822 предмета, научно-вспомогательный – 499.За отчётный период музеем обслужено 6014 человек, проведено 221 экскурсия, 262 культурно-образовательных мероприятий (музейные занятия, мастер-классы, познавательно-игровые программы), 3 массовых мероприятия – Вечерняя программа «Салют Победы» 9 мая, Ночь в музее 18 мая, Ночь искусств 3 ноября. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 864095.00 | 858644.00 | 99,37% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 478214.00 | 474045.22 | 99,13% |  |
| 5.1. | Техническое оснащение муниципальных музеев | Директор МКУ ЛКМ - Холкина Г.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 202100.00 | 202100.00 | 100,00% | приобретены выставочные витрины, ноутбук и 2 телевизора для выставочных залов |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 200000.00 | 200000.00 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2100.00 | 2100.00 | 100,00% |  |
| 6. | Организация и ведение бухгалтерского учёта в учреждениях культуры Лебяжского муниципального округа | Главный бухгалтер - Гирева О.С. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 1163578.00 | 1162861.88 | 99,94% | Качественное ведение бухгалтерского учёта и отчётности |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1163578.00 | 1162861.88 | 99,94% |  |
| 7 | Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры | Начальник УКФДМ - Новгородцева Е.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 8624471.00 | 8514095.58 | 98,72% | Качественное обслуживание объектов хозяйствования. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2069500.00 | 2069500.00 | 100,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6554971.00 | 6444595.58 | 98,32% |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирован ия | Плановые расходы (рублей) | Фактические расходы (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализа ции | окончани е реализац ии | начало реализа ции | окончани е реализац ии |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа» | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 4 160 603,76 | 3 480 093,26 | 83,64% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 303 270,00 | 1 051 765,93 | 80,7 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2 857 333,76 | 2 428 327, 33 | 84,99 % |  |
| 1 | Модернизация и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 1 161 770,00 | 1 107 122, 67 | 95,3 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 051 770,00 | 1 051 765, 93 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 110 000,00 | 55 356,74 | 50,32 % |  |
| 1.1 | Ремонт тепловой сети в пгт Лебяжье Лебяжского района | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 550 815,26 | 496 168,00 | 95,17 % | Заключен муниципальный контракт 0340200003322004989-01 от 14.06.2022 на сумму 496 168 руб. Произведена оплата 23.09.2022 на сумму 496 168 руб. Работы по ремонту тепловой сети - от котельной №3 до ввода в многоквартиный дом по адресу ул. Кооперативная д.11 L=25 м, - от котельной №2 до распределительного узла возле дома по адресу ул.Производственная, д.2 L=172 м, -от распределительного узла возле дома по адресу ул.Производственная, д.2 до этого же дома L=66 м, - между домами по адресу ул. Производственная, д.1 и ул.Мира, д.1а L= 37 м |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 471 363,00 | 471 359,00 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 79 452,26 | 24 809,00 | 49,62 % |  |
| 1.2 | Замена котла в котельной №3 по ул. Кооперативной пгт Лебяжье Лебяжского района | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 610 954,74 | 610 954,67 | 95,4 % | Заключен муниципальный контракт 0340200003322005599-01 от 21.06.2022 на сумму 610 954,67 руб. Произведена оплата 30.09.2022 на сумму 610 954,67 руб. Заменен котёл в котельной №3 по ул. Кооперативной пгт Лебяжье Лебяжского района. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 580 407,00 | 580 406,93 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30 547,74 | 30 547,74 | 50,91 % |  |
| 2 | Модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 445 646,00 | 189 000,00 | 42,41 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 445 646,00 | 189 000,00 | 42,41 % |  |
| 2.1 | Выполнение работ по ремонту водопровода в д. Индыгойка | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 % | Работы выполнены и оплачены платёжное поручение № 3476 09.12.2022. Работы при устранении аварии на скважине №2500 в д.Индыгойка. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 % |  |
| 2.2 | На выполнение работ по ремонтам водопроводов | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 325 646,00 | 69 000,00 | 21,19 % | Договор № 16С от 28.12.2022, платёжное поручение №3857 от 27.12.2022 на сумму 69 000 руб. Передан в МУП Коммунсервис для установки в д.Гаврюшата. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 325 646,00 | 69 000,00 | 21,19 % |  |
| 3 | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна |  |  |  |  | Всего | 251 500,00 | 0 | 0 | Размещение на проведение электронного аукциона 17.03.2022, 22.04.2022, 25.05.2022, 21.06.2022, 20.07.2022,16.09.2022, 19.10.2022 Не поступило ни одной заявки. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 251 500,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Создание мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 1 308 074,62 | 1 190 417,55 | 91,01 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 308 074,62 | 1 190 357,45 | 91,00 % |  |
| 5.1 | Работы по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 182 414,78 | 172 454,15 | 94,54 % | Договор №13 от 01.02.2022 оплачен 09.03.2022,09.06.2022,08.07.2022, на сумму 10 000 руб. покупка бензина. Договор 2022.741686 от 29.06.2022 на сумму 11 288,50 руб, оплачено 08.08.2022,05.09.2022 покупка бензина. Договор № б/н от 17.06.2022 оплата моторного 20.06.2022 масла на сумму 500руб. Договор № 13 от 21.06.2022 на сумму 2 780 оплачено на сумму 2780 покупка моторного масла оплачено 27.06.2022. Договор № б/н от 15.07.2022 покупка контейнеров для ТБО на сумму 28 000 руб, оплачено 20.07.2022. Контракт 0140600021722000031-01 от 12.07.2022 на сумму 47 203,20 оплачено 19.07.2022 (благоустр.территор.,обрезка деревьев). Договор № 31/21 от 21.07.2022 оформление паспорта отходов, оплачено 25.07.2022. Договор № б/н от 20.09.2022 на услуги погребения оплачено 22.09.2022 6 545,45 руб. Договор №12 от 21.06.2022 триммер на сумму 43990руб. оплачено 22.06.2022, очки защитные на сумму 65 руб оплачено 27.06.2022, струна триммерная на сумму 1788 оплачено 27.06.2022. Договоры № б/н от 17.06.2022 на сумму 560 рублей – покупка краски оплачено 20.06.2022. Оплата бензина по договору № 2022.741686 от 29.06.2022 на сумму 4933 руб, платёжное поручение №00002803 от 06.10.2022 и договор № 2022.741686 от 29.06.2022 на сумму 2 502,50 платёжное поручение № 00003419 от 06.12.2022; договор с ИП Мокосеевым Е.М. от 10.11.2022 №21 на сумму 490 руб, платёжное поручение № 00003252 от 11.11.2022; |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 182 414,78 | 172 454,15 | 94,54 % |  |
| 5.1.1 | Работы по ремонту памятников | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 9 752,50 | 9 752,50 | 100 % | Договор № б/н от 05.05.2022 на сумму 6000 руб оплачен 10.06.2022 покупка венков для возложения к памятникам воинам ВОВ. Договоры № б/н от 17.06.2022 и от 20.06.2022 покупка краски на ремонт памятников – 4 312,50 руб.(3 752,50) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 9 752,50 | 9 752,50 | 100 % |  |
| 5.2 | Прочие мероприятия по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа на оплату работы людей направленные отделом трудоустройства Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района» | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 47 924,83 | 47 924,83 | 100% | Оплата 11 договоров с работниками по благоустройству, налог на доход физических лиц, страховые взносы на общую сумму 47 924,83. Работы по обкашыванию травы, приборка у мусорных контейнеров. Обрезание веток. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 47 924,83 | 47 924,83 | 100% |  |
| 5.3 | Содержание уличного освещения Лебяжского муниципального | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 1 038 615,17 | 930 858,63 | 89,62 % | Оплата за э/э и обеспечение наружного освещения договор № 334479 от 25.03.2022 на сумму 308 324,71; оплата договоров за выдачу дубликатов прочих документов по техническому присоединению № 431038878 от 04.10.2022 на сумму 1000; № 431038880 от 04.10.2022 на сумму 1000; № 431038846 от 03.10.2022 на сумму 1000; № 431038844 от 03.10.2022 на сумму 1000; № 431038881 от 04.10.2022 на сумму 1000; № 431038879 от 04.10.2022 на сумму 1000; № 431038877 от 04.10.2022 на сумму 1000; 431038876 от 04.10.2022 № 04.10.2022 на сумму 1000; № 431038843 от 03.10.2022 на сумму 1000; № 431038845 от 03.10.2022 на сумму 1000; №431038882 от 12.10.2022 на сумму 1000 (общая сумма 11 000); оплата за услуги по тех.присоед. к эл. сетям договоры № 431039311 от 21.10.2022 на сумму 66 443,36 руб., № 431039336 от 21.10.2022 на сумму 55 949,41 руб.,№ 431039308 от 21.10.2022 на сумму 55 949,51 руб., №431039310 от 21.10.2022 на сумму 55949,41 руб., № 431039309 от 21.10.2022 на сумму 55949,41 руб. (на общую сумму 290 241); Оплата светодиод. ламп мун.контракт № 0140600021722000058-01 от 28.11.2022 на сумму 64 005,14; Оплата кронштейна кабеля договор б/н от 02.12.2022 на сумму 16 910; Оплата провода и таймера по договору № 85 от 20.12.2022 на сумму 15 023; Оплата уличных светильников муниципальный контракт 0140600021722000060-01 от 13.12.2022 на сумму 18 070,95; Оплата поддерж.объектов наруж.освещ в исправном состоянии мун.контракты № 431038773 от 05.10.2022 на сумму 44 717,50; № 431038773 от 05.10.2022 на сумму 25 282,50; Оплата за ремонт эл/сетевых объектов и за раб. по организации наружного освещения мун.контракты №431039401 от 07.11.2022 на сумму 40222,15; № 431039867 от 22.11.2022 на сумму 23 505,68; № 4311039868 от 22.11.2022 на сумму 14 158,16; № 431039869 от 22.11.2022 на сумму 11 337,60; № 431039871 от 22.11.2022 на сумму 38 160,72; № 431039870 от 22.11.2022 на сумму 9 899,52; Оплачена смена электиречких ламп по улицам: Мира,Герцена,Комсомольская, Коммуны, Авиационная, Полевая, Некрасова, Солидарности, Кирова, Советская, Пионерская, Красноармейская, Путинцева. Смена времени включения и выключения уличного освещения. Теническое присоединение в д.Михеевщина, ул.Победы; с.Ветошкино, ул.Заречная,ул.Свободы; д.Мари-Байса 2 точки присоединения. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 038 615,17 | 930 858,63 | 89,62 % |  |
| 5.4 | Содержание мест захоронений Лебяжского муниципального округа | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 19 638,00 | 19 638,00 | 100 % | 27.07.2022 Оплата земельного налога на сумму 1 238 руб. Оплата МУП Коммунсервис за услуги по вывозу мусора с территор. кладбища пгт Лебяжье Коммунсервис, договор б/н от 14.10.2022 на сумму 18 400 руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 19 638,00 | 19 638,00 | 100 % |  |
| 5.5 | Техосмотр и страхование тракторов | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 5999,84 | 5999,84 | 100 % | Оплата страховой премии ООО «Зетта Страхование» по договору б/н от 18.10.2022 на сумму 5999,84 руб. Платёжное поручение № 00002965, 00002966 от 20.10.2022. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5999,84 | 5999,84 | 100 % |  |
| 5.6 | На уплату транспортного налога по тракторам | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 13 482,00 | 13 482,00 | 100 % | Оплата транспортного налога за 3 квартал 2022 года платежное поручение № 00003393 от 28.11.2022 на сумму 12 582 руб. Оплата за проведение техосмотра платёжное поручение № 00002958 от 20.10.2022 на сумму 300 руб; Оплата за проведение тех.осмотра платёжное поручение № 00002961 от 20.10.2022 на сумму 600 руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 13 482,00 | 13 482,00 | 100 % |  |
| 5.7 | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Предоставляемые субсидии муниципальному унитарному предприятию «Коммунсервис» | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | всего | 970 613,14 | 970 613,14 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 970 613,14 | 970 613,14 | 100 % |  |
| 6.1 | Субсидия МУП «Коммунсервис» на обустройство санитарных зон водонапорных башен | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 152 023,39 | 152 023,39 | 100 % | 24.06.2022 произведена оплата субсидии на обустройство санитарных зон водонапорных башен МУП «Коммунсервис» на сумму 152 023,39. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 152 023,39 | 152 023,39 | 100 % |  |
| 6.2 | Субсидия производителям товаров , работ, услуг МУП «Коммунсервис» на объекты ППМИ 2021 года д.Васичи и д.Б.Шоры по предписанию надзорных органов, в том числе остаток средств ППМИ 2021 года по ремонту водопровода д. Б. Шоры и д. Васичи | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 61 779 ,56 | 61 779,56 | 100 % | Оплата по соглашению № 2 от 11.11.2022, платёжное поручение № 3260 от 15.11.2022 на сумму 61 779,56 Произведена оплата субсидии на услуги МУП «Коммунсервис» на объекты ППМИ 2021 года д.Васичи и д.Б.Шоры по предписанию надзорных органов, в том числе остаток средств ППМИ 2021 года по ремонту водопровода д. Б. Шоры и д. Васичи |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 61 779 ,56 | 61 779,56 | 100 % |  |
| 6.3 | Субсидия на ремонт водопроводов по решению надзорных органов в д.Елизарово и д.Окольники, том числе остаток средств ППМИ 2021 года по ремонту водопровода д. Елизарово | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 400 000 | 400 000 | 100 % | Оплата по соглашению № 3 от 11.11.2022 на сумму 263 101,17 платёжное поручение №3858 от 27.12.2022; на сумму 136 898,83 руб, платёжное поручение № 3261 от 15.11.2022. Произведена оплата субсидии МУП Коммунсервис на ремонт водопроводов по решению надзорных органов в д.Елизарово и д.Окольники, том числе остаток средств ППМИ 2021 года по ремонту водопровода д. Елизарово |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 400 000 | 400 000 | 100 % |  |
| 6.4 | Субсидия МУП «Коммунсервис» на создание материального резерва и на погашение задолженности за электроэнергию | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 356 810,19 | 356 810,19 | 100% | Оплата по соглашению № 4 от 28.12.2022, платёжное поручение от 29.12.2022 №б/н на сумму 356 810,19. Произведена оплата субсидия МУП «Коммунсервис» на создание материального резерва и на погашение задолженности за электроэнергию |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 356 810,19 | 356 810,19 | 100% |  |
| 7 | ППМИ | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна |  |  |  |  | Всего | 23 000 | 23 000 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 23 000 | 23 000 | 100 % |  |
| 7.1 | Ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, пос. Окунево | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2 | Обустройство территории около Памятника Неизвестному Солдату, с. Красное | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.3 | Обустройство центральной площади, расположенной по адресу: пгт.Лебяжье, ул.Комарова, между д.1а и д.№13 | Заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения Коноплёва Дарья Валерьевна | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 23 000 | 23 000 | 100 % | За разработку сметы Договор № 20/09-1 от 20.09.2022 на сумму 23 000 руб. Платёжное поручение 00002672 от 26.09.2022 на 23 000 руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 23 000 | 23 000 | 100 % |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Лебяжском муниципальном округе»

| № пп/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финанси-рования | Плановые ассигнования на 2022 год, рублей | Кассовые расходы за 12 месяцев 2022 года, рублей | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали зации | окон чание реали зации | начало реали зации | окон чание реализа-ции |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского муниципального округа Кировской области» | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 4 200 108 | 3489 877,69 | 83,09 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 65 000 | 65 000 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4 135 108 | 3424 877,69 | 82,82 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Реконструкция сегментов РСО населения Кировской области, создание МСО Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего |  |  |  | Процент оповещаемого населения в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и в военное время составит 100. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 12. | Совершенствование программного и технического оснащения ЕДДС Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2021 год | всего | 1 573 033 | 1519 977,74 | 96,62 % | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы (связь, интернет, заработная плата, налоги) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 65 000 | 65 000 | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 508 033 | 1454 977,74 | 92,49 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Создание резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Создание резервного фонда администрации Лебяжского муниципального округа; | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 200 000 | 0 | 0 % | Процент созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов финансовых средств до 100 %. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 200 000 | 0 | 0 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Повышение квалификации специалистов органа, специально уполномоченного на решение вопросов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании и командно-начальствующего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | Содержание муниципальной пожарной охраны | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 2 357 075 | 1899 994,95 | 80,6 % | Снижение количества погибших и травмированных людей при пожарах до 0 человек. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2 357 075 | 1899 994,95 | 80,6 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Обеспечение пожарной безопасности на территории Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 70 000 | 69 905 | 99,86 % | Снижение количества погибших и травмированных людей при пожарах до 0 человек. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 70 000 | 69 905 | 99,86 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. | Создание условий для безопасного нахождения населения в местах массового отдыха населения на водных объектах и пропаганда здорового образа жизни | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Дёмшина Галина Арсеньевна, главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год | Кассовые расходы 2022 год | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | Окончание реализации | начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе» | администрация Лебяжского муниципального округа (Лохтин Павел Владимирович, зав. отделом) | январь 2022 года | декабрь 2022 года | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 335 120,00 | 306 800,00 | 91,55% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 276 120,00 | 276 120,00 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 59 000,00 | 30 680,00 | 52,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства в целях увеличения предложения жилья эконом-класса; | администрация Лебяжского муниципального округа (Лохтин Павел Владимирович, зав. отделом) | январь 2022 года | декабрь 2022 года | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 0 | 0 | 0 | Отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения актуализированы в полном объёме административные регламенты для выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства и уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства, а также регламенты для разрешений на ввод объектов капитального строительства и уведомлений о соответствии построенных объектов индивидуального жилищного строительства. Регулярно в данные регламенты вносятся изменения и размещаются на сайте администрации округа. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Обустройство земельных участков коммунальной инфраструктурой, предоставленных для строительства многодетным семьям | администрация Лебяжского муниципального округа (Лохтин Павел Владимирович, зав. отделом) | январь 2022 года | декабрь 2022 года | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 0 | 0 | 0 | средства не выделялись |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Разработка градостроительной документации | администрация Лебяжского муниципального округа (Лохтин Павел Владимирович, зав. отделом)) | январь 2022 года | декабрь 2022 года | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 335 120,00 | 306 800,00 | 91,55% | Разработка проекта генерального плана Лебяжского муниципального округа и правил землепользования и застройки, размещение документов в системе ГИСОГД и ФГИС ТП. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 276 120,00 | 276 120,00 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 59 000,00 | 30 680,00 | 52,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Стимулирование спроса на рынке жилищного строительства | администрация Лебяжского муниципального округа (Лохтин Павел Владимирович, зав. отделом) | январь 2022 года | декабрь 2022 года | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 0 | 0 | 0 | субсидии молодым семьям по мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год | Кассовые расходы за 2022 год, руб. | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах | результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | Окончание реализации | начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа» | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 45766548,88 | 44 166 405,46 | 96,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 34909600,00 | 34 178 474,00 | 97,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10856948,88 | 9 987 931,46 | 92,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 31894804,00 | 31 073 424,00 | 97,42 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 357,3 км |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 25960600,00 | 25 229 474,00 | 97,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5934204,00 | 5 843 950,00 | 98,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 26908798,00 | 26 139 192,00 | 97,14 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов, 202,3 км. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 25563000,00 | 24831875,00 | 97,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1345798,00 | 1 307 317,00 | 97,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в границах населенных пунктов | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 4515706,00 | 4515706,00 | 100,00 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 155 км |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4515706,00 | 4515706,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, по исполнению соглашения отчетного финансового года | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 418800,00 | 418526,00 | 99,93 | Исполнение соглашения отчетного финансового года за 2021 год. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 397600,00 | 397599,00 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 21200,00 | 20927,00 | 98,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Разработка локальных сметных расчетов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | всего | 51500,00 | 0 | 0 | Локальные сметы разрабатывались сектором ЖКХ управления по строительству и жизнеобеспечению |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 51500,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | всего | 0 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства не использовались. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, в границах населенных пунктов | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | всего | 12 460 758,52 | 12 178 876,01 | 97,74 | Ремонт и содержание . автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 155 км |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 8 949 000,00 | 8 949 000,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3 511 758,52 | 3 229 876,01 | 91,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1 | Восстановление изношенных верхних слоев а/бетонных покрытий на автодорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ул. Коммуны, протяжённостью 0,312 км | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | всего | 2 607 840,00 | 2 607 840,00 | 100,00 | Восстановление изношенных верхних слоев а/бетонных покрытий на автодорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ул. Коммуны, протяжённостью 0,312 км |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2 581 761,00 | 2 581 761,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 26 079,00 | 26 079,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2. | Восстановление изношенных верхних слоев а/бетонных покрытий на автодорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ул. Путинцева, протяжённостью 0,731 км | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 6 431 560,00 | 6 431 554,80 | 100,00 | Восстановление изношенных верхних слоев а/бетонных покрытий на автодорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов ул. Путинцева, протяжённостью 0,731 км. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6 367 239,00 | 6 367 239,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 64 321,00 | 64 315,80 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.3. | Дополнительные работы по ремонту проезжей части ул. Центральная от д.7 до д.22, ул. Заречная от д.12 до д38 д. Изиморка Лебяжского МО Кировской области. | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 61 696,34 | 61 696,34 | 100,00 | Ремонт проезжей части ул. Центральная от д.7 до д.22, ул. Заречная от д.12 до д38 д. Изиморка Лебяжского МО Кировской области. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 61 696,34 | 61 696,34 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.4. | Дополнительные работы по ремонту участка дороги по ул. Мира от д. 69 до д.103, с. Кузнецово Лебяжского МО Кировской области | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 33 037,02 | 33 037,02 | 100,00 | Ремонт участка дороги по ул. Мира от д. 69 до д.103, с. Кузнецово Лебяжского МО Кировской области |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 33 037,02 | 33 037,02 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.3.5. | Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в населенных пунктах Лебяжского муниципального округа, в границах населенных пунктов | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 3 326 625,16 | 3 044 747,85 | 91,53 | Ремонт и содержание автомобильных дорог в населенных пунктах Лебяжского муниципального округа, в границах населенных пунктов |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3 326 625,00 | 3 044 747,85 | 91,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 600 000,00 | 209 118,11 | 34,85 | Повышение безопасности дорожного движения. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 600 000,00 | 209 118,11 | 34,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.4.1. | Разработка технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Лебяжского муниципального округа Кировской области | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 133 270,00 | 133 270,00 | 100,00 | Разработка технических паспортов автодорог пгт. Лебяжье |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 133 270,00 | 133 270,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.4.2. | Разработка проекта организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков на территории пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа. | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 75 848,11 | 75 848,11 | 100,00 | Разработка проекта организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков автодорог пгт. Лебяжье |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 75 848,11 | 75 848,11 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 |  |  |
| 1.4.3. | Производство работ по безопасности дорожного движения | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 390 881,89 | 0 | 0 | Денежные средства не использовались.. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 390 881,89 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 705986,36 | 599 987,34 | 84,99 | За счет предоставленной субсидии сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского МО. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром округа. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 705986,36 | 599 987,34 | 84,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физ.лицам – производителям товаров, работ, услуг | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 0,00 | 0 | 0 | Денежные средства не использовались. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; мероприятия, направленные на безопасность дор. движения | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Проведение бесед направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения- всего 6 бесед |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Уплата административного штрафа по постановлению. | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по дорожной деятельности) | 2022г | 2022г | 2022г | 2022г | Всего | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | Уплата административного штрафа по постановлению |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год (рублей) | Кассовые расходы за 2022 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе» | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич, ведущий специалист по информационным системам) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич ведущий специалист по информационным системам) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Разработаны и утверждены административные регламенты на 36 муниципальные услуги. Ведется работа в ресурсе ГУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Поддержка функционирования и развитие официального сайта органов местного самоуправления Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич, ведущий специалист по информационным системам) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Введен в официальный режим новый сайт Администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области на платформе «ГосВЕБ», ведутся работы по переносу информации |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Обеспечение безопасности функционирования информационных систем администрации Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич ведущий специалист по информационным системам) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Произведена закупка антивирусного ПО Dr.Web для всех ПК |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Обеспечение информационного взаимодействия между подразделениями администрации Лебяжского муниципального округа, представительным органом Лебяжского муниципального округа, другими муниципальными учреждениями | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич, ведущий специалист по информационным системам) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Регулярное взаимодействие с подведомственными организациями: ЦКС, РУО, Коммунсервис |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Обеспечение администрации Лебяжского муниципального округа современной компьютерной и организационной техникой | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич ведущий специалист по информационным системам) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Произведена закупка и частичная установка новых ПК взамен устаревших, закуплены МФУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

Отчёт об исполнении плана муниципальной программы

"Повышение эффективности реализации молодёжной политики и оздоровления детей

и молодёжи в Лебяжском муниципальном округе"

|  | Название муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель | Начало реализации | Окончание реализации | Источники финансирования | Ассигнование на 2022 | Кассовые расходы за 2022 (рублей) | отношение кассовых расходов и плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодёжной политики и оздоровления детей и молодёжи в Лебяжском муниципальном округе" | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 1 044 327,00 | 1 044 320,00 | 99,9 | Создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан Лебяжского района в социально-экономические, общественно-политические и социально-культурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие региона, обеспечение эффективного и безопасного отдыха и оздоровления детей и подростков |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 537 114,57 | 537 109,10 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 356 235,43 | 356 233,9 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 150 977 | 150 977 | 100 |  |
| 1.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 1 008 007,00 | 1 008 000,00 | 99,9 | За отчётный период в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат по Кировской области было включено 17 семей. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства было выдано 1 семье. |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 537 114,57 | 537 109,10 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 324 735,43 | 324 733,90 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 146 157,00 | 146 157,00 | 100 |  |
| 1.2 | Поддержка детских и молодёжных общественных объединений, развитие общественных инициатив в сфере молодёжной политики, стимулирование молодёжного самоуправления Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | В связи с эпидемиологической ситуацией в районе мероприятия не проводились в обычном формате. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Гражданско-патриотическое воспитание | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 0 | 0 | 0 | В связи с эпидемиологической ситуацией в районе мероприятия проходили в гибридном формате (онлайн – офлайн) -Историческая интеллектуальная игра приняли участие 6 человек - Георгиевская ленточка; 8 человек - Участие во всероссийском проекте «Памяти Героев»;24 человек - Всероссийская акция «Окна_Победы»; 39 участников |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Социальная поддержка, защита и содействие занятости молодёжи | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 0 | 0 | 0 | - День молодежи, квест приняли участие 10 человек |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Поддержка молодой семьи, мероприятия в сфере материнства и детства | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 0 | 0 | 0 | Акция «Мы вместе» приняли участие 5 семей Конкурс рисунков ко Дню матери «Портрет любимой мамы» приняли участие 15 человек |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 36 320,00 | 36 320,00 | 100 | - организация летнего отдыха в 2022 году проводилась |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 31 500,00 | 31 500,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4820,00 | 4820,00 | 100 |  |
| 1.7 | Профилактика асоциальных явлений в подростково-молодёжной среде | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 0 | 0 | 0 | - проводились день молодежи, день государственного флага,день конституции - освещение актуальной информации на странице «ДобраяВятка» |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8 | Организация досуга, поддержка талантливой молодёжи | Калугина А.С. главный специалист по физкультуре и делам молодёжи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год (рублей) | Кассовые расходы за 2022 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе» | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 725 000 | 679 245,59 | 93,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 500 000 | 500 000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 225 000 | 179 245,59 | 79,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 28 400 | 10 000 | 35,2 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 27, 2 % |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 28 400 | 10 000 | 35,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 15 000 | 11 988 | 79,9 | Проведено 23 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, из них: -IX межрайонный турнир по хоккею с шайбой памяти А. Богатырёва; - лыжные гонки «Лыжня России-2022»; -День физкультурника; - «Кросс нации 2022». |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 15 000 | 11 988 | 79,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Развитие детско-юношеского спорта | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 1 10 000 | 10 000 | 100 | Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) – 229 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 10 000 | 10 000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 103 600 | 89 250 | 86,1 | Приобретен 1 снегоуборщик, закуплены запчасти |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 103 600 | 89 250 | 86,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 68 000 | 58 0007, 59 | 85,3 | Подключение электроэнергии на многофункциональной спортивной площадке на базе хоккейной коробки в рамках социального проекта «Газпром-детям» |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 68 000 | 58 0007, 59 | 85,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта | Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа Кировской области (главный специалист по физкультуре и делам молодёжи (Калугина Александра Сергеевна) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 500 000 | 500 000 | 100 | Приобретение спортивного инвентаря для ДЮСШ для занятий различными видами спорта |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 500 000 | 500 000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год | Кассовые расходы за 2022 год | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе» | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2022 года | декабрь 2022 года | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 2 116 950 | 2 116 950 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 995 100 | 1 995 100 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 121 850 | 121 850 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. | Проведение мероприятий экологической направленности | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2022 года | декабрь 2022 года | январь 2022 года | декабрь 2022 года | всего | 0 | 0 | 0 | Проведено 7 субботников, общее количество участников – 758 человек, в том числе 359 человек в 5 образовательных учреждениях. Проведены: -Всероссийский экологический диктант – 76 участников; -конкурс «Всемирный день чи-стоты» - 39 участников - Дом детского творчества; -Всероссийская акция «Экодежурный по стране» - участники ДС№1; |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Проведение мероприятий по благоустройству земельных участков в целях их защиты от загрязнения и зарастания | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2022 года | декабрь 2022года | январь 2022 года | декабрь 2022года | всего | 0 | 0 | 0 | Средства не выделялись |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2022 года | декабрь 2022года | январь 2022 года | декабрь 2022года | всего | 2 116 950 | 2 116 950 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 995 100 | 1 995 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 121 850 | 121 850 | 100 |  |
| 3.1 | Ликвидация свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Лебяжского муниципального округа Кировской области не отвечающая требованиям природоохранного законодательства, с. Кузнецово | Администрация Лебяжского муниципального округа | январь 2022 года | декабрь 2022года | январь 2022 года | декабрь 2022года | всего | 2 116 950 | 2 116 950 | 100 | Ликвидирована свалка с. Кузнецово Лебяжского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 995 100 | 1 995 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 121 850 | 121 850 | 100 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского муниципального округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год (рублей) | Кассовые расходы за 2022 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского муниципального округа» | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 10000 | 10000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10000 | 10000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки и развития малого предпринимательства | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | x | x | 0 | постановлением администрации Лебяжского района от 08.10.2021№334 утверждена МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. Лебяжского муниципального округа», постановлением администрации Лебяжского муниципального округа от 28.01.2022 № 63 (утвержден план реализации программы), постановление администрации Лебяжского муниципального округа от 31.05.2022 №255 «Утвержден Перечень муниципального имущества для МСП», постановление администрации Лебяжского муниципального округа от 31.04.2022 № 255 (Перечень муниципального имущества дополнен). |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | x | x | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | x | x | 0 |  |
| 1.2. | развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства составляют: СКПК «Лебяжье»; СКПК «Луч»; согласно постановлению главы Лебяжского муниципального округа о 24.02.2022 № 2 был создан Совет предпринимателей при главе Лебяжского муниципального округа Кировской области (в 2022 году было проведено 3 заседания совета предпринимателей |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого и среднего бизнеса | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа)) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 10000 | 10000 | 10000 | В целях формирования положительного имиджа малого бизнеса в районной газете «Знамя Октября» размещено 28 публикаций, на сайте муниципального образования и в VK – 38 публикаций. Был организован концерт ко дню российского предпринимательства, вручено 8 памятных подарков и благодарственных писем, подготовлены документы на почетного гражданина на Марьину А. Я. и Вараксина А. И., подготовлены документы на доску почёта на Мокосеева Е. М. Подготовлены документы на Капитонова Е. В. на почетную грамоту от Думы Лебяжского муниципального округа. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 |  |
| 1.4. | информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Во исполнении статьи 19 ФЗ №209-ФЗ, с целью оказания информационной поддержки на сайте администрации Лебяжского района создан раздел «Малое предпринимательство» на котором размещена информация о реализации муниципальной программы, о количестве СМП, о числе замещенных рабочих мест у СМП, об обороте товаров производимых СМП, о финансово-экономическом состоянии СМП, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМП, о муниципальном имуществе, включенном в перечни имущества для СМП. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) развития района) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | 12 СМП повысили квалификацию |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Согласно постановления администрации Лебяжского муниципального округа от 21.04.2022 года № 255 был утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования Лебяжского муниципального округа, предназначен для предоставления СМП. В него вошли 12 объектов (10 земельных участков и помещения) |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Стимулирование развития торговли на территории Лебяжского района | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Зяблицева Екатерина Михайловна главный специалист по экономике и прогнозированию развития муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов составила 558,17 кв. м. на 1 тыс. человек (плановое значение 384 кв. м. на 1 тыс. человек), постановление администрации Лебяжского муниципального округа от 24.01.2022 № 37 « Утверждено постановление о проведении ярмарки на территории Лебяжского округа», проведена медовая ярмарка. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

«x» -реализация мероприятия, не требующего финансирования

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые расходы на 2022 год (рублей) | Фактические расходы за 2022 год отчетный период (рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа» |  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 1330100 | 1330100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 248400 | 248400 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1081700 | 1081700 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие «возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» | Грудцына Н.Л., гл специалист по гос. поддержке с/х, экон.-бухг. | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 351100 | 351100 | 100 | Получателем субсидии является, ООО «Лебяжское»- по одному кредиту |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 248400 | 248400 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 102700 | 102700 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие «выполнение государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства (на выполнение управленческих функций)» | Грудцына Н.Л., гл специалист по гос. поддержке с/х, экон.-бухг. | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 979000 | 979000 | 100 | За январь-декабрь выплачена зарплата специалистам, на содержание имущества (кабинет, телефон) |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 979000 | 979000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы муниципальной программы

«Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год, рублей | Кассовые расходы за 2022 год, рублей | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | «Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа» | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами администрации Лебяжского муниципального округа) | 2022 год | 2022год | 2022год | 2022 год | всего | 47954691 | 45905038,08 | 95,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 292300 | 292271,91 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 11514380 | 11509920,00 | 99,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 36148011 | 34102846,17 | 94,35 |  |
| 1.1. | Функционирование деятельности администрации Лебяжского муниципального округа, в том числе финансового управления администрации Лебяжского муниципального округа, управления по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского муниципального округа, управления образования администрации Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами) финансовое управление (Скаредина Надежда Ильдусовна, заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления) управление по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации Лебяжского муниципального округа (Новгородцева Елена Александровна, начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации округа) управление образования администрации Лебяжского муниципального округа (Редкин Владимир Викторович, заместитель главы администрации округа по социальным вопросам, начальник районного управления образования) | 2022 год | 2022 год | 2022год | 2022год | всего | 36060482 | 34454991,25 | 95,55 | Органы местного самоуправления округа функционируют в штатном режиме. Своевременно выплачивается заработная плата, налоги, социальные выплаты; оплачиваются командировочные расходы, услуги связи, доступ к сети Интернет, справочно-правовой системе КонсультантПлюс; информационным системам и программным комплексам, необходимым для работы специалистов. Обслуживается оргтехника, служебные автомобили. Заключены контракты на закупку бензина. Разрабатывается нормативная база, необходимая для деятельности ОМСУ округа. Отсутствуют нормативные правовые акты, признанные противоречащими законодательству решением суда и не приведенные в соответствие в течение установленного законодательством срока. Своевременно рассмотрено 66 письменных обращений граждан, большая часть – с выездом на место. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 9247510 | 9247510,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 26812972 | 25135191,25 | 93,75 |  |
| 1.2. | обеспечение хозяйственной деятельности администрации Лебяжского муниципального округа | Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного и технического обеспечения администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области» (Михеев Николай Александрович, директор) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022год | всего | 7356939 | 7009730,99 | 95,28 | Штат учреждения укомплектован кадрами. Служба обслуживает здания администрации округа в пгт Лебяжье, в сельских населенных пунктах, где работают специалисты; здание специального жилого дома для одиноких граждан в д. Михеевщина. В спецжилдоме произведен капитальный ремонт системы отопления, частично отремонтирована крыша здания. В здании администрации д. Михеевщина произведена замена и прочистка системы канализации, подводки воды, замена сантехники; частично отремонтирована крыша здания. Произведен косметический ремонт 7 кабинетов в здании администрации округа. Закуплены материалы для ремонта печей в зданиях администрации, расположенных в сельской местности (по заявкам специалистов). Заключены договоры на предоставление услуг, необходимых для обеспечения деятельности административных зданий. Закуплены дрова в объеме 112 м3. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1148600 | 1148600 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6208339 | 5861130,99 | 94,41 |  |
| 1.3. | развитие кадрового потенциала муниципального управления. Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами администрации Лебяжского муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 139206 | 131290 | 94,32 | Повысили квалификацию в рамках областной программы 9 муниципальных служащих. На средства местного бюджета на курсах повышения квалификации было обучено 19 сотрудников администрации и ее структурных подразделений. 2 специалиста по кадровой работе прослушали платный семинар по изменениям в трудовом законодательстве. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 62870 | 58410 | 92,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 76336 | 72880 | 95,48 |  |
| 1.4. | материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Проведение выборов депутатов Лебяжского муниципального округа в 2022 году не запланировано |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | составление списков присяжных заседателей | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Мальцева Надежда Ивановна, главный специалист, юрисконсульт отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, правовой и кадровой работы) | 2022 год | 2022 год | 2022год | 2022год | всего | 16300 | 16271,91 | 99,83 | Сформированы списки кандидатов в присяжные заседатели для Кировского областного суда на 2022-2026 годы, для районных судов Кировской области на 2022-2026 годы. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 16300 | 16271,91 | 99,83 |  |
| 1.6. | обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Редкин Владимир Викторович, заместитель главы администрации округа по социальным вопросам, начальник управления образования) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по обеспечению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями не проводились по причине отсутствия желающих лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получить жилье на территории Лебяжского округа |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | ведение архивного дела | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Рослякова Татьяна Юрьевна, заведующий сектором по работе с муниципальным архивом и документами) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 55400 | 55400 | 100 | В базу данных «Архивный фонд» занесено 2 архивных фонда, 11 описей, 25 актов приема. Исполнено 865 запросов, в т.ч. 767 социально-правовых, 81- тематических, 17 библиографических; подготовлено 44 ответа, в т.ч. в рамках электронного документооборота – 689. Принято 484 единицы хранения, в т.ч.431 – постоянного хранения, 53 – по личному составу. Всего в БД архива хранится 29140 ед. хр., в т.ч. постоянного хранения – 21368, личного состава – 7772, описей – 315, фондов 166. Проведена проверка 42 фондов, 64 описей, 2880 дел постоянного хранения, 5968 дел по личному составу. Читальный зал посетило 28 человек, им выдано 147 архивных документов. В электронные описи включено 2751 документ. Активизирована работа по приему документов от учреждений-должников и ликвидированных учреждений. На средства областной субсидии приобретены беспроводной телефон, ИБП, клавиатуры, мыши. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 55400 | 55400 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.8. | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы и замещавшим выборные муниципальные должности | Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами администрации Лебяжского муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022год | всего | 2963501 | 2946910,49 | 99,44 | Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы; доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, выплачиваются своевременно, в полном объёме. В июле увеличен минимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, до 2000 рублей. С 01.09.2022 все пенсии проиндексированы на 4%. |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2963501 | 2946910,49 | 99,44 |  |
| 1.9. | Управление муниципальным долгом Лебяжского муниципального округа | Финансовое управление администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области (Скаредина Надежда Ильдусовна, заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 81861 | 81731,50 | 99,85 | Обеспечено соблюдение ограничения объема муниципального долга. Проценты по кредиту выплачивались своевременно. В марте 2022 года кредит закрыт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 81861 | 81731,50 | 99,85 |  |
| 1.10. | Осуществление первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют воинские комиссариаты | Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | Всего | 281002 | 281001,94 | 100 | Выплачивается заработная плата эксперту по воинскому учёту. Весенняя и осенняя призывные кампании прошли успешно, задания по призыву перевыполнены: весной при задании 6 человек в ряды российской армии призвано 14 призывников; осенью – 12 при задании 9. Выполнено задание по частичной мобилизации граждан. |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 276000 | 276000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5002 | 5001,94 | 100 |  |
| 1.11 | Формирование механизма противодействия коррупции | Администрация Лебяжского муниципального округа (Мальцева Надежда Ивановна, главный специалист, юрисконсульт отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, правовой и кадровой работы) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Фактов несоблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов в 2022 году администрацией округа не выявлено. В целях профилактики коррупции в округе разработан план противодействия коррупции, созданы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. За 2022 год было проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, на котором рассмотрен 1 материал в отношении гражданина, замещавшего ранее должность муниципальной службы; проведено 3 заседания комиссии по противодействию коррупции. Муниципальными служащими своевременно предоставлены сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, о родственниках, об адресах сайтов. Все сведения проанализированы, опубликованы на официальном сайте. Оснований для проведения проверки представленных сведений не выявлено. На основании представления прокуратуры о выявлении нарушений при предоставлении сведений муниципальными служащими дисциплинарные взыскания были наложены на 23 муниципальных служащих, позднее все взыскания были сняты в связи с исправлением нарушений. Подготовлено 6 мотивированных заключений об отсутствии нарушений требований № 273-ФЗ от 25.12.2008 о намерении замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора от граждан, уволенных с муниципальной службы . Утвержден порядок уведомления муниципальным служащим работодателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Рассмотрено 25 таких уведомлений. По результатам рассмотрения установлено, что выполнение иной оплачиваемой работы к конфликту интересов не приведет, законодательство о противодействии коррупции не нарушено. Курсы повышения квалификации по противодействию коррупции прошли 6 сотрудников администрации округа. Информация о противодействии коррупции размещена на официальном сайте муниципального округа и ин информационном стенде в здании администрации. |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12. | Условные расходы | Финансовое управление администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области (Скаредина Надежда Ильдусовна, заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | всего | 0 | 0 | 0 | Условные расходы запланированы в плановом периоде |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.13 | Стимулирование деятельности органов местного самоуправления через создание комфортных условий труда сотрудников органов местного самоуправления и территориальной избирательной комиссии | Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Логинова Татьяна Ивановна, управляющий делами) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Всего | 1000000 | 1000000 | 100 | В здании администрации заменено 21 деревянный оконный блок на ПВХ оконные блоки. Приобретена офисная мебель для малого зала заседаний и кабинета территориальной избирательной комиссии в количестве 12 штук. Отремонтировано 5 кабинетов, в том числе малый зал заседаний и кабинет ТИК. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1000000 | 1000000 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

Отчёт об исполнении плана муниципальной программы

«Формирование здорового образа жизни среди населения Лебяжского муниципального округа»

|  | Название муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель Соисполнитель | Начало реализации | Окончание реализации | Источники финансирования | Ассигнование на 2022 год | Кассовые расходы за 2022 год (рублей) | Отношение кассовых расходов и плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Лебяжского муниципального округа» | Администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Формирование представлений и знаний о рациональном, полноценном питании и здоровом образе жизни | Управление образования Лебяжского муниципального округа; Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа; КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»; Отдел социального обслуживания населения в Лебяжском районе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведены следующие мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, укреплению здоровья населения, формированию у жителей Лебяжского муниципального округа мотивации к ведению здорового образа жизни: Лыжня России-2022, Кросс Наций-2022, Вятская лыжня, летняя Спартакиада ветеранов Лебяжского муниципального округа. На регулярной основе проходит физкультурный час для ветеранов в спортивной школе пгт Лебяжье. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом | Управление образования Лебяжского муниципального округа; Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа; КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»; Отдел социального обслуживания населения в Лебяжском районе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | В связи с увеличением проведенных в 2022 году спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех жителей округа увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом до 27,2%. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Преодоление зависимостей (вредных привычек) | Управление образования Лебяжского муниципального округа; Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа; КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»; Отдел социального обслуживания населения в Лебяжском районе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Выпущено и распространено среди населения Лебяжского муниципального округа 26 памятных буклетов, 4 информационных листа. Ведется прием врача-нарколога. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Регулярность медицинского контроля | КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Плановой диспансеризацией и плановыми профилактическими осмотрами в 2022 году охвачен 2971 житель Лебяжского муниципального округа. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Формирование ценностей здорового образа жизни | Управление образования Лебяжского муниципального округа; Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа; КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»; Отдел социального обслуживания населения в Лебяжском районе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведено 6 бесед в образовательных учреждениях Лебяжского муниципального округа. Организовано 3 выставки учебно-методической литературы в библиотеках пгт Лебяжье, с. Лаж, с. Ветошкино. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель (Ф.И.О., долж- ность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2022 год (рублей) | Кассовые расходы за 12 месяцев 2022 года (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям ( % ) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали зации | окон- чание реали зации | начало реали зации | окон- чание реали зации |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области» | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 4 077 045 | 3 374 601,67 | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет | 1 531 200 2 545 845 | 1 531 200 1 843 401,67 | 100 72 |  |
| 1. | Совершенствование учета муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный округ, в том числе с применением программных средств | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 70 000 | 70 000 | 100 | ведение реестра муниципального имущества, внесение изменений и дополнений осуществляется на постоянной основе; приобретен ПК «Реестр муниципального имущества», «Аренда и продажа земли» |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | 70 000 | 70 000 | 100 |  |
| 2. | Продажа и предоставление имущества и земельных участков во временное пользование, организация и проведение торгов | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | - | - | - | по результатам проведения торгов : заключено 3 договора купли-продажи земельных участков; 13 договоров аренды з/уч; 2 договора купли-продажи муниципального имущества |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | - | - | - |  |
| 3. | Организация и применение независимой оценки объектов, предоставляемых на конкурсной основе в аренду, приватизацию и другие цели | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 30 500 | 30 500 | 100 | на выделенные программой средства проведена оценка рыночной стоимости строительных материалов от разборки здания Дома культуры Кировская обл., Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная - для продажи; оценка одного квадратного метра аренды помещений в административного здания и гаража по адресу: пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 5; оценка рыночной стоимости строительных материалов от разборки здания культурно-спортивного комплекса Кировская обл., Лебяжский район, с. Мелянда, ул. Сельская, д. 10 - для продажи; оценка рыночной стоимости права временного владения и пользования тепловой сети пгт Лебяжье; определение рыночной стоимости размера права временного владения и пользования трактора колесного Т-150К |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | местный бюджет | 30 500 | 30 500 | 100 |  |
| 4. | Публикация информационных сообщений о предоставлении муниципального имущества и земельных участков в собственность и аренду, проведении торгов, прочих объявлений, связанных с управлением имуществом и земельными участками, в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 35 388 | 34 434 | 97 | опубликованы извещения: - о начале проведения комплексных кадастровых работ - 3(три) извещения; - о проведении государственной кадастровой оценки на территории Кировской области в 2022 году- 1 извещение; - 3 извещения о проведении согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы. Ежеквартально на сайте Лебяжского МО публикуются перечни муниципального имущества предлагаемого для предоставления в аренду или продажи, а также извещения о проведении торгов на право заключения договоров аренды или продажи |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | 35 388 | 34 434 | 97 |  |
| 5. | Техническая инвентаризация муниципального имущества | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | - | - | - | мероприятия не проводились |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | - | - | - |  |
| 6. | Межевание земельных участков | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 272 000 | 234 620,15 | 86 | Выполнены кадастровые работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими лесами; сформирован - 1 з/у под скважиной д. Окольники; 1 земельный участок – памятник с. Красное |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | 272 000 | 234 620,15 | 86 |  |
| 7. | Проведение претензионной работы, рассылка писем, претензий | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | - | - | - | рассылка уведомлений, счётов-фактур, квитанций, направлено 17 претензий |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | - | - | - |  |
| 8. | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов путем перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домов и организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в отношении помещений (квартир) в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 69 848 | 69 847,63 | 100 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за квартиры, находящихся в собственности МО Лебяжский МО и расположенных в многоквартирных домах Взносы за кап.ремонт январь- декабрь оплачены |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | 69 848 | 69 847,63 | 100 |  |
| 9. | Проведение проверок использования муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | - | - | - | Проведена проверка использования 10 жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | - | - | - |  |
| 10. | Информационное взаимодействие с Управлением Росреестра по Кировской области, ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области и другими организациями в рамках межведомственного взаимодействия | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 21 000 | 21 000 | 100 | продлена программа ТехноКад муниципалитет на 2022 год, для взаимодействия администрации с кадастровой палатой и Росреестром |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | 21 000 | 21 000 | 100 |  |
| 11. | Предоставление субсидий из бюджета муниципального округа на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счёт невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | - | - | - | мероприятия не осуществлялось |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам областной бюджет местный бюджет | - - | - - | - - |  |
| 12. | Приобретение имущества и земельных участков в муниципальную собственность муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области, в том числе предоставление из местного бюджета бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого и движимого имущества в муниципальную собственность | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 1 225 192 | 1 219 646,18 | 99 | Приобретены: коммутаторы на сумму 64 596,0 руб.,; сервер на сумму 155 007,33 руб.; автомобиль ВАЗ 219140 LADA GRANTA на сумму 837 889,50 руб., муниципальный контракт от 15.08.2022; бытовые приборы 3 шт. на сумму 26948,10 руб.; мебель (столы, стулья) на сумму 25600 руб.; канцтовары на сумму 2450 руб., компьютер (системный блок) на сумму 63915,75 руб.; МФУ-принтеры 3 шт. на сумму 43239,50 для нужд администрации Лебяжского МО |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | 1 225 192 | 1 219 646,18 | 99 |  |
| 13. | Обеспечение сохранности муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования Лебяжский муниципальный округ, на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду или приватизацию | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 9 910 | 9 910 | 100 | Произведена промывка и опрессовка системы отопления муниципального жилья по ул. Производственная, д.2, кв.1. ул. Кооперативная, д.11, кв. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, ул.Комарова д. 22а, кв.1 |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | 9 910 | 9 910 | 100 |  |
| 14. | Выполнение комплексных кадастровых работ | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 1 611 900 | 1 611 243,81 | 100 | проведение комплексных кадастровых работ на территории МО Лебяжский МО на з/уч расположенных в 36 кадастровых кварталах (всего 2793 объекта). Заключены 4 (четыре) муниципальных контракта |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам областной бюджет местный бюджет | 1 531 200 80 700 | 1 531 200 80 043,81 | 100 99 |  |
| 15. | Обеспечение расходов, связанных с приватизацией муниципального имущества, по уплате налога на добавленную стоимость | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 123 000 | 56 666,70 | 46 | уплата НДС от продажи муниципального имущества: строительных материалов от разборки здания Дома культуры Кировская обл., Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | 123 000 | 56 666,70 | 46 |  |
| 16. | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | - | - | - | мероприятия не проводились |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | - | - | - |  |
| 17. | Ремонт и содержание муниципального жилья | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 598 200 | 12 402,20 | 2 | приобретен кирпич шамотный 80 шт., дверцы топочные, железо оцинкованное для ремонта печи в муниципальной квартире по адресу: пгт Лебяжье, ул. Путинцева, д.3, кв.9 |
|  |  | администрация Лебяжского муниципального округа |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | 598 200 | 12 402,20 | 2 |  |
| 18. | Обеспечение расходов, по уплате налога на землю | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | всего | 10 107 | 4 331 | 43 | оплачен налог на землю по з/у пгт. Лебяжье, ул. Коммуны |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам местный бюджет | 10 107 | 4 331 | 43 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие образования Лебяжского муниципального округа»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (ФИО должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Плановые ассигнования 2022 год (рублей) | Кассовые расходы 2022 год Рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского муниципального округа» | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Редкин Владимир Викторович, начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | Всего | 39550660 | 37639818 | 95,2% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 27543122 | 26249622 | 95,3% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 12007538 | 11390196 | 94,9% |  |
| 1 | Организация и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Редкин Владимир Викторович, начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | Всего | 29470974 | 27921916 | 94,7% | В системе образования Лебяжского района в 2022 году 1 детский сад, 2 учреждения дополнительного образования. По программам дополнительного образования занимается 363 обучающихся. Дошкольным образованием охвачено 156 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Очередность отсутствует |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 19045216 | 18087065 | 95,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10425758 | 9834851 | 94,3% |  |
| 2 | Организация деятельности районного методического кабинета управления, организация и ведение бухгалтерского учета в учреждениях образования | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Редкин Владимир Викторович, начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | Всего | 1828347 | 1801098 | 98,5% | Оказывается методическая помощь педагогическим работникам. Выполняется соглашение между министерством образования Кировской области и администрацией Лебяжского муниципального округа. Ведется бухгалтерский учет и отчетность в учреждениях образования |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 808301 | 807485 | 99,9% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1020046 | 993613 | 97,4% |  |
| 3 | Социальное обеспечение населения | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Редкин Владимир Викторович, начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | Всего | 1473432 | 1199880 | 81,4% | Педагогические работники в 2022 году обеспечены 100% мерами социальной поддержки. Выплачивается компенсация за твердое топливо и потребленную электрическую энергию |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1473432 | 1199880 | 81,4% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Охрана семьи и детства | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Редкин Владимир Викторович, начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | Всего | 5590471 | 5540454 | 99,1% | В 2022 году выплачены денежные средства на содержание 34 детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, выплата денежного вознаграждения производилась 11 приемным родителям |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5590471 | 5540454 | 99,1% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Организация деятельности по опеке и попечительству | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Редкин Владимир Викторович, начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | Всего | 502000 | 491038 | 97,8% | Содержание специалистов по опеке и попечительству. Создание условий для социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 502000 | 491038 | 97,8% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Редкин Владимир Викторович, начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | Всего | 235460 | 235459 | 99,9% | Получение сертификатов персонифицированного финансирования участниками образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 235460 | 235459 | 99,9% |  |
| 7 | Обеспечение расходов за счет персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Редкин Владимир Викторович, начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | Всего | 233130 | 233129 | 99,9% | Увеличение финансирования дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 233130 | 233129 | 99,9% |  |
| 8 | Организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования Лебяжского муниципального округа (Редкин Владимир Викторович, начальник управления образования Лебяжского муниципального округа) | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | Всего | 216844 | 216844 | 100% | Улучшение качества, калорийности питания воспитанников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» пгт Лебяжье. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 123700 | 123700 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 93144 | 93144 | 100% |  |

Отчёт

об исполнении плана муниципальной программы

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском муниципальном округе»

|  | Название муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель | Начало реализации | Окончание реализации | Источники финансирования | Ассигнование на 2019 | Кассовые расходы за 2019(рублей) | отношение кассовых расходов и плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском муниципальном округе» | Администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Оказание консультативно-информационной помощи ветеранам | КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»; КОГКУ «Управление социальной защиты населения в Лебяжском районе»; Лебяжская районная организация Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Устные консультации, размещение информации на сайте Лебяжского муниципального округа и в районной газете «Знамя Октября Лебяжье». |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Проведение досуговых и физкультурно-спортивных мероприятий для ветеранов | Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального округа, КОГАУСО « Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»; Лебяжская районная организация Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия, где активными участниками являлись ветераны: «Лыжня России», «Вятская лыжня», выполнение нормативов ВФСК ГТО, «День семьи, любви и верности», выставка «Рукодельница», «Лыжня здоровья», «Пасхальный перезвон», концертно-развлекательные программы размещались в сети Интернет (частично проводились Онлайн) |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Работа по организации отдыха и патриотического воспитания ветеранов | КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»; Лебяжская районная организация Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | С целью организации отдыха и патриотического воспитания ветеранов проведены мероприятия: поздравление участников Великой Отечественной войны; мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне; чествование ветеранов долгожителей Лебяжского муниципального округа с 90-летием (95-летием); месячник оборонно-массовой работы; День памяти и скорби; опубликованы материалы в районной газете об участниках ВОВ, тружениках тыла, ветеранах труда; день пожилых людей. |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Оказание консультативно-информационной помощи инвалидам | КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»; КОГКУ «Управление социальной защиты населения в Лебяжском районе»; Лебяжская районная организация Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 0 | 0 | 0 | Устные консультации, размещение информации на сайте Лебяжского муниципального округа и в районной газете «Знамя Октября Лебяжье». Проведены благотворительные акции: «Подарок Деда Мороза», «Семья - семье», «Собери ребенка в школу», где также была оказана помощь детям-инвалидам. Проведены беседы на сельских территориях с участием медиков. Оказано содействие 4 лицам в получении реабилитации в областных реабилитационных центрах для инвалидов. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Повышение уровня доступности для инвалидов востребованных объектов социальной инфраструктуры и услуг | Администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 0 | 0 | 0 | В 2022 году велась работа о необходимости создания условий для беспрепятственного доступа к объектам и к предоставляемым в нем услугам инвалидов и других маломобильных групп населения, необходимости оформления паспортов доступности по каждому объекту, необходимости выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 24.11.1995 №181 ФЗ. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов | Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального округа; КОГАУСО « Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»; Лебяжская районная организация Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия, где принимали участие инвалиды и дети-инвалиды: мероприятия с настоятелем Никольской церкви «Как на масляной неделе», новогодняя елка (совместно с детьми из малообеспеченных семей), беседы с медицинскими работниками на сельских территориях. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

Отчёт об исполнении плана муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в

Лебяжском муниципальном округе Кировской области»

|  | Название муниципальной программы, мероприятия | Исполнитель Соисполнитель | Начало реализации | Окончание реализации | Источники финансирования | Ассигнование на 2022 год | Кассовые расходы за 2022 год (рублей) | Отношение кассовых расходов и плановым ассигнованиям (%) | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Лебяжском муниципальном округе Кировской области» | Администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» | Управление образования Лебяжского муниципального округа; - МО МВД России «Нолинский»; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | В рамках акции «Внимание-дети» в образовательных организациях проведено 32 урока, беседы правовых знаний по профилактике безопасности дорожного движения. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, как участников дорожного движения | Управление образования Лебяжского муниципального округа; - МО МВД России «Нолинский»; - управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа - руководители образовательных организаций Лебяжского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо». |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | Управление образования Лебяжского муниципального округа; - МО МВД России «Нолинский»; - руководители образовательных организаций Лебяжского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Совещание проведены в присутствии сотрудников ГИБДД МО МВД «Нолинский». |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет ресурсах | Управление образования Лебяжского муниципального округа; - МО МВД России «Нолинский»; - руководители образовательных организаций Лебяжского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | На сайтах образовательных учреждений Лебяжского муниципального округа размещается информация о проведении мероприятий по ПДД и правила безопасного поведения на дорогах. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Конкурс детского рисунка «Безопасность дорожного движения глазами детей» | Управление образования Лебяжского муниципального округа; - МО МВД России «Нолинский»; - управление по культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального округа | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 0 | 0 | 0 | Проведен конкурс рисунков в организациях общего и дошкольного образования. Приняло участие 46. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

В течение 2022 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями в муниципальные программы вносились изменения.

Основные изменения вносились в связи с приведением объемов финансирования по муниципальным программам в соответствие с бюджетом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области на 2022 год.

Сведения

о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей

эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Оценка эффективности (%) |
| 1. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском муниципальном округе». |  |
| 1.1. | Количество зарегистрированных преступлений, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних (общественно опасные деяния) | единиц | 1 | 4 | 0 | 100 |
| 1.2. | Темп прироста числа наркопотребителей, состоящих на учете и профилактическом наблюдении в лечебных учреждениях района | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3 | Вовлечённость населения в незаконный оборот наркотиков (количество случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах) | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.4 | Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.5 | Криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и наркопотребителей, привлечённых к административной ответственности за потребление наркотиков) ; Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.6 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков | единиц | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1.7 | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.8. | количество проведенных заседаний административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных комиссиях в Кировской области» | единиц | 9 | 10 | 8 | 80 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год факт | 2022 год | Оценка эффективности (%) |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского муниципального округа». |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля потребления электроэнергии | % | 95 | 92 | 92 | 100 |
| 1.2. | доля потребления тепловой энергии | % | 95 | 90 | 90 | 100 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2020 г. | Кол-во посещений | 53500 | 57113 | 100 |
| 2 | Рост посещений библиотек на 1 жителя в год | Кол-во посещений | 10,4 | 11,6 | 100 |
| 3 | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году | % | 102 | 150,2 | 100 |
| 4 | Посещаемость музея на 1000 человек посещений | Кол-во посещений | 575 | 1000 | 100 |
| 5 | Количество учащихся детской школы искусств | Человек | 80 | 64 | 80 |
| 6 | Рост численности туристов к предыдущему году | % | 3 | 447,8 | 100 |
| 7 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек). | % | 106 | 115 | 100 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, секторного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год факт | 2022 год | Оценка эффективности показателей (в %) |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1.1. | доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 29,2 | 28,4 | 28,4 | 100 |
| 1.2. | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 9,5 | 9,1 | 9,1 | 100 |
| 1.3. | количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения | единиц | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 100 |
| 1.4 | Количество отловленных животных без владельцев | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Количество реализованных проектов ППМИ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Количество тракторов застрахованных и прошедших техосмотр | единиц | 0 | 3 | 3 | 100 |
| 1.7 | Количество населенных пунктов обеспеченных питьевой водой | единиц | 0 | 4 | 4 | 100 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения |  | Значение показателей | Оценка эффективности по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе» |
| 1.1 | Общий объем ввода жилья | тыс. кв. метров | 568,1 | 0,65 | 0,688 | 105,82% |
| 1.2 | Объем ввода малоэтажного жилья | тыс. кв. метров | 568,1 | 0,65 | 0,668 | 102,74% |
| 1.3 | общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, введенной в действие за год | кв. метра на человека | 0,079 | 0,349 | 0,12 | 34,37% |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год факт | 2022 год | Оценка эффективности по показателям |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,5 | 0,5 | 1,043 | 208,6 (100%) |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 202,323 | 368,379 | 368,379 | 100 |
| 1.3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 94 | 94 | 94 | 100 |
| 1.4. | Количество погибших в результате ДТП | Чел. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.5. | Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 6 | 12 | 10 | 120 (100%) |
| 1.6 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 100 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Процент выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Количество принятых запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг (среднее значение в год) | единиц | 10 | 15 | 110 | 733 (100%) |  |
| 2 | Количество межведомственных запросов (среднее значение в месяц) | единиц | 20 | 25 | 91 | 364 (100%) |  |
| 3 | Доля электронного документооборота между администрацией и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации Лебяжского муниципального округа | проценты | 50 | 55 | 100 | 181,8 (100%) |  |
| 4 | Доля структурных подразделений администрации Лебяжского муниципального округа, подключенных к единой сети к общему числу структурных подразделений администрации Лебяжского муниципального округа | проценты | 65 | 70 | 80 | 114,3 (100%) |  |
| 5 | Доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации Лебяжского муниципального округа | проценты | 70 | 75 | 80 | 114.3 (100%) |  |
| 6 | Среднее время простоя информационных систем, компьютерной и оргтехники при проведении ремонтных и профилактических работ | часов в месяц | 7 | 6 | 3 | 200 (100%) |  |
| 7 | Доля серверов и рабочих станций, поврежденных вредоносными программами (вирусами), к их общему количеству | проценты | 8 | 7 | 6 | 140 (100%) |  |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

"Повышение эффективности реализации молодёжной политики и оздоровления детей и молодёжи

в Лебяжском муниципальном округе"

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | % | 49,1 | 54,4 | 100 |
|  | доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи | % | 23,7 | 38,0 | 100 |
| 1.3. | доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических клубов, от общего числа молодежи | % | 27,2 | 0 | 0 |
| 1.4. | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджетов. | семей | 3 | 1 | 33,3 |
| 1.5. | охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в лагерях дневного пребывания детей | % | 16,8 | 10,0 | 59,5 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Оценка эффективности показателей (в долях един.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 27 | 27,2 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 136,3 | 61,1 | 44,8 |
| 3 | Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) | человек | 247 | 229 | 92,7 |
| 4 | Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории района в год | шт | 97 | 102 | 100 |
| 5 | Количество участников мероприятий за текущий год | человек | 1553 | 2 909 | 100 |

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1.1. | Количество проведённых мероприятий, обеспечивающих экологическое просвещение населения в сфере обращения с отходами | шт | 5 | 5 | 5 | 5/5*100%=100% (100%) |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня экологической культуры и экологического образования населения | шт | 3 | 3 | 4 | 4/3*133,3%=100% |
| 1.3. | Количество населения, принявшего участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению | чел. | 160 | 140 | 142 | 142/140* 100% = 101,4 % (100%) |
| 1.4. | Количество мероприятий по благоустройству земельных участков | шт | 0 | 90 | 95 | 95/90*100%=105,6% |
| 1.5. | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов | единиц | 0 | 1 | 1 | 1/1*100%=100% |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Оценка эффективности показателей (в %) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество малых и средних предприятий | единиц | 21 | 22 | 100 | 104,7 |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | единиц | 207,4 | 202,8 | 97,8 | 97,8 |
| 3 | Оборот малых предприятий (с учетом микро предприятий) | млн. руб. | 516,9 | 516,9 | 100 | 100 |
| 4 | Поступление налоговых платежей от СМП в консолидированный бюджет Лебяжского муниципального округа | тыс. руб. | 5729,3 | 8844,4 | 100 | 154,4 |
| 5 | Оборот розничной торговли на душу населения. | рублей | 126809 | 126809 | 100 | 100 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Оценка эффективности по показателям % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год, | отчетный год 2022 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1.1 | Общая посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. гектаров | 17,688 | 17,518 | 17,1 | 97,6 |
| 1.2 | Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах числе | центнеров с гектара | 12 | 15 | 17 | 113,3 (100%) |
| 1.3 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе | % | 66,66 | 100 | 66,66 | 66,6 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения |  | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | Значение показателей |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество нормативных правовых актов администрации Лебяжского муниципального округа, противоречащих федеральному и областному законодательству по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | количество обращений граждан в администрацию Лебяжского муниципального округа, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | количество лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | единиц | 5 | 9 | 21 | 100 |
| 4. | материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган Лебяжского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | внесение изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные заседатели, которые обеспечивают составление списков присяжных заседателей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | доля обеспеченных жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к числу обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | удовлетворенность населения Лебяжского муниципального округа работой учреждений дошкольного образования | % | 96,7 | 93,3 | 95,4 | 100 |
| 8. | удовлетворенность населения Лебяжского муниципального округа работой учреждений общего образования | % | 90 | 90,2 | 94,2 | 100 |
| 9. | удовлетворенность населения Лебяжского муниципального округа работой учреждений дополнительного образования | % | 82,4 | 92,6 | 94,4 | 100 |
| 10. | удовлетворенность населения Лебяжского муниципального округа работой учреждений культуры | % | 74 | 76 | 80 | 100 |
| 11. | удельный вес архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях в общем объеме хранимых документов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Удельный вес запросов социально-правового характера, исполненных муниципальным архивом в законодательно установленные сроки, в общем объеме исполненных запросов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг | единиц | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 14. | доля архивных документов, включенных в электронные описи | % | 8 | 8 | 9,44 | 100 |
| 15. | отношение объема муниципального долга Лебяжского муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений | % | 22,42 | не более 100 | 10,5 | 100 |
| 16. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Лебяжского муниципального округа к общему объему расходов бюджета муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета | % | 0,43 | не более 15 | 0,05 | 100 |
| 17. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Лебяжского муниципального округа | да/нет | да | да | да | 100 |
| 18 | количество обоснованных жалоб граждан и организаций на проявление коррупции в органах местного самоуправления | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 19. | доля муниципальных служащих, в отношении которых установлены факты несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, от общего количества муниципальных служащих | % | 0 | 0 | 0 | 100 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование здорового образа жизни среди населения Лебяжского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 23,5 | 27,2 | 100% |
| 2 | Уменьшение заболеваемости алкоголизмом на 100 тысяч населения (первичная заболеваемость) | случаи | 12,3 | 43,0 | 100% |
| 3. | Снижение общей заболеваемости и временной нетрудоспособности населения округа | случаи | 20,2 1380,1 | 43,39 1881,1 | 100% 100% |
| 4 | Уменьшение смертности населения трудоспособности возраста | случаи | 25 | 23 | 92% |
| 5 | Увеличение охвата населения диспансеризацией, профилактические осмотры | человек | 2770 | 2971 | 100% |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования

Лебяжский муниципальный округ Кировской области»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Степень достижения показателя (в процентах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |

| 1 | Доходы бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ от использования муниципального имущества и земельных участков | тыс. руб. | 3 574,3 | 4 991,49 | 139,6 (100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество договоров аренды муниципального имущества и земельных участков | ед. | 2840 | 2206 | 77,7 |
| 3 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный округ и подлежащих технической инвентаризации | % | 40 | 26 | 65 |
| 4 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный округ (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный округ и подлежащих государственной регистрации | % | 50 | 32 | 64 |
| 5 | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный округ, по отношению к общему количеству земельных участков, обладающих признаком муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный округ | % | 50 | 36 | 72 |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования Лебяжского муниципального округа»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Целевые показатели эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1.1. | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 36,0 | 34,4 | 95,5% |
| 1.2. | доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 4,2 | 4,2 | 100% |
| 1.3. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 62,5 | 62,7 | 100% |
| 1.4. | число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | человек | 4 | 5 | 100% |
| 1.5. | доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 48,5 | 40,5% | 83,5% |
| 1.6. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100% |
| 1.7. | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 2 | 2,2 | 100% |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Охват ветеранов, вовлеченных в деятельность ветеранских организаций, реализующих Программу | % | 33 | 45 | 100% |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных для ветеранов в рамках реализации Программы | единиц | 39 | 37 | 94,8% |
| 3. | Доля доступных для инвалидов востребованных объектов социальной инфраструктуры | % | 22 | 20 | 90,9% |
| 4 | Количество мероприятий, проведенных для инвалидов в рамках реализации Программы | единиц | 30 | 28 | 93,3% |
| 5 | Охват инвалидов, вовлеченных в деятельность районного общества инвалидов, реализующих Программу | % | 75 | 71 | 94,6% |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

в Лебяжском муниципальном округе Кировской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Оценка эффективности показателей (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий, с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 100% |
| 3. | Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий. | % | 60 | 60 | 100% |

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы , подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | Оценка эффективности по показателям % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват численности населения Лебяжского муниципального округа РСО и МСО при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при переводе гражданской обороны на военное положение | процентов | 100 | 100 | 100/100*100=100 |  |  |  |
| 1.2. | Соответствие ГОСТ программного и технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы Лебяжского муниципального округа | процентов | 100 | 100 | 100/100*100=100 |  |  |  |
| 1.3. | Процент созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов финансовых средств | процентов | 100 | 100 | 100/100*100=100 |  |  |  |
| 1.4. | Процент созданных в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запасов материально-технических и иных средств | процентов | 100 | 0 | 0/100*100=0 |  |  |  |
| 1.5. | Снижение количества погибших и травмированных людей при пожарах | человек | 1 | 1 | 1/1*100= 100 |
| 1.6. | Количество проведённых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Лебяжского муниципального округа | штук | 40 | 40 | 40/40*100=100 |
| 1.7 | Снижение количества погибших и травмированных людей на водоёмах | человек | 1 | 1 | 1/1*100=100 |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств

на реализацию муниципальных программ

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств федерального, областного и местного бюджета.

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой принцип организации деятельности органов местного самоуправления, планирование и использование бюджетных ассигнований на исполнение долгосрочных программ, направленных на достижение непосредственных результатов деятельности муниципальных учреждений.

В 2022 году ассигнования бюджета муниципального округа были запланированы по 14 муниципальным программам за счет всех источников средств бюджета. Объём бюджетных ассигнований по муниципальным программам за 2022 год исполнен на 95,6 процента.

Исполнение бюджета по расходам, за исключением средств на содержание контрольно-счетной комиссии и Думы Лебяжского муниципального округа, составило 179 039 494 руб.  Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках программ за отчетный год – 99,6 процентов.

Объёмы расходов бюджета в рамках реализации

муниципальным программам за 2022 год

(рублей)

| №№ | Название муниципальной программы | Плановые бюджетные ассигнования | Фактически исполнено | Процент выполнения, % | Уд.вес в общем объёме расходов,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского муниципального округа» | 39 550 660 | 37 639 818 | 95,2 | 21 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе» | 35 519 376 | 35 007 444 | 98,6 | 19,6 |
| 3 | Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском муниципальном округе " | 1 044 327 | 1 044 320 | 100,0 | 0,6 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном округе" | 725 000 | 679 246 | 93,7 | 0,4 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе» | 335 120 | 306 800 | 91,5 | 0,2 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территории Лебяжского муниципального округа" | 4 160 604 | 3 480 093 | 83,6 | 1,9 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа" | 45 766 549 | 44 166 405 | 96,5 | 24,7 |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области " | 4 077 045 | 3 374 602 | 82,8 | 1,9 |
| 9 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа" | 47 954 691 | 45 905 038 | 95,7 | 25,6 |
| 10 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском муниципальном округе» | 2 116 950 | 2 100 000 | 99,2 | 1,2 |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального округа" | 1 330 100 | 1 330 100 | 100 | 0,7 |
| 12 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Лебяжском муниципальном округе" | 4 200 108 | 3 489 878 | 83,1 | 1,9 |
| 13 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском муниципальном округе» | 513 750 | 505 750 | 98,4 | 0,3 |
| 14 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского муниципального округа» | 10 000 | 10 000 | 100 | 0 |
|  | ВСЕГО | 187 304 280 | 179 039 494 | 95,6 | 100,0 |

Из 14 муниципальных программ, принятых к исполнению, 3 программы исполнены на 100%, на 99,2% - 1 программа, от 90,0 % до 99,0 % - 7 программ, от 82,0 % до 90,0% - 3 программы.  Причина не полного освоения бюджетных ассигнований – отсутствие потребности ассигнований на заработную плату с начислениями (выплачена в полном объеме), по отдельным видам работ и услуг по содержанию имущества, по безвозмездным перечислениям организациям на возмещение части затрат.

Предложения

о целесообразности продолжения реализации

соответствующих муниципальных программ,

о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении

реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года проведена ответственными исполнителями в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Критериями оценки являлись:

- оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

- оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

- оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения значений целевых показателей выше 80 процентов достигнут по 15-ти муниципальным программам;

Уровень достижения значений целевых показателей ниже 80 процентов отмечен по 4-м муниципальным программам:

Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском муниципальном округе ";

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе»;

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области";

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Лебяжском муниципальном округе Кировской области»".

Так, по результатам оценки эффективность реализации 15-ти программ признана высокой, по 4-м муниципальным программам требуется корректировка объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности.

Основными причинами не достижения высокого уровня реализации отдельных муниципальных программ является недостаточное выделение бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и не достижение значений целевых показателей эффективности.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

По результатам рассмотрения данного доклада отделом экономики и государственной поддержки сельского хозяйства будет подготовлено распоряжение администрации Лебяжского муниципального округа о результатах эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году.

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Продолжение реализации муниципальных программ со средним уровнем эффективности реализации возможно при условии внесения в них изменений.

Требуется корректировка планируемого объема бюджетных средств или значений целевых показателей эффективности:

Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском муниципальном округе ";

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном округе»;

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области";

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Лебяжском муниципальном округе Кировской области»".