- АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА

- КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- 26.12.2014                                                                                                                  № 615

пгт Лебяжье

О внесении изменений в некоторые постановления администрации Лебяжского района и утверждении планов реализации муниципальных программ

В соответствии с Уставом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, утверждённым решением Лебяжской районной Думы Кировской области от 24.06.2005 № 312, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район Кировской области, утверждённым решением Лебяжской районной Думы Кировской области от 01.11.2013 № 222, с постановлением администрации Лебяжского района Кировской области от 12.09.2013 №339 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского района», администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Лебяжского района от 19.09.2013 № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в муниципальной программе «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014-2017 годы», утвержденной вышеуказанным постановлением, согласно приложению №1.

2.  Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» на 2015 год согласно приложению №2.

3. Утвердить план реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» на 2015 год согласно приложению №3.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по строительству и жизнеобеспечению района Сюксина Владимира Вячеславовича.

5.  Постановление вступает в силу с даты опубликования.

| Глава администрации Лебяжского района С.Н. Авдеев |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Лебяжского района

от 26.12.2014 № 615

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014-2017 годы»

1. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет районного бюджета (Приложение № 2 к муниципальной программе) изложить в новой редакции  согласно приложению.

2. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (Приложение № 4 к муниципальной программе)  изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение

- Приложение  №2

к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств районного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
| Муниципальная программа | "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014 - 2017 годы» | всего | 134000 | 100000 | 150000 | 150000 | 534000 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Лебяжского района | 134000 | 100000 | 150000 | 150000 | 534000 |
|  |  | Соисполнитель муниципальной программы- отсутствует | - | - | - |  | - |
| 1.мероприятие | Стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства в целях увеличения предложения жилья эконом-класса; | Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Лебяжского района | - | - | - |  | - |
|  |  | Соисполнитель муниципальной программы- отсутствует | - | - | - |  | - |
| 2.мероприятие | Обустройство земельных участков коммунальной инфраструктурой, предоставленных для строительства многодетным семьям | Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Лебяжского района | 99000 | - | 150000 | 150000 | 399000 |
|  |  | Соисполнитель муниципальной программы- отсутствует | - | - | - |  | - |
| 3.мероприятие | Содействие развитию индустрии быстровозводимого, энергоэффективного, экологичного индивидуального жилья; | Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Лебяжского района | - | - | - |  | - |
|  |  | Соисполнитель муниципальной программы- отсутствует | - | - | - |  | - |
| 4.мероприятие | Разработка градостроительной документации | Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Лебяжского района | 35000 | 100000 | 0 | 0 | 135000 |
|  |  | Соисполнитель муниципальной программы- отсутствует | - | - | - |  | - |
| 5.мероприятие | Стимулирование спроса на рынке жилищного строительства; | Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Лебяжского района | - | - | - |  | - |
|  |  | Соисполнитель муниципальной программы- отсутствует | - | - | - |  | - |
| 6.мероприятие | Реализация программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Лебяжского района | - | - | - |  | - |
|  |  | Соисполнитель муниципальной программы- отсутствует | - | - | - |  | - |

- Приложение

- Приложение № 4

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого |
| 1.Муниципальная программа | "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014 - 2017 годы» | всего | 5385200 | 600000 | 150000 | 150000 | 6285200 |
|  |  | федеральный бюджет | 3429593,73 | 0 | 0 | 0 | 3429593,73 |
|  |  | областной бюджет | 1821606,27 | 500000 | 0 | 0 | 2321606,27 |
|  |  | местный бюджет | 134000 | 100000 | 150000 | 150000 | 534000 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.мероприятие | Стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства в целях увеличения предложения жилья эконом-класса | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.мероприятие | Обустройство земельных участков коммунальной инфраструктурой, предоставленных для строительства многодетным семьям | всего | 99000 | 0 | 150000 | 150000 | 399000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местный бюджет | 99000 | 0 | 150000 | 150000 | 399000 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.мероприятие | Содействие развитию индустрии быстровозводимого, энергоэффективного, экологичного индивидуального жилья | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.мероприятие | Разработка градостроительной документации | всего | 263000 | 600000 | 0 | 0 | 863000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 228000 | 500000 | 0 | 0 | 728000 |
|  |  | местный бюджет | 35000 | 100000 | 0 | 0 | 135000 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.мероприятие | Стимулирование спроса на рынке жилищного строительства | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.мероприятие | Реализация программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | всего | 5023200 | 0 | 0 |  | 5023200 |
|  |  | федеральный бюджет | 3429593,73 | 0 | 0 |  | 3429593,73 |
|  |  | областной бюджет | 1593606,27 | 0 | 0 |  | 1593606,27 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источник | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лебяжского района

от 26.12.2014 № 615

План реализации муниципальной программы

«Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» на 2015 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2015 год, рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| 1. | "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014 - 2017 годы» | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заместитель начальника управления по строительству и жизнеобеспечению) | 2014 год | 2017 год | всего | 600000 | Повышение информированности предпринимательского сообщества о деятельности органов государственной власти (местного самоуправления) в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; Формирование партнерских отношений между властью и бизнесом; Укрепление социального статуса предпринимателей и рост престижа предпринимательской деятельности. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 500000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 100000 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.1. | Стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства в целях увеличения предложения жилья эконом-класса; | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заместитель начальника управления по строительству и жизнеобеспечению) | 2014 год | 2017 год | всего | 0 | Привлечение СМСП дополнительных финансовых ресурсов; Увеличение отгрузки товаров; Увеличение налоговых платежей от СМСП; Создание СМСП новых рабочих мест. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.2. | Обустройство земельных участков коммунальной инфраструктурой, предоставленных для строительства многодетным семьям | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заместитель начальника управления по строительству и жизнеобеспечению) | 2014 год | 2017 год | всего | 0 | Привлечение СМСП дополнительных финансовых ресурсов; Увеличение отгрузки товаров; Увеличение налоговых платежей от СМСП; Создание СМСП новых рабочих мест. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.3. | Содействие развитию индустрии быстровозводимого, энергоэффективного, экологичного индивидуального жилья; | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заместитель начальника управления по строительству и жизнеобеспечению) | 2014 год | 2017 год | всего | 0 | Привлечение СМСП дополнительных финансовых ресурсов; Увеличение отгрузки товаров; Увеличение налоговых платежей от СМСП; Создание СМСП новых рабочих мест. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.4. | Разработка градостроительной документации | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заместитель начальника управления по строительству и жизнеобеспечению) | 2014 год | 2017 год | всего | 600000 | Увеличение отгрузки товаров; Увеличение налоговых платежей от СМСП; Создание СМСП новых рабочих мест. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 500000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 100000 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.5. | Стимулирование спроса на рынке жилищного строительства; | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заместитель начальника управления по строительству и жизнеобеспечению) | 2014 год | 2017 год | всего | 0 | Увеличение отгрузки товаров; Увеличение налоговых платежей от СМСП; Создание СМСП новых рабочих мест. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.6. | Реализация программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. | администрация Лебяжского района Кировской области (Попова Галина Аркадьевна, заместитель начальника управления по строительству и жизнеобеспечению) | 2014 год | 2017 год | всего | 0 | Увеличение отгрузки товаров; Увеличение налоговых платежей от СМСП; Создание СМСП новых рабочих мест. |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |

«x»- реализация мероприятия, не требующего финансирования

____________

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лебяжского района

от 26.12.2014 № 615

План реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе

на 2014-2017 годы» на 2015 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на 2014 год, рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
| 1 | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе » на 2014-2017 годы | администрация Лебяжского района Кировской области (Багаева Любовь Ивановна, начальник отдела жизнеобеспечения района) | 2014 год | 2017 год | всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 1.1. | Ликвидация свалок бытовых отходов на территории района, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | администрация Лебяжского района Кировской области (Багаева Любовь Ивановна, начальник отдела жизнеобеспечения района) | 2014 год | 2017 год | всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 1.2. | Рекультивация нарушенных земель после ликвидации свалок бытовых отходов | администрация Лебяжского района Кировской области (Багаева Любовь Ивановна, начальник отдела жизнеобеспечения района) | 2014 год | 2017 год | всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 1.3. | Консервация водозаборных скважин | администрация Лебяжского района Кировской области (Багаева Любовь Ивановна, начальник отдела жизнеобеспечения района) | 2014 год | 2017 год | всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 1.4. | Приобретение литературы, проведение мероприятий экологической направленности | администрация Лебяжского района Кировской области (Багаева Любовь Ивановна, начальник отдела жизнеобеспечения района) | 2014 год | 2017 год | всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 1.5. | Услуги природоохранного назначения: обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории муниципального образования | администрация Лебяжского района Кировской области (Багаева Любовь Ивановна, начальник отдела жизнеобеспечения района)) | 2014 год | 2017 год | всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 |  |