| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.12.2014 |  | № | 628 |
| пгт Лебяжье |  |  |  |

Об утверждении Модельного комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Лебяжского района

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Кировской области от 03.12.2014 №90 «Об утверждении Модельного комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Модельный комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Лебяжского района (далее - «дорожная карта») согласно приложению.

2. Рекомендовать главам поселений Лебяжского района:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты»

2.2. В срок до 20.01.2014 разработать и утвердить Модельный комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

3. Районному финансовому управлению при подготовке проекта бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период рассматривать возможность о выделении средств районного бюджета на реализацию мероприятий «дорожной карты»

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, начальника управления по строительству и жизнеобеспечению Сюксина В.В.

Глава администрации

Лебяжского района      С.Н. Авдеев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лебяжского района

От 29.12.2014 № 628

Модельный комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства Лебяжского района Кировской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы |  |  | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации: | повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее – сферы ЖКХ) для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО); обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ |  | правовой акт органа местного самоуправления об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающего, в том числе ответственное лицо и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 1.1.1 | От 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» |  |  | нормативный правовой акт органов местного самоуправления об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающего, в том числе ответственное лицо и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал | количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности): 2014 год – 50%, 2015 год – 100%; количество организаций, раскрывающих частично информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида): 2014 год – 50%, 2015 год – 0% |  |  | до 01.02.2015, мониторинг – ежеквартально | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 1.2 | Реализация регионального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам: создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года; оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; осуществления лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – МКД); развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ (поручение заместителя Председателя Правительства Российской Феде-рации Козака Д.Н. от 03.03.2014 № ДК-П9-1465) | повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности |  | постановление Правительства Кировской области от 06.06.2013 № 211/315 «О перечне мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых исполнительными органами государственной власти Кировской области мерах в сфере ЖКХ и по вопросам развития общественного контроля; распоряжение Правительства Кировской области от 19.07.2013 № 222 «Об утверждении Плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ в Кировской области» |  |  |  | мониторинг - ежеквартально | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 1.3 | Утверждение и реализация регионального плана – графика по проекту «Школа грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 11.06.2014 № ДМ-П9-4312) по итогам проведения Всероссийского форума «ЖКХ – новое качество» в г. Челябинске 06.06.2014 | повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности |  | распоряжение Правительства Кировской области об утверждении плана – графика по проекту «Школа грамотного потребителя» | количество размещенных материалов в печатных средствах массовой информации (в рамках календарного года) (штук); количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.) (штук); количество человек, охваченных мероприятием, к общему количеству населения области (человек, %) (целевые значения индикаторов устанавливаются согласно плану -графику) |  |  | до 15.02.2015, мониторинг – ежеквартально | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 1.4 | Создание и организация работы в муниципальных районах и городских округах Кировской области «Центров поддержки собственников» совместно с региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее – центры поддержки); организация мониторинга работы указанных структур в муниципальных образованиях | повышение «чистоты» и законности проведения общих собраний собственников помещений в МКД; повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний |  | распоряжение Правительства Кировской области об утверждении порядка и графика создания центров поддержки | количество созданных центров поддержки – 1 штук, 100%; количество мероприятий, проведенных центром поддержки в отчетном периоде, – 1 штук; количество граждан, обратившихся в центры поддержки в отчетном периоде, – 2 человек |  |  | до 01.04.2015, мониторинг – ежеквартально | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 1.5 | Обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – общественные советы в ЖКХ), в том числе в муниципальных районах и городских округах (создание таких советов на уровне субъектов Российской Федерации (при высших должностных лицах, в муниципальных районах и городских поселениях рекомендуется осуществлять обязательном порядке, во всех остальных муниципальных образованиях – на добровольной основе) | оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ |  | распоряжение Правительства Кировской области об утверждении примерного положения об общественном совете и осуществлении мониторинга деятельности указанных советов | количество созданных общественных советов в ЖКХ должно быть создано, – 1 штук, 100%; количество ежеквартальных заседаний общественного совета в ЖКХ – 1 штук |  |  | до 01.04.2015, мониторинг – ежеквартально | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 1.6 | Создание системы мониторинга: кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами в разрезе муниципальных образований; кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ |  | Указ Губернатора Кировской области от 19.06.2013 № 85 «О создании системы мониторинга кредиторской задолженности в сфере жилищ-но-коммунальных услуг на территории Кировской области»; приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 29.08.2013 № 95 «Об осуществлении проведения мониторинга кредиторской задолженности в сфере жилищно-коммунальных услуг на территории Кировской области» | количество организаций, осуществляющих управление МКД, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг свыше одного расчетного периода: 2014 год – 0; объем кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД: 2014 год – 0,0 рублей; количество РСО, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований) свыше одного расчетного периода: 2014 год – 0 штук; объем кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований): 2014 год – 0,0. рублей; уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги: 2014 год – 99%; объем дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги: 2014 год – 397 тыс. рублей |  |  | постоянно | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 1.7 | Представление сведений о состоянии жилищно-коммунального хозяйства Лебяжского района Кировской области в информационную систему Кировской области в соответствии с утвержденным перечнем показателей (приказ Минстроя России от 17.06.2014 № 309/пр «Об организации мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации федеральных решений по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства») | повышение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства муниципального района; создание условий для систематизации и анализа развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального района; |  | Постановление администрации района об определении лиц, ответственных за предоставление данных в информационную систему Кировской области | наличие лица, ответственного за предоставление данных в информационную систему Кировской области полнота сведений, вносимых в информационную систему Кировской области по отношению к общему объему сведений,– 100% |  |  | до 01.01.2015, внесение данных в информационную систему Кировской области – постоянно, в соответствии с установленными сроками | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 1.8 | Реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) |  | соглашение с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Почтой России и Правительством Кировской области о создании региональной информационной системы; нормативный правовой акт Правительства Кировской области об определении органа государственной власти Кировской области, уполномоченного на обеспечение представления информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации, информационно-технологическом взаимодействии с оператором Системы | 100% выполнение каждого из этапов |  |  | до 01.02.2016: органы местного самоуправления обеспечивают возможность передачи в автоматизированном режиме информации, содержащейся в муниципальных информационных системах, действующих на территориях муниципального образования, в систему с учетом соблюдения оператором системы требований; с 01.07.2016: поставщики информации обязаны размещать в системе информацию, предусмотренную Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; с 01.01.2017: обеспечение функционирования ГИС ЖКХ на территории района в полном объеме, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» – постоянно | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 2 | Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приведение договоров управления многоквартирными домами, заключенных после 20.04.2013, в соответствие с постановлениями Правительства Российской Феде-рации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения» и от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» | соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству; повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД; защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД; эффективное управление МКД |  | приказ жилищной инспекции Кировской области об утверждении порядка и графика приведения договоров управления МКД в соответствие с установленными требованиями с разбивкой по муниципальным образованиям, предусматривающий, ответственных лиц (органы муниципального жилищного контроля) и периодичность представления ими информации о реализации графика не реже 1 раза в квартал | количество МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями от общего количества МКД на территории муниципального района: 2014 год – 0%, 2015 год – 30%, 2016 год – 50%, 2017 год – 60%, 2018 год – 100%; количество выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям с начала календарного года нарастающим итогом: 2014 год – 0 штук |  |  | до 01.04.2015, мониторинг – ежеквартально | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 2.3 | Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в МКД | повышение качества деятельности по управлению МКД; повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников |  | приказ государственной жилищной инспекции Кировской области об утверждении перечня показателей оценки эффективности деятельности, методики оценки, порядка создания и функционирования системы рейтингования деятельности лиц, осуществляющих управление МКД, предусматривающий в том числе ответственных лиц и периодичность отчета | количество коммерческих организаций, осуществляющих управление МКД на территории муниципального района, участвующего в системе рейтингования по отношению к общему количеству таких организаций, – 10% |  |  | до 01.04.2015, мониторинг – ежеквартально | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 3 | Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района (далее – РПКР) | обеспечение проведения капитального ремонта МКД; создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного жилищного фонда |  | постановление Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210 «Об областной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы» |  |  |  | постоянно в соответствии с РПКР | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 3.2 | Реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР | улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного жилищного фонда |  | распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 25.07.2014 № 06 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы» |  |  |  | постоянно в соответствии с краткосрочным планом РПКР | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 3.3 | Получение и использование средств федеральной поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального ремонта МКД | получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД; увеличение объема проводимого капитального ремонта МКД |  | Участие в подаче заявки Кировской областью в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки и одобрение заявки | соотношение запланированного объема капитального ремонта и фактически проведенного капитального ремонта – 100% |  |  | 2014 – 2015 годы | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 3.4 | Осуществление мониторинга и контроля функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с направлением не реже одного раза в полугодие информации о результатах проделанной работы в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для последующего предоставления в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  |  | количество случаев представления информации к запланированному показателю – 2 раза в год |  |  | 1 раз в полугодие | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы (далее – программа переселения) | улучшение условий проживания граждан |  | в соответствии с мероприятиями, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 213/365 «Об областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы (далее – постановление от 18.06.2013 № 213/365) и решениями Правительства Российской Федерации | объем площади жилья фактически переселенного к запланированному к переселению - 100%; количество человек, запланированных к переселению и фактически переселенных, - 100%; |  |  | до 01.09.2017 | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 4.2 | Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинансирования программы переселения | получение дополнительных средств для проведения переселения; увеличение объема переселяемого аварийного жилищного фонда |  | Участие в подаче заявки Кировской области в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки и одобрение заявки | объем площади жилья, запланированного к переселению к фактически переселенному с использованием средств Фонда ЖКХ, - 100%; количество человек, запланированных к переселению и фактически переселенных с использованием средств Фонда ЖКХ, - 100%; |  |  | До 01.09.2017 | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 4.3 | Размещение на МКД, подлежащих переселению, информационных табличек | повышение информированности граждан о реализации программ переселения |  | нормативный правовой акт органа местного самоуправления об организации работы по размещению информационных табличек | количество МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения: на 01.12.2014 – 0 штук, 0 %, на 01.01.2015 – 0 штук, 0% |  |  | 2015 год | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 4.4 | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 с разбивкой по муниципальным образованиям (далее – реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1473-р) | создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | распоряжение Правительства Кировской области о формировании и актуализации реестра аварийного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным образованиям области | наличие реестра аварийного жилищного фонда; объем существующего аварийного жилищного фонда в районе в соответствии со статистическими данными объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда, –45,3% |  |  | 2015 год | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 4.5 | Формирование и утверждение Правительством Кировской области областной (муниципальной) адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1473-р) | создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | постановление Правительства Кировской области об утверждении областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 |  |  |  | I полугодие 2016 года | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5 | Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) на территории муниципальных образований Кировской области (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р) | обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа |  | распоряжение Правительства Кировской области об организации работы по разработке ПКР с разбивкой по муниципальным образованиям области и утверждением графика проведения данной работы |  |  |  | до 15.01.2015 | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.1.1 | Утверждение графика разработки ПКР в муниципальном образовании |  |  | график разработки ПКР в муниципальном образовании |  |  |  | до 15.01.2015 |  |
| 5.1.2 | Утверждение ПКР по муниципальным образованиям |  |  |  | отношение количества муниципальных образований, в которых утверждены ПКР, к общему количеству муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПКР, – 100% |  |  | завершение работы – 1 полугодие 2015 года, далее – постоянно |  |
| 5.1.3 | Актуализация ПКР по муниципальным образованиям области |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |
| 5.2 | Проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов и инвентаризации и инвентаризации государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты |  |  |  | количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (штук) (по факту выявления на конец отчетного года); количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, права собственности на которые зарегистрированы (штук) (по факту регистрации на конец отчетного пери-ода) |  |  | постоянно, по мере необходимости | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.3 | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р) | создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства муниципального района |  | нормативный правовой акт органа местного самоуправления об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства с утверждением графика проведения данной работы, приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства по осуществлению мониторинга работы по проведению регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | до 20.01.2015 | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.3.1 | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-комумнального хозяйства |  |  |  | отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Кировской области, – 100%; количество бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по муниципальным образованиям области (штук) по факту отчетного периода |  |  | постоянно по мере необходимости | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.5 | Проведение оценки эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (далее – УП) (протокол селекторного совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 27.06.2014 № ДК-П9-127пр). Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.07.2014 № 373/пр/428 | создание актуальной информационной базы о состоянии УП; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Кировской области | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об организации работы по проведению оценки эффективности УП с разбивкой по муниципальным образованиям области и утверждением графика проведения данной работы |  |  |  |  | до 01.01.2015 | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.5.1 | Утверждение графика проведения оценки |  | график |  |  |  | до 01.01.2015 |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.5.3 | Проведение работы по оценке эффективности управления государственными (муниципальными) предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | отношение количества УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории Кировской области, – 100% | до 01.04.2015 |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.6 | Актуализация областного графика передачи в концессию имущества неэффективных УП в соответствии с типовой формой, подготовленной Министерством строительства и жилищно-комумнального хозяйства Российской Федерации (протокол селекторного совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 27.06.2014 № ДК-П9-127пр) |  | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области по утверждению графиков передачи объектов ЖКХ по концессионным соглашениям |  |  |  | до 01.01.2015, далее – постоянно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.7 | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех УП, осуществляющих неэффективное управление (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Кировской области; повышение качества коммунальных услуг | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об организации работы по проведению конкурсов по передаче частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства по муниципальным образованиям области и об утверждении графика проведения данной работы; нормативный правовой акт органа местного самоуправления об организации работы по проведению конкурсов по передаче частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 01.01.2015 |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.8 | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех унитарных предприятий, осуществляющих неэффективное управление |  |  |  |  | количество заключенных концессионных соглашений – по факту на конец отчетного года; доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод: 2014 год –0%, 2015 год – 20%, 2016 год – 30% | до 01.01.2016 и далее по мере необходимости |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.9 | Установление долгосрочных параметров регулирования тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Кировской области | привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Кировской области; обеспечение долго-срочных параметров регулирования тарифов | постановление Правительства Кировской области от 18.09.2012 № 171/546 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-луг»; постановление Правительства Кировской области «Об утверждении административных регламентов предоставления региональной службой по тарифам Кировской области государственных ус-луг», в том числе по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  | отношение количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, перешедших на долгосрочные параметры регулирования тарифов по отношению к их общему количеству (с разбивкой по отраслям) 2014 год: теплоснабжение – 1,0%, водоснабжение и водоотведение – 6%; 2015 год: теплоснабжение – 2,0%, водоснабжение и водоотведение – 9%; 2016 год: теплоснабжение – 100,0%, водоснабжение и водоотведение – 100,0% | на 2015 год – до 01.02.2015, с 2015 года – в «пилотном режиме», с 2016 года – постоянно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
|  | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных образований Кировской области | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | ежеквартальная информация муниципальных образований в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения и ежеквартальная информация государственной жилищной инспекции Кировской области в департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о результатах надзорных мероприятий по соответствию качества услуг водоснабжения и водоотведения нормативным требованиям |  |  | доля проб питьевой воды, горячей воды, отобранных у потребителей, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству в общем объеме по факту на конец отчетного периода; количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги по факту на конец отчетного периода | ежеквартально до 30 числа следующего месяца после отчетного периода |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.11 | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | постановление Правительства Кировской области от 20.12.2012 № 187/809 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» на 2013 – 2020 годы», правовой акт департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об утверждении плана мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой |  |  | доля населения, обеспеченного питьевой водой соответствующей нормативному уровню качества: 2014 год – 70%, 2015 год – 75%, 2016 год – 80%, 2017 год – 85%, 2020 год – 90% | до 01.04.2015, выполнение мероприятий – постоянно до 2020 года |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.12 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее, чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения; обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об организации работы по определению плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее, чем в полтора раза |  |  |  | приказ до 15.04.2015, мероприятие до 2017 года |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.13 | Проведение работ по расчету плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее, чем в полтора раза |  |  |  |  | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год: 2014 год – 0,3 ед/км | до 01.01.2017, далее – по мере необходимости |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.14 | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения; обеспечение эффективности использования ресурсов | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об организации работы по определению плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям и их утверждение |  |  |  | до 15.04.2015 |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.15 | Проведение работ по расчету плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям |  |  |  |  | доля централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечивающих достижение установленного планового значения показателя «доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть» в общем количестве централизованных систем в области (%) | до 01.01.2017 |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.16 | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об организации работы по установлению показателей деятельности для РСО в сфере водоснабжения и водоотведения с разбивкой по муниципальным образованиям области |  |  |  | до 15.01.2015 |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.17 | Проведение работ по расчету плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | отношение количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели надежности, качества, энергетической эффективности деятельности, к количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории области, – 100 % | до 01.01.2017, далее – по мере необходимости |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.18 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об организации работы по проведению технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, об осуществлении мониторинга проведения технического обследования органами местного самоуправления, аудита с разбивкой по муниципальным образованиям области и утверждением графика проведения данной работы |  |  |  | до 01.01.2015 |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.19 | Проведение работ по техническому обследованию централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  | отчеты о проведении технического обследования, согласованные с органами местного самоуправления, с выделением информации об уровне физического износа основных производственных фондов и уровня потерь при транспортировке, направляемые в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |  |  | отношение количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, прошедших техническое обследование к количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, которые должны осуществить техническое обследование, – 100% | 2015 год, далее – постоянно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.20 | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведение | совместный приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и региональной службы по тарифам Кировской области об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО; отчет Кировской области по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов |  |  | предоставление отчетности по финансовому состоянию РСО в сфере водоснабжения и водоотведения: выручка по основной деятельности (тыс. рублей); прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки); уровень собираемости платежей (%); дебиторская задолженность (%); кредиторская задолженность (%) | до 01.01.2015, информация за 2014 год до 01.05.2015, доклад Кировской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 1 раз в полугодие за 2015 год, далее ежегодно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.21 | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | повышение качества питьевой воды | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об организации работы по разработке и утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды, в том числе по утверждению перечня организаций, которые должны утвердить программы производственного контроля качества воды |  |  |  | до 01.02.2015 |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.21.1 | Организация работы по разработке и утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  | отношение количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших программу производственного контроля качества воды к количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, которые должны утвердить программу производственного контроля качества воды, – 100%; доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам по факту на конец отчетного периода | 2015 год, далее корректировка при необходимости |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.22 | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Кировской области, в том числе разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения; повышение качества коммунальных услуг | постановление Правительства Кировской области об административном регламенте предоставления региональной службой по тарифам Кировской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  | до 01.03.2015 |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.22.1 | Организация работы по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | количество РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории Кировской области (штук, %); объем реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами (штук, %, рублей) | 2014 – 2015 годы, далее – постоянно по мере необходимости; (при наличии) размещение в средствах массовой информации на сайте муниципального образования, в сети «Интернет» сведений о планах мероприятий инвестиционных программ и об итогах выполнения этих планов |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.22.2 | Разработка и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Кировской области |  |  |  |  |  | 2014 – 2015 годы, далее – постоянно по мере необходимости |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.23 | Формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов Кировской области, в том числе реализуемых в сфере водоснабжения и водоотведения | привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Кировской области; повышение качества коммунальных услуг | распоряжение Правительства Кировской области об утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с требованиями постановления Правительства Кировской области от 21.03.2011 № 94/81 «Об утверждении Порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов, включения и исключения проектов из него» |  |  | отношение объема фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению, – 100%; отношение количества фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов, – 100% | формирование перечня проектов – 2014 – 2015 годы, актуализация – ежегодно на основании схем водоснабжения и водоотведения, сопровождение – постоянно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.24 | Определение гарантирующей организации | определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | нормативный правовой акт органа местного самоуправления поселения, городского округа о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности |  |  | количество муниципальных образований, в которых определена гарантирующая организация (штук) в соответствии с утвержденными схемами | 2014 – 2015 годы |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
|  | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.25 | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения | актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | совместный приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и региональной службы по тарифам Кировской области об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО; отчет Кировской области по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов |  |  | предоставление отчетности по финансовому состоянию РСО в сфере теплоснабжения: выручка по основной деятельности (тыс. рублей); прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки); уровень собираемости платежей (%); дебиторская задолженность (%); кредиторская задолженность (%) | до 01.01.2015, информация за 2014 год до 01.05.2015, доклад Кировской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 1 раз в полугодие за 2015 год, далее – ежегодно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.25.1 | Проведение работ по расчету плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | отношение количества РСО в сфере теплоснабжения, в отношении которых установлены показатели надежности, качества, энергетической эффективности деятельности, к количеству РСО в сфере теплоснабжения, фактически осуществляющих деятельность на территории области, – 100%; количество систем теплоснабжения: высоконадежные (штук), надежные (штук), малонадежные (штук), ненадежные (штук) | до 01.04.2015, далее – ежегодно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.26 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об определении плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, тепло-носителя на менее чем в полтора раза |  |  | снижение показателя аварийности (количество аварий на 100 км сетей) при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, тепло-носителя (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) (%) 2014 год – 2,36 аварий на 100 км сетей | приказ до 01.04.2015, мероприятие до 2017 года |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.27 | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об определении плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям |  |  | снижение до нормативного уровня (13 – 16%) технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | до 2020 года |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.28 | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории Кировской области | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения; повышение качества коммунальных услуг | постановление Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79 «Об административном регламенте предоставления департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-снабжения с применением установленных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов» |  |  | количество РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории Кировской области (штук, %); объем реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами (штук, %, рублей) | 2014 – 2015 годы, далее – постоянно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.28.1 | Организация работы по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения |  | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об организации работы по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения |  |  |  | до 01.02.2015, (при наличии) размещение в средствах массовой информации на сайте муниципального образования, в сети «Интернет» сведений о планах мероприятий инвестиционных программ и об итогах выполнения этих планов |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.28.2 | Разработка и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории Кировской области |  |  |  |  |  | 2014 – 2015 годы, далее – постоянно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.29 | Формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов Кировской области, в том числе в сфере теплоснабжения | привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения Кировской области; повышение качества коммунальных услуг | распоряжение Правительства Кировской области об утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с требованиями постановления Правительства Кировской области от 21.03.2011 № 94/81 «Об утверждении Порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов, включения и исключения проектов из него» |  |  | отношение объема фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению, – 100%; отношение количества фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов – 100% | формирование перечня проектов – 2014 – 2015 годы, актуализация – ежегодно на основании схем теплоснабжения, сопровождение – постоянно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 5.30 | Определение единой теплоснабжающей организации | определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | принятие решения федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тыс. человек и более) и органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) по определению единой теплоснабжающей организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа |  |  | количество муниципальных образований, в которых определены единые теплоснабжающие организации (штук) в соответствии с утвержденными схемами | 2014 – 2015 годы |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 6 | Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии | повышение энергоэфективности и снижение объемов потребления тепловой энергии | постановление Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788 «Об утверждении Государственной программы Кировской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: 2015 год – 85%, 2016 год – 90%; расход тепловой энергии в МКД в течение отопительного периода – 0,2 Гкал/кв.м.; доля воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: 2015 год – 85%, 2016 год – 90%; потребление воды в расчете на одного человека – 119 л/сутки | 2014 год, далее – постоянно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 6.2 | Реализация на объектах бюджетной сферы Кировской области минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) | повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содержание объектов | распоряжение Правительства Кировской области об утверждении минимального перечня работ с поручением о его реализации на всех объектах с разбивкой по муниципальным образованиям области |  |  | количество объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы, – 100% | утверждение перечня и порядка до 01.03.2015, далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 6.3 | Реализация минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД | стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; сокращение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | распоряжение Правительства Кировской области от 30.12.2010 № 496 «О перечне обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме» |  |  | количество МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории района: 2015 год – 20%, 2016 год – 40%, 2017 год – 60%, 2018 год – 80%, 2019 год – 100% | в соответствии с установленными сроками |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 6.4 | Организация работы по утверждению перечня МКД, в которых осуществляется реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД |  | формирование перечня МКД, в которых осуществляется реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД |  |  | отношение количества МКД, в которых заключены энергосервисные договоры по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории района: 2015 год – 1%, 2016 год – 10%, 2017 год – 20%, 2018 год – 40%, 2019 год – 60%, 2020 год – 100% | реализация перечня МКД в соответствии с установленными сроками |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 6.5 | Формирование, актуализация и сопровождение «пула» приоритетных инвестиционных проектов Кировской области, в том числе в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | повышение потенциала энергоэффективности Кировской области; сокращение потребления энергоресурсов; сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы | распоряжение Правительства Кировской области об утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с требованиями постановления Правительства Кировской области от 21.03.2011 № 94/81 «Об утверждении Порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов, включения и исключения проектов из него» |  |  | отношение объема фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению, – 100%; отношение количества фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов, – 100% | формирование перечня проектов – 2014 – 2015 годов, актуализация, сопровождение – постоянно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 7 | Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Утверждение и реализация региональной программы обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО), включающей набор мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере и т.п. | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы» |  |  | . |  |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 7.1.1 | Реализация подпрограммы обращения с твердыми бытовыми отходами |  |  |  |  | доля отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством к общему количеству (объему) ТБО, производимых на территории МО (субъекта Российской Федерации): 2015 год - 0%, 2016 год - 0%, 2017 год - 0%, 2018 год - 1%, 2019 год - 1%, 2020 год - 5% | срок реализации подпрограммы 2016 – 2020 годы |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 7.2 | Организация разработки и реализация на территории Кировской области схемы размещения отходов | повышение уровня переработки отходов; снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  | 2015 год |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 7.2.1 | Разработка и утверждение графика принятия схемы размещения отходов |  | постановление Правительства Кировской области об утверждении графика разработки и принятия схемы размещения отходов |  |  | количество мероприятий графика, реализованных в установленный срок по отношению к общему количеству мероприятий графика: 2016 год – 100% | в течение шести месяцев после принятия изменений в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 7.3 | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | распоряжение Правительства Кировской области о внесении изменений в распоряжение Правительства Кировской области от 28.12.2013 № 431 «Об утверждения перечня свалок твердых бытовых отходов, подлежащих рекультивации, и перечня свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства и подлежащих ликвидации»; проведение мероприятий органами местного самоуправления в сфере благоустройства территории; проведение контрольных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора |  |  | количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (штук) по факту на конец отчетного года; количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (штук) по факту на конец отчетного года | до 01.01.2015, далее – регулярно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 7.4 | Строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов | улучшение экологической ситуации в Кировской области | в соответствии со схемой обращения с отходами |  |  | мощность вновь введенных сооружений соответствующего типа; объем производимой электрической и тепловой энергии, 0,03 млн. кВт/час | 2016 – 2020 годы |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |
| 7.5 | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Кировской области в сфере обращения с ТБО | модернизация системы обращения с ТБО; улучшение экологической ситуации в Кировской области | распоряжение Правительства Кировской области об утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с требованиями постановления Правительства Кировской области от 21.03.2011 № 94/81 «Об утверждении Порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов, включения и исключения проектов из него» |  |  | отношение объема фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению, – 100%; отношение количества фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов, – 100% | формирование перечня проектов – 2014 – 2015 годов, актуализация, сопровождение – постоянно |  | Зам. главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, главы городского и сельских поселений района |

___________