# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2015 г. 						                                       № 36

пгт Лебяжье

О подготовке образовательных учреждений района

к началу  2015 - 2016 учебного года

С целью проверки готовности и приемки муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, детских дошкольных учреждений к началу 2015 – 2016 учебного года администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке школ к  2015-2016 учебному году. Прилагается.

- Для контроля за подготовкой  школ к  2015-2016 учебному году  создать межведомственную комиссию. Прилагается.

- Утвердить график приемки образовательных учреждений к началу нового 2015-2016 учебного года. Прилагается.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации Лебяжского района В.В. Редкина.

Глава администрации

Лебяжского района      С.Н. Авдеев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Лебяжского района

от 09.02.2015 № 36

План

мероприятий по подготовке школ

к  2015-2016 учебному году

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание с руководителями ОУ по подготовке к началу 2015-2016 учебного года. | 16 марта | Управление образования |  |
| 2. | Собеседование с директорами школ по выполнению предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора. Планирование текущего и капитального ремонта в учреждениях образования к началу 2015-2016 учебного года. | по графику март | Управление образования |  |
| 3. | Мониторинг ОУ, подлежащих различным видам ремонта. | март апрель | Руководители ОУ, управление образования |  |
| 4. | Утверждение планов мероприятий подготовки образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году, представление планов мероприятий в Управление образованием Лебяжского муниципального района | до 01.04 | Руководители ОУ |  |
| 5. | Утверждение комиссией, отвечающей за подготовку учреждений образования к новому учебному году, объектов ремонта. | до 25 марта | Комиссия по приемке ОУ |  |
| 6. | Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности | апрель- июнь | Руководители ОУ | Субвенции Районный бюджет |
| 7. | Выполнение мероприятий по предписаниям Роспотребнадзора | апрель- август | Руководители ОУ | Областной бюджет Районный бюджет |
| 8. | Мероприятия по подготовке к зимнему отопительному сезону: - Заготовка каменного угля; - Заготовка дров; - Ремонт отопительной системы, печей, чистка дымоходов | январь сентябрь | Руководители ОУ | Районный бюджет |
| 9. | Проверка котельных к новому отопительному сезону 2015-2016 учебного года | август | Управление образования, комиссия |  |
| 10. | Текущие ремонты МОУ, УДО, ДОУ к новому 2015-2016 учебному году согласно выработанным мероприятиям по итогам собеседования с директорами, проверки комиссии по подготовке школ, предписаниям Госпожнадзора, Роспотребнадзора. | май- июль | Руководители ОУ | Субвенции, Районный Бюджет, Областные дотации |
| 11. | Провести обучение, инструктажи по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, действий в чрезвычайных ситуациях всех работников образовательного учреждения. | май август | Руководители ОУ |  |

____________

Приложение № 2

к постановлению администрации

Лебяжского района

от 09.02.2015 № 36

## С О С Т А В

комиссии по подготовке  образовательных учреждений

к  2015-2016 учебному году

| СЮКСИН Владимир Вячеславович Члены комиссии: | заместитель главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, председатель комиссии |
| --- | --- |
| ВЫЛЕГЖАНИН Андрей Васильевич | начальник отдела Госпожнадзора по Лебяжскому району / по согласованию/ |
| ЛИПАТНИКОВ Анатолий Васильевич | начальник территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе /по согласованию/ |
| МИХЕЕВ | старший инспектор по делам несовершеннолетних ПП «Лебяжский» МО МВД России «Нолинский» /по согласованию начальник управления образования администрации Лебяжского района |
| Александр Иванович |  |
| РЕДКИН Владимир Викторович |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Лебяжского района

от 09.02.2015 № 36

ГРАФИК

приемки образовательных учреждений

Лебяжского района

к началу нового 2015-2016 учебного года

| № п/п | Учреждения образования | Срок приемки |
| --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ ООШ д. Индыгойка | 17.07.2015 г. |
| 2. | МКОУ СОШ с. Лаж | 17.07.2015 г. |
| 3. | МКОУ ООШ с. Синцово | 24.07.2015 г. |
| 4. | МКОУ СОШ с. Ветошкино | 07.08.2015 г. |
| 5. | Филиал МКОУ СОШ с. Лаж «НОШ с. Кузнецово» | 17.07.2015 г. |
| 6. | МКОУ ООШ д. Кокорево | 07.08.2015 г. |
| 7. | МКОУ ООШ д. Елизарово | 07.08.2015 г. |
| 8. | МКОУ ООШ п. Окунево | 24.07.2015 г. |
| 9. | МКОУ СОШ пгт Лебяжье | 31.07.2015 г. |
| 10. | МКОУ ДОД Дом детского творчества | 07.08.2015 г. |
| 11. | МКОУ ДОД ДЮКФП пгт Лебяжье | 07.08.2015 г. |

___________