МИХЕЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА ПЕРВОГО СОЗЫВА

613500 Кировская обл., Лебяжский район, д. Михеевсщина, ул. Производственная 5, (88332-09-79)

проект

РЕШЕНИЕ

от                     №

дер Михеевщина

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение» на 2015-2030 годы

В связи с приведением в соответствие действующему законодательству, на основании экспертного заключения от  14.11.2014 № 2780-45-01-10, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Михеевская сельская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение» на 2015-2030 годы. Прилагается.

- Считать утратившим силу решение Михеевской сельской Думы от 31.05.2013 №68 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение» на 2013-2015 годы».

- Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской области и на официальном сайте Лебяжского района.

- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Михеевского сельского

поселения                                                                                     Т.А.Обухова

УтвержденА

Решением Михеевской сельской

Думы от                     №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«комплексноЕ развитиЕ систем коммунальной инфраструктуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Михеевское сельскоЕ поселениЕ на 2015-2030 годы»

д Михеевщина

2015 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение

на 2015-2030 годы»

(далее Программа)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Михеевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - |
| Цель программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи программы | - Модернизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства. 3. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой. 4. Разработка эффективных механизмов тарифного регулирования, обеспечивающих развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства. |
| Целевые показатели эффективности реализации программы | 1.Бесперебойное обеспечение населения водой; 2.Уменьшение производственных затрат на эксплуатацию водопроводных сетей, связанных с ремонтом водопроводных сетей; 3.Уменьшение потерь в сетях; 4.Снижение себестоимости водоснабжения и стоимости воды для населения; 5. Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением населения. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2015-2030 годы Выделение этапов не предусмотрено |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программы 4057, 0 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 4057,0 тыс. рублей: в 2015 году- 332,0 тыс.рублей; в 2016 году- 670,0 тыс.рублей ; в 2017 году- 1160,0 тыс.рублей; в 2018 году- 310,0 тыс.рублей ; в 2019 году- 1060,0 тыс.рублей; в 2020-2030 годах- 525,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы. 2. Развитие систем водоснабжения. 3. Повышение качества обслуживания населения. 4. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой. |

РАЗДЕЛ I

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной

- программы, в том числе формулировки основных

- проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1.1.Водоснабжение

Водоснабжение на территории муниципального образования Михеевское сельское поселение  обеспечивает администрация Михеевского сельского поселения.

Основными целями деятельности предприятий является:

-бесперебойное и качественное обеспечение водой   населения, предприятий  и учреждений Михеевского сельского поселения.

По состоянию на 1 января 2015 года администрация поселения обслуживает:

- Более 64 км  водопроводных сетей;

- 22 артезианских   скважин, 4 каптажа

Действующая система  обеспечения  питьевой водой находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Это обусловлено неэффективной системой управления, неудовлетворительным финансовым положением, убыточными тарифами, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство питьевой воды и ее реализации и, как следствие, высокой степени износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями воды, электроэнергии.

Техническое состояние инженерных сетей характеризуется высоким уровнем износа (более 80%), ежегодно  возрастающей аварийностью и низким КПД мощностей. Планово-предупредительный ремонт уступил место  аварийно - восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.

Техническое  состояние   сооружений (водонапорные башни)   имеют  износ 90%, что  отражается на  качественном   и надежном обеспечении  водой потребителей.

Повышенный физический износ оборудования и водопроводных сетей приводит к ряду проблем, которые помимо технического характера  имеют и социальную сторону, затрагивающую жизненно важные  интересы населения.

1.2.Теплоснабжение

Теплоснабжение Специализированного жилого помещения маневренного фонда  осуществляется   от котельной, работающей на твердом топливе (дрова). Установленная тепловая мощность 0,072 Гкал/час.

Энергопотребление составило: 
- тепла -  123,0 Гкал.

В системе теплоснабжения  жилого помещения от котельной применяется отпуск тепла на отопление  по  двухтрубным водяным тепловым сетям. Действующая схема тепловой сети выполнена    в 2003 году. 
        Существующая   система теплоснабжения обладает следующими особенностями: 
         1. Качество теплоносителя в водяной системе теплоснабжения   не всегда соответствует установленным требованиям,  что во многом определяется физическим состоянием тепловых сетей.

- Причиной дополнительных тепловых потерь на пути теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителю является внутренняя и наружная коррозия трубопроводов, которая определяет степень всех повреждений.

В  котельной отсутствуют приборы учета потребления топлива и отпуска тепла, в связи с низким КПД высокие удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии; отсутствие водоподготовки; низкое качество используемого топлива.

В результате проведенного обследования и определения температурного режима системы теплоснабжения установлено, что для сохранения теплопотерь необходимо выполнить ремонт с заменой котла, а так же установкой приборов учета подачи тепла из котельной – это дорогостоящее мероприятие.

РАЗДЕЛ II

Приоритеты муниципальной политики в

сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи,

целевые показатели эффективности реализации муниципальной

программы, описание ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы, сроков и этапов реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года" (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/432) (далее - Стратегия);

программе социально-экономического развития муниципального образования Лебяжский муниципальный район на 2012-2015 годы, принятой решением Лебяжской районной Думы четвертого созыва от 27.04.2012 №118 «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования Лебяжский муниципальный район на 2012-2015 годы»;

на основании Генерального плана муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской области, утвержденного решением Михеевской сельской Думы от 26.09.2014 №132, схемы водоснабжения на период до 2029 года, утвержденной постановлением администрации Михеевского сельского поселения от 15.12.2014 №133, схемы теплоснабжения на период до 2030 года,  утвержденной постановлением администрации Михеевского сельского поселения от 22.12.2014 №141;

Основная цель Программы:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Данная цель достигается за счет решения следующих задач:

-   модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- развития коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;
     -   повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- разработки эффективных механизмов тарифного регулирования, обеспечивающих развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Важнейшими показателями эффективности реализации Программы являются:

-   улучшение стабильности водоснабжения населения и теплоснабжения;

- уменьшение производственных затрат на эксплуатацию водопроводных и теплосетей, связанных с ремонтом  водопроводных и тепло сетей, что в свою очередь отразится на себестоимости водоснабжения и стоимости воды и теплоснабжения для населения;

- уменьшение производственных затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

-  уменьшение  потерь в сетях, что в свою очередь приведет к снижению себестоимости  и стоимости воды и тепла  для населения.

Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо реализовать мероприятия Программы в период 2015 – 2030 годов.

Значения целевых показателей муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1.

РАЗДЕЛ III

Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Программные мероприятия направлены на обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. Данные мероприятия способствуют решению задач Программы.

В рамках Программы реализуются следующие мероприятия:

- Разработать проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Провести радиологический анализ воды со скважин.

- Проведение экспертизы проекта зон санитарной охраны.

- Разработать Программу производственного контроля воды со скважин.

- Огородить 1 пояс (строгого режима санитарно-защитных зон скважин, радиус 30-50 м).

- Оборудовать скважины водоизмерительной аппаратурой.

- Реконструкция систем водоснабжения в Михеевском сельском поселении, включающая:

ремонт водопроводной сети в д.Михеевщина;

проектирование системы водоснабжения в  с. Мелянда;

строительство системы водоснабжения в с. Мелянда: установка станции подъема воды, строительство водопроводных сетей;

реконструкция системы водоснабжения в Михеевском сельском поселении, д. Большие Шоры: установка станции подъема воды, замена водопроводных сетей;

реконструкция системы водоснабжения в Михеевском сельском поселении, д. Редькино (ул.Сазановская): установка станции подъема воды вместо водонапорной башни;

- Реконструкция котельной жилого помещения маневренного фонда в д. Михеевщина: замена котла.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития Михеевского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий, и на основе этого производится корректировка мероприятий Программы.

РАЗДЕЛ IV

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляет  муниципальный заказчик Программы – Администрация Михеевского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Михеевского сельского поселения.

Исполнитель Программы – Администрация Михеевского сельского поселения:

ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2.

РАЗДЕЛ V

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит – 4057000 рублей, в том числе средства местного бюджета – 4057000 рублей.

Направлением финансирования муниципальной программы являются прочие расходы.

| Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 332000 | 670000 | 1160000 | 310000 | 1060000 | 4057000 |
| Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 332000 | 670000 | 1160000 | 310000 | 1060000 | 4057000 |

Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет местного бюджета, устанавливаются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета  приведены в приложении № 3.

Внебюджетные источники финансирования муниципальной программы включают в себя свободные денежные средства населения, средства частных инвесторов, в том числе организаций коммунального комплекса. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 4.

РАЗДЕЛ VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального областного законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств районного бюджета и внебюджетных источников на поддержку коммунального хозяйства |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере коммунального хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

РАЗДЕЛ VII

Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в приложении № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым значениям.

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по формуле:

i - номер показателя;

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов;

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное муниципальной программой в отчетном периоде.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

n - количество целевых показателей.

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей шкале значений интегральной оценки:

от 80% и выше - муниципальная программа эффективна;

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной программы.

По итогам финансового года, ответственным исполнителем муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,  готовится годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующей муниципальной программы.

Прекращение действия Программы предусматривается в случае исполнения либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Еди- ница изме- рения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год (базовый) | 2015 год (оценка) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2030 годы |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение на 2015-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Бесперебойное обеспечение населения водой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Уменьшение производственных затрат на эксплуатацию водопроводных сетей, связанных с ремонтом водопроводных сетей | % | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 20 |
| 1.3. | Уменьшение потерь в сетях | % | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 1.4. | Снижение себестоимости водоснабжения и стоимости воды для населения | % | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 90 |
| 1.5. | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением населения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Михеевское сельское поселение  на 2015-2030 годы»

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской области | Изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение на 2015-2030 годы», касающиеся внесения дополнений и уточнений мероприятий и объемов финансирования | Администрация Михеевского сельского поселения | ежегодно |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств местного бюджета

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2030 годы | Итого |  |  |
| 1 | Муниципальная программа | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение на 2015-2030 годы» | всего | 332000 | 670000 | 1160000 | 310000 | 1060000 | 525000 | 4057000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 332000 | 670000 | 1160000 | 310000 | 1060000 | 525000 | 4057000 |  |  |
| 1.1. | мероприятие | Разработать проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения. | всего | 100000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 100000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 |  |  |
| 1.2. | мероприятие | Провести радиологический анализ воды со скважин. | всего | 37000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 37000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 |  |  |
| 1.3. | мероприятие | Проведение экспертизы проекта зон санитарной охраны | всего | 75000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 75000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 |  |  |
| 1.4. | мероприятие | Разработать Программу производственного контроля воды со скважин. | всего | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |  |  |
| 1.5. | мероприятие | Огородить 1 пояс (строгого режима санитарно-защитных зон скважин, радиус 30-50 м). . | всего | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 350000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 350000 |  |  |
| 1.6. | мероприятие | Оборудовать скважины водоизмерительной аппаратурой | всего | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 25000 | 75000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 25000 | 75000 |  |  |
| 1.7. | мероприятие | Реконструкция систем водоснабжения в Михеевском сельском поселении, включающая: | всего | 0 | 200000 | 850000 | 200000 | 1000000 | 400000 | 2650000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 200000 | 850000 | 200000 | 1000000 | 400000 | 2650000 |  |  |
| 1.7.1 | мероприятие | ремонт водопроводной сети в д.Михеевщина; | всего | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000 |  |  |
| 1.7.2 | мероприятие | строительство системы водоснабжения в с. Мелянда: установка станции подъема воды, строительство водопроводных сетей; | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |  | 1000000 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |  |  |
| 1.7.3 | Мероприятие | реконструкция системы водоснабжения в д. Большие Шоры: установка станции подъема воды, замена водопроводных сетей; | всего | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  |  |
| 1.7.4 | мероприятие | реконструкция системы водоснабжения в д. Редькино (ул.Сазановская): установка станции подъема воды вместо водонапорной башни; | всего | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |  |  |
| 1.8. | мероприятие | Реконструкция котельной жилого помещения маневренного фонда в д. Михеевщина: замена котла. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Михеевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 |  |  |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2030 гг | итого |
| 1 | Муниципальная программа | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Михеевское сельское поселение на 2015-2030 годы» | всего | 332000 | 670000 | 1160000 | 310000 | 1060000 | 525000 | 4057000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 332000 | 670000 | 1160000 | 310000 | 1060000 | 525000 | 4057000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | мероприятие | Разработать проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения. | всего | 100000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 100000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | мероприятие | Провести радиологический анализ воды со скважин | всего | 37000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 37000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | мероприятие | Проведение экспертизы проекта зон санитарной охраны | всего | 75000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 75000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | мероприятие | Разработать Программу производственного контроля воды со скважин. | всего | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | мероприятие | Огородить 1 пояс (строгого режима санитарно-защитных зон скважин, радиус 30-50 м). | всего | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 350000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | 100000 | 350000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | мероприятие | Оборудовать скважины водоизмерительной аппаратурой | всего | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 25000 | 75000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 25000 | 75000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | мероприятие | Реконструкция систем водоснабжения в Михеевском сельском поселении, включающая: | всего | 0 | 200000 | 850000 | 200000 | 1000000 | 400000 | 2650000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 200000 | 850000 | 200000 | 1000000 | 400000 | 2650000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1 | мероприятие | ремонт водопроводной сети в д.Михеевщина; | всего | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2 | мероприятие | строительство системы водоснабжения в с. Мелянда: установка станции подъема воды, строительство водопроводных сетей | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3 | мероприятие | реконструкция системы водоснабжения в д. Большие Шоры: установка станции подъема воды, замена водопроводных сетей; | всего | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4 | мероприятие | реконструкция системы водоснабжения в д. Редькино (ул.Сазановская): установка станции подъема воды вместо водонапорной башни; | всего | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | мероприятие | Реконструкция котельной жилого помещения маневренного фонда в д. Михеевщина: замена котла | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |