АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2015						                                            № 406

пгт Лебяжье

О проведении капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район Кировской области в 2016 году

В соответствии с частью 6 ст. 189 ЖК РФ и краткосрочным планом реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043 годы, утвержденным распоряжением Департамента ЖКХ Кировской области № 06 от 25.07.2014г. администрация Лебяжского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложение регионального оператора о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству и жизнеобеспечению, начальника управления по строительству и жизнеобеспечению Сюксина В.В.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Лебяжского района.

Глава администрации

Лебяжского района       С.Н. Авдеев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Лебяжского района от 06.11.2015 № 406 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Адресный перечень многоквартирных домов (МКД), расположенных на территории Кировской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость работ | Финансирование капитального ремонта общего имущества по источникам |  |  |  |  |
|  |  |  | лифт | крыша | фасад | подвал | фунда-мент | внутридомовые инженерные сети |  |  |  |  |  | средства собственни-ков помещений в МКД | средства Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | средства областного бюджета | средства местного бюджета | иные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  | эле-ктро- | газо- | тепло- | водо-снаб-жение | водо-отве-дение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. кв. м. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Год проведения капитального ремонта (2016) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лебяжский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лебяжье пгт, Комарова ул, 14а | 0,8 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 175 582 | 175 582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Лебяжье пгт, Мира ул, 1А | 0,7 |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  | 662 400 | 662 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лебяжье пгт, Набережная ул, 25 | 0,4 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 92 943 | 92 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Лебяжье пгт, Производственная ул, 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | 640 386 | 640 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Лебяжье пгт, Путинцева ул, 1а | 0,5 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  | 102 051 | 102 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лебяжье пгт, Советская ул, 40 | 0,3 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 464 | 232 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |