Таблица 9

Прогноз развития системы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Строительство локальных сетей водоснабжения –всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 31,0 | 0 | 0 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ветошкинское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 1.2 | Лажское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3 | Михеевское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 19,0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 |

Прогноз строительства  жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 42 | 1 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 13 |
|  |  | кв.м | 2520 | 60 | 180 | 180 | 960 | 180 | 180 | 780 |
| 1.1 | Ветошкинское сельское поселение | домов | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 420 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.2 | Лажское сельское поселение | домов | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 360 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.3 | Михеевское сельское поселение | домов | 29 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 11 |
|  |  | кв.м | 1740 | 0 | 60 | 60 | 840 | 60 | 60 | 660 |
| 2. | в. т. числе строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | кв.м | 1080 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2.1 | Ветошкинское сельское поселение | домов | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 360 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2.2 | Лажское сельское поселение | домов | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 360 | 0 | 60 | 60 | 60 | 180 | 120 | 60 |
| 2.3 | Михеевское сельское поселение | домов | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 360 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Прогноз комплексного обустройства площадок под компактную

жилищную застройку

| № п/п | Наименование проектов | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в Михеевском сельском поселении – всего, | ед. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.1 | Строительство подъездных дорог | км | 2,8 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| 1.2 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения – всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | ед. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.2.2 | ВЛ-10 кВ | км | 2,2 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0 |
| 1.2.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 4,4 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0 |
| 1.2.4 | Линия уличного освещения | км | 4,4 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0 |
| 1.3 | Строительство объектов водоснабжения – всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.3.2 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.3.3 | Строительство водопровода | км | 8,8 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 0 |
| 1.4 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.4.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 8,8 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 0 |
| 1.4.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 46000 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 0 |

Таблица 13

Прогноз строительства объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Показатели | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | ед. | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | кв.м | 6600 | 0 | 0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1600 | 0 |
| 1.1 | Ветошкинское сельское поселение | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | кв.м | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 |
| 1.2 | Лажское сельское поселение | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | кв.м | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 |
| 1.3 | Михеевское сельское поселение | ед. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | кв.м | 3300 | 0 | 0 | 1600 | 1700 | 0 | 0 | 0 |

Прогноз проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием

| № п/п | Показатели | Един. Измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, разрезе сельских поселений: | км. | 3,5887 | 0 | 2,218 | 0,5457 | 0,825 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Ветошкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Криуша- Советск- Лебяжье-Марчата- Мари-Байса | км. | 2,218 | 0 | 2,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Михеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги Лебяжье- Уржум- Мелянда | км. | 0,5457 | 0 | 0 | 0,5457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Лажское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги Лебяжье- Лаж- Кузнецово | км. | 0,825 | 0 | 0 | 0 | 0,825 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №1

к Муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | - Единица измерения | - Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 год (базовый) | - 2014 год | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - итого |
| 1 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан - всего, | кв.м | 75,1 | 0 | 0 | 0 | - 960 | - 180 | - 180 | - 780 | 2100 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | - 180 | - 180 | - 180 | - 180 | 720 |
| 1.2 | Количество сельских семей улучшивших жилищные условия - всего, | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | - 16 | - 3 | - 3 | - 13 | 35 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | 12 |
| 1.3 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа (плоскостных спортивных сооружений) | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1700 | - 1700 | - 1600 | - 0 | 5000 |
| 1.4 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | - 5,0 | - 9,0 | - 7,0 | - 7,0 | 28 |
| 1.5 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 0 | 3 |
| 1.6 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 0 | 0 | 0 | 2,218 | 0,5457 | - 0,825 | - 0 | - 0 | 3,5887 |
| 1.7 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности | ед | 0 | 0 | 3 | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 |

| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» | всего | 0 | 8164150 | 48 495 178 | 127 872 550 | 150 217 270 | 128 060 000 | 41 570 000 | 504 379 148 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 545000 | 26 295 721 | 40 384 000 | 48 874 000 | 38 532 000 | 12 473 000 | 167 103 721 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 7619150 | 22 150 957 | 69 882 000 | 85 017 000 | 73 166 000 | 23 124 000 | 280 959 107 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 48 500 | 4 822 550 | 6 442 270 | 6 130 000 | 1 290 000 | 18 733 320 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 12 784 000 | 9 884 000 | 10 232 000 | 4 683 000 | 37 583 000 |
| 1.1 | Мероприятие | «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности - всего, | всего | 0 | 0 | 0 | 17 280 000 | 3 280 000 | 3 440 000 | 15 610 000 | 39 610 000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 5 184 000 | 984 000 | 1 032 000 | 4 683 000 | 11 883 000 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 6 912 000 | 1 312 000 | 1 376 000 | 6 244 000 | 15 884 000 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 5 184 000 | 984 000 | 1 032 000 | 4 683 000 | 11 883 000 |
|  |  | в том числе молодых семей и молодых специалистов» | всего | 0 | 0 | 0 | 2 080 000 | 2 187 000 | 2 293 000 | 2 407 000 | 8 967 000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 624 000 | 656 000 | 688 000 | 722 000 | 2 690 000 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 832 000 | 875 000 | 917 000 | 963 000 | 3 587 000 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 624 000 | 656 000 | 688 000 | 722 000 | 2 690 000 |
| 1.2 | Мероприятие | «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» | всего | 0 | 0 | 0 | 9 200 000 | 9 500 000 | 9 000 000 | 0 | 27 700 000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 2 850 000 | 2 700 000 | 0 | 8 150 000 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 6 130 000 | 6 175 000 | 5 850 000 | 0 | 18 155 000 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 475 000 | 450 000 | 0 | 1 395 000 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие | «Развитие водоснабжения в сельской местности» | всего | 0 | 0 | 0 | 16 840 000 | 31 320 000 | 25 620 000 | 25 960 000 | 99 740 000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 5 050 000 | 9 350 000 | 7 700 000 | 7 790 000 | 29 890 000 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 10 950 000 | 20 420 000 | 16 640 000 | 16 880 000 | 64 890 000 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 840 000 | 1 550 000 | 1 280 000 | 1 290 000 | 4 960 000 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие | «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности» | всего | 0 | 0 | 0 | 72 000 000 | 89 000 000 | 90 000 000 | 0 | 251 000 000 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 21 600 000 | 26 700 000 | 27 100 000 | 0 | 75 400 000 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 39 300 000 | 49 000 000 | 49 300 000 | 0 | 137 600 000 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 | 12 300 000 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 7 600 000 | 8 900 000 | 9 200 000 | 0 | 25 700 000 |
| 1.5 | Мероприятие | «Реализация проектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования, с твердым покрытием» | всего | 0 | 0 | 48 495 178 | 12 552 550 | 17 117 270 | 0 | 0 | 78 164 998 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 26 295 721 | 5 950 000 | 8 990 000 | 0 | 0 | 41 235 721 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 22 150 957 | 6 590 000 | 8 110 000 | 0 | 0 | 36 850 957 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 48 500 | 12 550 | 17 270 | 0 | 0 | 78 320 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие | «Развитие в сельской местности сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики» | всего | 0 | 8164150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8164150 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545000 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 7619150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7619150 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |