РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

Ветошкинского  сельского поселения

Лебяжского района Кировской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 февраля 2017 г.                                                                              №9

село Ветошкино

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству в Ветошкинском сельском  поселении

Лебяжского района Кировской области на 2017год

В соответствии с п.22 ст. 8 Устава муниципального образования Ветошкинское сельское поселение Лебяжского района кировской области  администрация Ветошкинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству в Ветошкинском сельском поселении на 2017год. Прилагается.

2. Опубликовать план мероприятий на официальном информационном стенде администрации Ветошкинского сельского поселения.

3. Возложить контроль за исполнением данного постановления на главу администрации Ветошкину И.А.

Глава администрации

Ветошкинского сельского поселения                              И.А.Ветошкина

О проведении мероприятий

по благоустройству населенных пунктов

в Ветошкинском сельском поселении в 2017году

| № | мероприятие | Перечень выполняемых работ | срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание распоряжения администрации Ветошкинского сельского поселения«О проведении мероприятий по благоустройству населенных пунктов в Ветошкинском сельском поселении» |  | До 02.02.2017 | Ветошкина И.А.- глава администрации, тел. 6-73-19 |
| 2 | Месячник по весеннему благоустройству и санитарной очистке территории: | 1. Уборка территории около организаций 2. Обрезка деревьев 3. Вывоз мусора 4. Ремонт заборов, изгородей, палисадников 5. Разбивка цветников. | 16.04-08.05.2017 | Администрация Ветошкина И.А. 6-73-19 МКОУ СОШ Храмцов С.Е., 6-71- 55 ОВОП с.Ветошкино Кожевникова Л.И.,6-73-39 ФАП д. Мари-Байса Красноперова Е.В. 6-73-77 Дом Культуры Шамова О.А.6-73-46 |
| 3. | Организация субботника по уборке территории общего пользования | 1. Уборка территории площади 2.Уборка территории въезда в село | 26-28.04.2017 02.05.-08.05. 17 | Глава администрации Ветошкина И.А.- глава администрации, тел. 6-73-19 |
| 4. | Уборка территории около торговых точек |  | 20.04.-25.04.2017 | Владельцы помещений |
| 5. | Ремонт памятника воинам-односельчанам, благоустройство территории около памятника воинам-односельчанам, погибшим во время Великой отечественной войны | 1.Ремонт памятника: - замена стелы - замена стенда со списком погибших односельчан 2.Уборка территории около памятника воинам-односельчанам, погибшим во время Великой отечественной войны | 15.04-20.04.2017 02.05.-03.05.2017 | Ветошкина И.А.- глава администрации, тел. 6-73-19 Шамова О.А.- 6-73-46 |
| 6. | Ликвидация несанкционированных свалок | 1. Уплотнение ТБО в месте сбора; (с. Ветошкино, д. Мари-Байса) 2. Ликвидация свалки около бывшей МТФ (с. Ветошкино) | 18.04.-10.06. 2017 | Ветошкина И.А.- глава администрации, тел. 6-73-19 |
| 7. | Уборка территории кладбища | - Удаление старых деревьев - Вывоз убранных деревьев в место сбора ТБО - Благоустройство мест захоронения |  | Ветошкина Г.А. – староста прихода, Ветошкина Е.А. – ответственный за жизнеобеспечение администрации поселения |
| 8. | Разбивка цветников | - Разбивка цветников около школы - Высадка цветов на существующие клумбы, рокарии и т.п. | Май, июнь | Руководители организаций |
| 9. | По дворовый обход с целью соблюдения правил противопожарной безопасности, выполнения правил благоустройства |  | 16.04.-23.05.2017 | Ветошкина И.А.- глава администрации, тел. 6-73-19 |
| 10 | Ремонт переходов через р. Байса | - приобретение материалов 2. выполнение работ | До 01.06.2017 | Ветошкина Е.А. – ответственный за жизнеобеспечение администрации поселения |
| 11 | Посадка деревьев по ул Мира | 1.Заготовка саженцев 2. высадка деревьев | До 01.05.2015 | Ветошкина И.А.- глава администрации, тел. 6-73-19 |

Глава администрации

Ветошкинского сельского поселения                                                               И.А.Ветошкина