****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| 03 апреля 2017 г. № 51  пгт Лебяжье |
|  |
| **О проведении месячника по уборке и благоустройству территории поселка Лебяжье в 2017 году** |

На основании статьи 32 Устава муниципального образования Лебяжское городское поселение, в соответствии с п.5 Правил благоустройства территории муниципального образования Лебяжское городское поселение, в целях очистки и уборки после зимы улиц, придомовых и производственных территорий предприятий, организаций, и учреждений, улучшения противоэпидемиологического состояния пгт Лебяжье в период подготовки к празднику Весны и Труда, Пасхи и 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов администрация Лебяжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить экологический месячник по уборке и благоустройству территории поселка Лебяжье с 10 апреля по 08 мая 2017 года.

2. Рекомендовать физическим и юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы обеспечить своевременную и качественную уборку принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий. Работы по уборке мест общего пользования, парка, скверов, городища, благоустройству клумб и цветников, ликвидации несанкционированных мест размещения мусора и отходов на территории поселка проводить по мере стаивания снега и просушки территории.

3. В целях координации работ по организации и проведению месячника, субботников, доведения заданий по санитарной уборке и благоустройству до предприятий, организаций и населения поселка, утвердить комиссию в составе 6 человек (по согласованию) Приложение №1

4. Список социально значимых объектов и работ в период проведения месячника (по согласованию) – утвердить. Приложение №2.

5. План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Лебяжского городского поселения в 2017 году - утвердить. Приложение № 3.

6. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава администрации

Лебяжского городского поселения Е.А. Градобоева

Приложение 1

Утверждено

Постановлением администрации

Лебяжского городского поселения

от 04.04. 2017 №

КОМИССИЯ

по координации работ, организации и проведению месячника, субботников,

по санитарной уборке и благоустройству на территории

Лебяжского городского поселения

**Председатель комиссии:**

ГРАДОБОЕВА

Елена Александровна - Глава администрации Лебяжского городского поселения

**Члены комиссии:**

ИГНАТОВА

Елена Юрьевна - Заместитель главы администрации Лебяжского городского

поселения

КУЗНЕЦОВА - специалист по земельно-имущественным отношениям Любовь Александровна администрации Лебяжского городского поселения

АГАФОНЦЕВА

Татьяна Геннадьевна - специалист администрации Лебяжского городского поселения

МАЛЫШЕВ - депутат Лебяжской поселковой Думы (по согласованию)

Сергей Витальевич

ВЕТОШКИН

Николай Петрович - директор МУП «Коммунсервис

Приложение № 2

Утверждено

Постановлением администрации Лебяжского городского поселения

от 03.04.2017 г №51

Социально значимые объекты и работы

в Лебяжском городском поселении в период проведения месячника

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Место и виды работ** | **Исполнители** |
| 1. | Городище (приборка, очистка склонов, ликвидация несанкционированных свалок). | УКФДМ.\*  *Транспорт- ИП Калугин А.С.* |
| 2. | Парк им. «50-летия Победы»:  - очистка от старой травы и мусора | Пенсионный фонд, Доп.офис № 4419/066  ОСЗН\*, Центр помощи семье и детям\*. Совет ветеранов\*, УКФДМ\*  *Транспорт – ИП Шихов Д.А.* |
| 3. | Сквер по ул. Советской  (очистка от мусора). | Фин. управление, управление с/х-ва.\*  Транспорт *ИП Калугин А.С*. |
| 4. | Сквер по ул. Комарова (территория от  котельной ООО «Услуга» до границы с  зем. участком а/станции) Благоустройство территории, содержание в надлежащем состоянии,скашивание травы, уборка мусора и дикорастущего кустарника | ООО «Услуга»\*, ООО «Сервис»\*, ИП Минин.\*  Отвозка мусора своим транспортом. Размещение мусора на полигон за свой счет.  ИП.Новгородцев\*, м-н МТС\*,Чайник\*, Фламинго\* |
| 5. | Территория - угол ул. Октябрьская и Советская (гаражи ИП Скарединой Т.С, казначейства, Петрова Д.А, Новосёлова Н.В, Новгородцева С.С.) Ступин А.В., Ахметов Р. Благоустройство территории, содержание площадки в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка водоотводных канав и кюветов | ИП Скаредина\*, Казначейство\*, ИП Новгородцев\* Петров Д.А.\*, Новосёлов Н.\*, Ступин А.В.\*, Ахметов Р.\*  Отвозка мусора своим транспортом.  Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 6. | Благоустройство клумб и цветников в  центре поселка (выравнивание, подсадка  деревьев) – виды работ по мере готовности почвы. содержание в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка прилегающих водоотводных канав и кюветов | Администрация района\*, УКФДМ\*, РДК\*,  Пенсионный фонд\*, РУО\*, ДДТ\*, ОСЗН\*, фин.управление\*, Казначейство\*, районный суд.\*Прокуратура \*  *Отвозка мусора транспортом ООО «Лебяжская деревообработка».* Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 7. | Очистка от мусора от гаража ООО «Росгосстрах»  (до д.№10 по ул.Кооперативная). Благоустройство территории, содержание в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка водоотводных канав и кюветов | ООО «Росгосстрах».\*  Отвозка мусора своим транспортом.  Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 8. | Очистка закрепленной и прилегающей территории от автостанции до границы дома № 22а. по ул. Комарова Благоустройство территории, содержание в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка водоотводных канав и кюветов | МУП «Лебяжская автоколонна».\* ИП Тетерина Е.В; ИП Лисник Н.В; ИП Вылегжанин Н.Н.  Отвозка мусора своим транспортом.  Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 9. | Благоустройство территории, содержание в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора закрепленной и прилегающей территории  Побелка деревьев , покраска бордюров | ООО «Надежда»-1.\* «Мир обуви» ; ИП Пушкарев С.В.«Гермес»; ИП Печенин Е.В « Домовой»; АО «Тандер»;ИП Родыгина Г.Н  Отвозка мусора своим транспортом. Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 10. | Очистка территории ул. Советская (от ХПП попериметру ул. Пионерская) Благоустройство территории, содержание в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка водоотводных канав и кюветов | «Россельхозбанк»; ООО «Дача»  ХПП\*, м-н «Колосок»\*, Отвозка мусора своим транспортом.  Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 11. | Уборка 20-метровой зоны по транзитной  трассе Советск – Уржум по территории  поселка. | КОГП «Вятавтодор» Лебяжский участок» \*  Отвозка мусора своим транспортом.  Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 12. | Очистка территории автосервиса.  Очистка территории от ул. Солидарности, магазина «Светофор» до ул. Школьная Благоустройство территории, содержание в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка водоотводных канав и кюветов | ИП Сахарных .\* Отвозка мусора своим транспортом. Размещение мусора на полигон за свой счет. ООО «Услуга».\*  Отвозка мусора своим транспортом. Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 13. | Возможная подсадка деревьев:  - стадион Парка «Победы»  ( вдоль дороги на церковь с обеих сторон)  - въезд в посёлок (район поста ДПС)  - вдоль трассы до АЗС ООО «Чепецкнефтепродукт» | Администрация поселка, совет ветеранов\*, представители общественных политических партий \*  *Транспорт ООО «Лебяжский лес»* |
| 14. | Очистка прилегающей территории детского сада №1 ул.Мира, 14 Благоустройство территории, содержание в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка водоотводных канав и кюветов | Детский сад № 1\* Отвозка мусора *Транспорт ИП Богатырев С.А*.. Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 15. | Очистка территории  - от парка 50-летия Победы до церкви  - от церкви до взлётной полосы  - приход - по периметру на ул. Никольский переулок,  - по периметру станции 2-го подъема вдоль ул. Некрасова  очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка водоотводных канав и кюветов | Администрация района.\* Отвозка мусора транспортом ИП Мокосеев Е.М.  Служащие прихода\*. Размещение мусора на полигон за свой счет.  МУП «Коммунсервис». Отвозка мусора  транспортом МУП «Коммунсервис». |
| 16. | АЗС: ООО «Чепецкнефтепродукт» производственные и прилегающие территории (в т. ч. закрытой АЗС)Благоустройство территории, содержание дороги и площадки в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника | ООО «Чепецкнефтепродукт».\*  Отвозка своим транспортом. Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 17. | Очистка закрепленной и прилегающей территории бывшего кафе «Казацкий хутор»,  ООО «Лебяжская деревообработка»,  территория бывшего м-на Дорожный,  кафе «Рассвет» Благоустройство территории, содержание дороги и площадки в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника | Собственник здания\*  ООО «Лебяжская деревообработка»\*,  Лоншаков В.П..\*  ООО «Лебяжское  ИП Минин Н.Д \*  Отвозка мусора своим транспортом. Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 18. | Очистка территории Детского Дома Творчества. Благоустройство территории, содержание площадки в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора.  Очистка территории у бани. | РУО\*, ДДТ\*  *Транспорт ИП ПрилуковА.И..* Размещение мусора на полигон за свой счет.  МУП «Коммунсервис»  Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 19. | Очистка территории по ул. Советской (между гаражами ПАО «Ростелеком» и частников) Благоустройство территории, содержание надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника. | ПАО «Ростелеком»\*, Отделение почтовой связи\*, владельцы частных гаражей.\*  *Транспорт ИП ПрилуковА.И..*  Отвозка мусора своим транспортом и транспортом владельцев гаражей. Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 20. | Территория Лебяжской ЦРБ и прилегающая территория. Благоустройство территории, содержание дороги и площадки в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника | Лебяжская ЦРБ.\*  Отвозка мусора своим транспортом. Размещение мусора на полигон за свой счет. |
| 22 | Стадион «Олимп».  Спортивная площадка. очистка водоотводных канав и кюветов содержание в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника | Лебяжская МКОУ СОШ пгт Лебяжье\*,  ДЮСШ\*  Отвозка мусора своим транспортом на полигон за свой счет. |
| 23 | Придомовые и прилегающие территории жилых домов, (в т.ч. МКД), организаций и предприятий. Проведение субботников. Благоустройство территории, содержание надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка водоотводных канав и кюветов | Собственники и наниматели жилых помещений, руководители организаций. Размещение мусора на полигон своим транспортом и за свой счет. |
| 24 | Территория Аптеки и прилегающая территория. Благоустройство территории, содержание дороги и площадки в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка водоотводных канав и кюветов | Аптека  ИП Капитонов Е.В  Мировой суд  ЛДПР.  Отвозка мусора своим транспортом на полигон за свой счет.(Транспорт ИП Прилуков А.И.) |
| 25 | Территория магазина и прилегающая территория. Благоустройство территории, содержание дороги и площадки в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка водоотводных канав и кюветов | ООО Мясокомбинат «Звениговский»  Отвозка мусора своим транспортом на полигон за свой счет. |
| 26 | Территория производственной базы по Лажскому тракту и прилегающая территория. Благоустройство территории, содержание дороги и площадки в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка водоотводных канав и кюветов | ООО «Лебяжский лес»  ООО «Лебяжское»  ИП Давидов Иса Гардашхан-оглы  Отвозка мусора своим транспортом на полигон за свой счет. |
| 27 | Территория КПК «ЛУЧ», магазинов и прилегающая территория. Благоустройство территории, содержание дороги и площадки в надлежащем состоянии, очистка травы, мусора и дикорастущего кустарника, очистка водоотводных канав и кюветов | КПК «Луч»  ИП Овечкин А.Н.  ИП Соломина Н.В.  Транспорт ИП Прилуков А.И |

\*- по согласованию.

Приложение № 3

Утверждено

Постановлением администрации Лебяжского городского поселения

от 03.04.2017 №51

**План мероприятий**

**по благоустройству и санитарной очистке территории**

**Лебяжского городского поселения в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Проведение совещания с руководителями учреждений, предприятий по организации санитарной очистки и благоустройству территории поселения | Апрель  2017 | Градобоева Е.А.  глава Лебяжского городского поселения |
| 2. | Обращения к населению Лебяжского городского поселения через средства массовой информации (печать, громкое радио) по наведению чистоты и порядка | весь период | Специалисты администрации |
| 3. | Организация и проведение конкурса «Цвети, Лебяжье!» по номинациям «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучший дом» | До  10.06.2017 | Блинова О.А.  Кузнецова Л.А.,  специалисты администрации |
| 4. | Контроль состояния работы по санитарной очистке и благоустройству Лебяжского городского поселения, выполняемой предприятиями, организациями, учреждениями Лебяжского городского поселения по соблюдению Правил благоустройства | постоянно | Игнатова Е.Ю.  Кузнецова Л.А. |
| 5. | Ремонт дорог по Муниципальной программе «Ремонт и содержание дорог в муниципальном образовании Лебяжское городское поселение на 2014 – 2017 годы» | 2-3 квартал | Игнатова Е.Ю. |
| 6. | Привлечение предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, а также безработных к работе по очистке и уборке закрепленной и прилегающей территории | 2-3 квартал | Игнатова Е.Ю.  МУП «Коммун - сервис»  Н.П. Ветошкин |
| 7. | Плановая ликвидация сухих и аварийных деревьев по утвержденному перечню (заявления жителей) | 1-3 квартал | Игнатова Е.Ю.  Кузнецова Л.А. |
| 8. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок с территории поселения | 2-3 квартал | Игнатова Е.Ю. |
| 9. | Скашивание и уборка травы на территории городского поселения (улицы, перекрестки, парки). | 2-3 квартал | Игнатова Е.Ю.  МУП «Коммун - сервис»  Н.П. Ветошкин |
| 10. | Озеленение улиц Лебяжского городского поселения (подсадка деревьев в центре поселка, в парках, скверах) | 2-3 квартал | Кузнецова Л.А. |
| 11. | Гуманный отлов собак | 2-4 квартал | Игнатова Е.Ю. |
| 12. | Очистка дорог, тротуаров, пешеходных дорожек от снега и льда | 4 квартал | Закрепленные организации, жители |
| 13. | Организация мероприятий по очистке территории Лебяжского городского поселения, участие в субботнике по очистке межпоселенческого кладбища | 2-3  квартал | Игнатова Е.Ю. |
| 14. | Подрезка деревьев на улицах поселка, погрузка и вывоз веток | 2 квартал | Игнатова Е.Ю.  МУП «Коммун - сервис»  Н.П. Ветошкин  Безработные от ЦЗН |
| 15. | Подведение итогов конкурсов и месячника |  | Игнатова Е.Ю.  Комиссия, специалисты администрации |