| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.07.2019 |  | № | 296 |
| пгт Лебяжье |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского района Кировской области от 19.09.2017 № 442

В соответствии с постановлением администрации Лебяжского района Кировской области от 12.09.2013 № 339 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского района» администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Лебяжского района Кировской области от 19.09.2017 № 442 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2021 годы, утвердив изменение в муниципальной программе «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2021 годы», согласно приложению.

- Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации района, начальника управления по строительству и жизнеобеспечению В.В. Сюксина.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

| Глава Лебяжского района | А.С. Дёмшин |  |
| --- | --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Лебяжского района

от 08.07.2019№  296

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе «Развитие транспортной системы

Лебяжского района» на 2018-2021 годы

- «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета» (приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению.

- «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» (приложение № 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению.

_____________

|  |  | Приложение Приложение № 3 к муниципальной программе |
| --- | --- | --- |

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | Итого |
|  | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2018 - 2021 годы | всего | 3820772,92 | 3692923 | 3443069 | 3655733 |  | 14612497,92 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского района Кировской области | 3820772,92 | 3692923 | 3443069 | 3655733 |  | 14612497,92 |
|  |  |  | Соисполнитель – Управление образования администрации Лебяжского района | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1. | Мероприятие | Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов | всего | 0 | 148100 | 2420769 | 2633433 |  | 5202302 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского района Кировской области | 0 | 148100 | 2420769 | 2633433 |  | 5202302 |
| 2. | Мероприятие | Проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы, паспортизация, диагностика, оценка уязвимости | всего | 420067,81 | 84058 | 40000 | 40000 | 584125,81 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского района Кировской области | 420067,81 | 84058 | 40000 | 40000 | 584125,81 |  |
| 2.1 |  | Разработка локальных сметных расчетов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов | всего | 40920,43 | 40000 | 40000 | 40000 | 160920,43 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского района Кировской области | 40920,43 | 40000 | 40000 | 40000 | 160920,43 |  |
| 2.2 |  | Паспортизация автомобильных дорог и мостов, диагностическое обследование, оценка уязвимости мостов | всего | 379147,38 | 44058 | 0 | 0 | 423205,38 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского района Кировской области | 379147,38 | 44058 | 0 | 0 | 423205,38 |  |
| 3. | Мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | всего | 2269562,19 | 2288624 | 982300 | 982300 | 6522786,19 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского района Кировской области | 2269562,19 | 2288624 | 982300 | 982300 | 6522786,19 |  |
| 4. | Мероприятие | Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | всего | 931772,92 | 750000 |  |  | 1681772,92 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского района Кировской области | 931772,92 | 750000 |  |  | 1681772,92 |  |
| 5. | Мероприятие | Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов | всего | 199370 | 422141 | 0 | 0 | 621511 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского района Кировской области | 199370 | 422141 | 0 | 0 | 621511 |  |
| 6. | Мероприятие | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского района Кировской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Мероприятие | Размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» материалов по пропаганде безопасности дорожного движения | всего | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского района Кировской области | х | х | х | х | х |  |
| 8 | Мероприятие | Субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, по исполнению соглашения отчетного финансового года | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского района Кировской области |  |  |  |  |  |  |

«x»- реализация мероприятия, не требующего финансирования

__________________

|  |  | Приложение Приложение № 4 к муниципальной программе |
| --- | --- | --- |

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | Итого |
|  | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2018 - 2021 годы | всего | 23128032,92 | 25849233 | 22106069 | 22318733 |  | 93402067,92 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 19307260 | 22156310 | 18663000 | 18663000 |  | 78789570 |
|  |  |  | местный бюджет | 3820772,92 | 3692923 | 3443069 | 3655733 |  | 14612497,92 |
| 1. | Мероприятие | Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них, вне границ населенных пунктов | всего | 0 | 2961106,29 | 2420769 | 2633433 |  | 8015308,29 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 2813006,29 | 0 | 0 |  | 2813006,29 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 148100 | 2420769 | 2633433 |  | 5202302 |
| 2. | Мероприятие | Проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы, паспортизация, диагностика, оценка уязвимости | всего | 420067,81 | 84058 | 40000 | 40000 | 584125,81 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 420067,81 | 84058 | 40000 | 40000 | 584125,81 |  |
| 2.1 |  | Разработка локальных сметных расчетов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов | всего | 40920,43 | 40000 | 40000 | 40000 | 160920,43 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 40920,43 | 40000 | 40000 | 40000 | 160920,43 |  |
| 2.2 |  | Паспортизация автомобильных дорог и мостов, диагностическое обследование, оценка уязвимости мостов | всего | 379147,38 | 44058 | 0 | 0 | 423205,38 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 379147,38 | 44058 | 0 | 0 | 423205,38 |  |
| 3. | Мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | всего | 21009562,19 | 20951624 | 19645300 | 19645300 | 81251786,19 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 18740000 | 18663000 | 18663000 | 18663000 | 74729000 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2269562,19 | 2288624 | 982300 | 982300 | 6522786,19 |  |
| 4. | Мероприятие | Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | всего | 931772,92 | 750000 | 0 | 0 | 1681772,92 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 931772,92 | 750000 |  |  | 1681772,92 |  |
| 5. | Мероприятие | Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов | всего | 199370 | 422141 | 0 | 0 | 621511 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 199370 | 422141 | 0 | 0 | 621511 |  |
| 6. | Мероприятие | Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Мероприятие | Размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» материалов по пропаганде безопасности дорожного движения | всего | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  | областной бюджет | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х |  |
| 8 | Мероприятие | Субсидия из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, по исполнению соглашения отчетного финансового года | всего | 567260 | 680303,71 |  |  | 1247563,71 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 567260 | 680303,71 |  |  | 1247563,71 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |

«x»- реализация мероприятия, не требующего финансирования

_________________