| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.09.2023 |  | № | 483 |
| пгт Лебяжье |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского муниципального округа от 26.12.2022 № 820 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Лебяжского муниципального округа Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа» на 2023 год»

В соответствии с постановлением администрации Лебяжского района Кировской области от 10.08.2021 №278 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области» администрация Лебяжского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Лебяжского муниципального округа Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа» на 2023 год утвержденный  постановлением администрации Лебяжского муниципального округа от 26.12.2022 № 820 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Лебяжского муниципального округа Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа» на 2023 год» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

И.о. главы Лебяжского муниципального округа       А.Е.Бердникова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Лебяжского муниципального округа

от  04.09.2023  №  483

План реализации муниципальной программы Лебяжского муниципального округа Кировской области «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа» на 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа» | администрация Лебяжского муниципального округа | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 12 581 917,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 613 684 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 968 233,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 1 | Создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | администрация Лебяжского муниципального округа заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры Коноплёва Дарья Валерьевна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 857 580 | Планируется создать 10 контейнерных площадок |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 814 700 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 42 880 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 2 | Благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа первый заместитель главы Лебяжского муниципального округа Бердникова Алевтина Евгеньевна, заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович, заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры Коноплёва Дарья Валерьевна, ведущий специалист по благоустройству Мошкин Андрей Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 2 470 777,00 | Благоустройство территорий Лебяжского муниципального округа |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 86 900 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 383 877,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.1 | Работы по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа первый заместитель главы Лебяжского муниципального округа Бердникова Алевтина Евгеньевна, заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович, заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры Коноплёва Дарья Валерьевна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 494 000 | Обкашивание травы, уборка снега, обрезание веток |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 494 000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.1.1. | Работы по ремонту памятников | администрация Лебяжского муниципального округа первый заместитель главы Лебяжского муниципального округа Бердникова Алевтина Евгеньевна, заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович, заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры Коноплёва Дарья | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 30 000,00 | Работы по ремонту памятников |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 30 000,00 |  |
| 2.2 | Прочие мероприятия по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа на оплату работы людей направленные отделом трудоустройства Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района» | Администрация Лебяжского муниципального округа первый заместитель главы Лебяжского муниципального округа Бердникова Алевтина Евгеньевна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 57 842 | Прочие мероприятия по благоустройству территорий Лебяжского муниципального округа на оплату работы людей направленные отделом трудоустройства Лебяжского района «КОГКУ ЦЗН Советского района» |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 57 842 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.3 | Содержание уличного освещения Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа первый заместитель главы Лебяжского муниципального округа Бердникова Алевтина Евгеньевна, ведущий специалист по благоустройству Мошкин Андрей Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 1 390 900 | Оплата уличного освещения по населенным пунктам Лебяжского муниципального округа, планируется покупка лампочек |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 390 900 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.4 | Содержание мест захоронений Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа первый заместитель главы Лебяжского муниципального округа Бердникова Алевтина Евгеньевна, заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 231 239,00 | Оплата земельного налога, оплата захоронения бесхозяйных трупов, облагораживание кладбища на территории пгт Лебяжье |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 231 239,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.4.1. | Организация и содержание мест захоронения | администрация Лебяжского муниципального округа первый заместитель главы Лебяжского муниципального округа Бердникова Алевтина Евгеньевна, заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 80 000,00 | Организация и содержание мест захоронения |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 80 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.5 | Техосмотр и страхование тракторов | администрация Лебяжского муниципального округа Главный специалист по жизнеобеспечению Лажской сельской территории Криницин Александр Анатольевич |  |  | внебюджетные источники | 6 000 | Техосмотр и страхование 3 тракторов администрации Лебяжского муниципального округа |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 000 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.6 | На уплату транспортного налога по тракторам | администрация Лебяжского муниципального округа Главный специалист по жизнеобеспечению Лажской сельской территории Криницин Александр Анатольевич | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 8 400 | Планируется уплата транспортного налога по тракторам |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8 400 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.7 | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | администрация Лебяжского муниципального округа заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович, ведущий специалист по благоустройству Мошкин Андрей Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 87 780 | Планируется уборка 3,6 га борщевика Сосновского |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 86 900 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 880 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 3 | Предоставляемые субсидии муниципальному унитарному предприятию «Коммунсервис» | администрация Лебяжского муниципального округа заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович, ведущий специалист по благоустройству Мошкин Андрей Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 1 684 001 | Предоставляемые субсидии муниципальному унитарному предприятию «Коммунсервис» |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 684 001 |  |
| 3.1 | Субсидия МУП «Коммунсервис» на создание материального резерва и на погашение задолженности за электроэнергию | администрация Лебяжского муниципального округа заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович, ведущий специалист по благоустройству Мошкин Андрей Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 1 684 001,00 | Субсидия МУП «Коммунсервис» на создание материального резерва и на погашение задолженности за электроэнергию |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 684 001,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 3.1.1. | Субсидия МУП "Комунсервис" на создание материального резерва, на погашение задолженности за электроэнергию и покупка цистерны 4 м3 | администрация Лебяжского муниципального округа заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович, ведущий специалист по благоустройству Мошкин Андрей Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 324 711,19 | Субсидия МУП "Комунсервис" на создание материального резерва, на погашение задолженности за электроэнергию и покупка цистерны 4 м3 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 324 711,19 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 3.1.2 | Субсидия МУП "Комунсервис" на погашение задолженности по исполнительным листам и частичное погашение кредиторской задолженности за электроэнергию | администрация Лебяжского муниципального округа первый заместитель главы Лебяжского муниципального округа Бердникова Алевтина Евгеньевна, заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович, заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры Коноплёва Дарья Валерьевна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 1 359 289,81 | Субсидия МУП "Комунсервис" на погашение задолженности по исполнительным листам |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 359 289,81 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 3.1.3 | Субсидия МУП «Коммунсервис» для проведения коммуникаций на ФАП п.Окунево | администрация Лебяжского муниципального округа первый заместитель главы Лебяжского муниципального округа Бердникова Алевтина Евгеньевна, заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович, заместитель заведующего отделом градостроительства, архитектуры Коноплёва Дарья Валерьевна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 49 450,00 | Субсидия МУП «Коммунсервис» для проведения коммуникаций на ФАП п.Окунево |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 49 450,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 4 | ППМИ | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа |  |  | всего | 1 898 160 | Реализация ППМИ |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 135 084 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 763 076 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 4.1 | Ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, пос. Окунево | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заведующий отделом по работе с населением, Скулкина Наталья Владимировна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 931 674 | Ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны, пос. Окунево |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 595 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 336 674,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 4.2 | Обустройство территории около Памятника Неизвестному Солдату, с. Красное | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заведующий отделом по работе с населением, Скулкина Наталья Владимировна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 865 427,00 | Обустройство территории около Памятника Неизвестному Солдату, с. Красное |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 540 084,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 325 343,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 4.3 | Обустройство центральной площади, расположенной по адресу: пгт. Лебяжье, ул. Комарова, между д.1а и д.№13 | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заместитель начальника организационно-правового управления, Орлова Ксения Сергеевна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 68 594,00 | Обустройство центральной площади, расположенной по адресу: пгт. Лебяжье, ул. Комарова, между д.1а и д.13. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 68 594,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 4.4 | Ремонт водопровода по ул.Солнечная в д.Михеевщина | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заместитель начальника организационно-правового управления, Орлова Ксения Сергеевна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 6 500,00 | Ремонт водопровода по ул.Солнечная в д.Михеевщина |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4.5 | Ремонт водопровода д.Индыгойка по ул.Школьная | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заместитель начальника организационно-правового управления, Орлова Ксения Сергеевна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 8000,00 | Ремонт водопровода д.Индыгойка по ул.Школьная |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 4.6 | Ремонт части водопровода с.Лаж по улицам Молодёжная, Свободы, Лаптева | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заместитель начальника организационно-правового управления, Орлова Ксения Сергеевна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 10 000,00 | Ремонт части водопровода с.Лаж по улицам Молодёжная, Свободы, Лаптева |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 5 | Реализация программы формирования городской среды в населенных пунктах | администрация Лебяжского муниципального округа заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 3 723 240 | Реализация программы формирования городской среды в населенных пунктах |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 686 000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 37 240 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 5.1 | Устройство уличного освещения пешеходных зон улицы Комарова от улицы Октябрьская до улицы Производственная пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 3 723 240 | Устройство уличного освещения пешеходных зон улицы Комарова от улицы Октябрьская до улицы Производственная пгт Лебяжье Лебяжского муниципального округа |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 686 000 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 37 240 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 6 | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов | администрация Лебяжского муниципального округа заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович, ведущий специалист по благоустройству Мошкин Андрей Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | Всего | 900 000,00 | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 891 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 9 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 7 | Исполнение судебного решения по разработке проекта санитарно-защитной зоны полигона ТБО пгт Лебяжье | администрация Лебяжского муниципального округа заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович, ведущий специалист по благоустройству Мошкин Андрей Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 300 000,00 | Исполнение судебного решения по разработке проекта санитарно-защитной зоны полигона ТБО пгт Лебяжье |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 300 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 8 | Обустройство прилегающей территории ФАП п.Окунево | администрация Лебяжского муниципального округа заведующий отделом градостроительства, архитектуры Лохтин Павел Владимирович, ведущий специалист по благоустройству Мошкин Андрей Владимирович | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 150 550,00 | Обустройство прилегающей территории ФАП п.Окунево |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 150 550,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 9 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заведующий отделом по работе с населением, Скулкина Наталья Владимировна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 462 500,00 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет муниципального округа |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 462 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 9.1 | Обустройство уличного освещения, ремонт памятника и благоустройство деревни Гаврюшата | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заведующий отделом по работе с населением, Скулкина Наталья Владимировна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 16 500,00 | Обустройство уличного освещения, ремонт памятника и благоустройство деревни Гаврюшата |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 16 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 9.2 | Промывка водозаборной скважины на ул.Лаптева с.Лаж, замена труб в водозаборной скважине ул.Зеленая с.Лаж | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заведующий отделом по работе с населением, Скулкина Наталья Владимировна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 136 500,00 | Промывка водозаборной скважины на ул.Лаптева с.Лаж, замена труб в водозаборной скважине ул.Зеленая с.Лаж |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 136 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 9.3 | Мероприятия по благоустройству с.Лаж | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заведующий отделом по работе с населением, Скулкина Наталья Владимировна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 1000,00 | Мероприятия по благоустройству с.Лаж |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 9.4 | Благоустройство территории с.Кузнецово | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заведующий отделом по работе с населением, Скулкина Наталья Владимировна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 40 000,00 | Благоустройство территории с.Кузнецово |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 40 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 9.5 | Обустройство территории кладбища и уборка старых деревьев на территории кладбища с.Вотское, мероприятия по борьбе с борщевиком с.Вотское | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заведующий отделом по работе с населением, Скулкина Наталья Владимировна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 80 000,00 | Обустройство территории кладбища и уборка старых деревьев на территории кладбища с.Вотское, мероприятия по борьбе с борщевиком с.Вотское |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 80 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 9.6 | Ремонт павильона- накопителя питьевой воды в д. Чупраки | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заведующий отделом по работе с населением, Скулкина Наталья Владимировна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 75 500,00 | Ремонт павильона- накопителя питьевой воды в д. Чупраки |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 75 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 9.7 | Мероприятия по благоустройству с.Мелянда | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заведующий отделом по работе с населением, Скулкина Наталья Владимировна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 1000,00 | Мероприятия по благоустройству с.Мелянда |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 9.8 | Обустройство территории кладбища и ремонт забора кладбища с.Ветошкино | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заведующий отделом по работе с населением, Скулкина Наталья Владимировна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | 112 000,00 | Обустройство территории кладбища и ремонт забора кладбища с.Ветошкино |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 112 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |
| 10 | Приобретение материалов на благоустройство забора на кладбище в п.Окунево | администрация Лебяжского муниципального округа администрация Лебяжского муниципального округа, заведующий отделом по работе с населением, Скулкина Наталья Владимировна | 01.01.23 | 31.12.23 | всего |  | Приобретение материалов на благоустройство забора на кладбище в п.Окунево |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |

____________