ДУМА ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРВОГО СОЗЫВА

613500 Кировская обл., пгт Лебяжье, ул. Комсомольская 5, тел. (83344)2-02-51, факс (83344) 2-02-50

#### Решение

20.12.2024                                                           	                     	            № 360

пгт Лебяжье

О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год и истекший период 2024 года»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», заслушав информацию председателя Контрольно-счетной комиссии Лебяжского муниципального округа О. Н. Плотниковой о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год и истекший период 2024 года», Дума Лебяжского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Информацию о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год и истекший период 2024 года» принять к сведению. Прилагается.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию на официальном сайте Лебяжского муниципального округа.

Председатель Думы Лебяжского

муниципального округа                             В.Н. Гуляев

И.о. главы Лебяжского

муниципального округа                             А.Е. Бердникова

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год и истекший период 2024 года»

С 2023 года,  в целях улучшения состояния муниципальных дорог, в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспорт-ной системы» в областном бюджете предусматриваются средства на предоставление местным бюджетам субсидии на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения, так называемый «Дорожный миллиард». Финансирование «Дорожного миллиарда» осуществляется за счет средств регионального дорожного фонда при незначительном софинансировании из местных бюджетов (0,1 %).

Главный принцип программы – дороги для ремонта на средства «Дорожного миллиарда» выбирают жители при помощи опорос-голосования.

В 2023-2024 годах данную субсидию получил Лебяжский муниципальный округ в объёме 29 628,1 тыс. рублей, работы проведены на семи объектах.

Одним из условий предоставления субсидии на ремонт дорог является проведение опрос-голосования по отбору объектов, на которых планируется проведение работ.  Процедуру проведения опрос-голосования должна была определить местная администрация.

Как показала проверка, какой-либо нормативный правовой акт, устанавливающий порядок проведения опрос-голосования, в муниципальном образовании до настоящего времени отсутствует. Муниципалитет на своё усмотрение решал, как проводить опрос. Так в 2022 году опрос-голосование проводилось сразу тремя способами: посредством размещения в группе в «ВКонтакте» на странице администрации Лебяжского муниципального округа, через портал «Госуслуги» на платформе обратной связи и по результатам собрания граждан; в 2023 году – только через портал «Госуслуги» на платформе обратной связи.

В 2022 году в голосовании приняли участие 634 человека, в 2023 году – 546 человек.

Однако отмечено, что итоги голосования в 2022 году нельзя считать абсолютно достоверными, так в социальной сети «ВКонтакте» проголосовало 570 человек, а это 90% от всех проголосовавших. Проведение опрос-голосования в социальной сети «ВКонтакте» не исключает вероятность участия в опросе лиц, не достигших совершеннолетия, не проживающих на территории муниципального образования, а также фактов неоднократного голосования.

Результаты голосования на собрании граждан также нельзя принять за достоверные, так как проведение собрания администрацией округа проведено с нарушениями Положения о собраниях и конференциях граждан в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный округ Кировской области, утвержденного решением Думы Лебяжского муниципального округа от 30.03.2022 №132, а именно в протоколе собрания отсутствует обязательная информация: список участников собрания с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения; общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать в сходе, а также обладающих избирательным правом. Количество проголосовавших на собрании - 43 человека не соответствует количеству присутствующих на собрании (63 человека), причина несоответствия в протоколе собрания не отражена.

Таким образом, достоверные результаты голосования отражает голосование через портал «Госуслуги» на платформе обратной связи. Также отмечено, что результаты голосования каждого из способов проведения опрос-голосования нельзя суммировать между собой, так как каждый гражданин, имеющий право голоса может проголосовать как на платформе обратной связи, так и в социальной сети «ВКонтакте», а также и на собрании.

Для координации действий органов местного самоуправления по формированию перечня автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих ремонту за счет средств «Дорожного миллиарда», министерством транспорта Кировской области разработаны методические рекомендации, согласно которым предварительный перечень объектов формируется комиссией по отбору автодорог для ремонта c учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый период в соответствии с критериями, указанными в приложении № 1 к методическим рекомендациям. Включение объектов в предварительный перечень осуществляется в зависимости от суммы баллов, установленных по каждому критерию и имеющих наиболее высокую итоговую сумму баллов.

Данный перечень в дальнейшем выносится на голосование граждан по объектам ремонта автомобильных дорог.

Постановлением администрации Лебяжского муниципального округа от 26.08.2022 № 498 утвержден порядок отбора объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения при организации дорожных работ, расположенных на территории муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области (далее - Порядок №498), который включает в себя создание комиссии по отбору объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а также формирование предложений в перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог которые включают в себя: наименование и адрес объекта; транспортно-эксплуатационное состояние объекта; категорию дороги или улицы; социальную значимость объекта; интенсивность дорожного движения.

Фактически администрацией Лебяжского муниципального округа предварительные Перечни объектов формировались с нарушением Порядка №498: по автомобильным дорогам в составе характеристик отсутствует информация по техническому состоянию объектов, назначению, основным пользователям, а указано лишь наименование улицы, протяженность дороги и категория покрытия.

Оценка отбора объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с критериями, указанными в приложении №1 методических рекомендаций министерства транспорта, администрацией округа в 2022-2023 годах не производилась.

В нарушение статьи 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией округа не соблюдаются требования к планированию дорожной деятельности в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный округ. Ввиду недостаточности средств в муниципальном дорожном фонде: отсутствуют годовые планы дорожных работ, а также документы по оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

В рамках планирования дорожной деятельности разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа» на 2022-2026 годы. Планирование ремонтов автомобильных дорог осуществляется в пределах выделяемых денежных средств в дорожный фонд муниципального округа.

В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), п. 2.1.4. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области, утвержденного постановлением администрации Лебяжского района от 10.08.2021 № 278, в проверяемом периоде установлены случаи несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу.

В 2022 году опрос-голосование на голосование были выставлены автомобильные дороги в черте пгт Лебяжье.	Автомобильная дорога, набравшая наибольшее количество голосов граждан на платформе обратной связи, подлежит ремонту в 2023 году в первоочередном порядке – это ул. Красноармейская, пгт Лебяжье.

В 2023 году опрос-голосование проходило через портал «Госуслуги» на платформе обратной связи. Итоги голосования подводились по трем категориям автомобильных дорог: вне границ населенных пунктов, в границах населенных пунктов и в пгт Лебяжье. Автомобильная дорога, набравшая наибольшее количество голосов граждан на платформе обратной связи, подлежит ремонту в 2024 году в первоочередном порядке – это Лебяжье-Лаж-Кузнецово от км11+100 до км50+465 протяженностью 39,365 км.

Анализ плановых и фактических объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 2023 и за 10 месяцев 2024 года представлен в таблице.

тыс. руб.

| Источники финансирования мероприятий | год | Предусмотрено Соглашением | Утверждено в бюджете | Фактические расходы | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | 15 678,1 | 15 678,1 | 4 672,5 | 29,8 |
|  | 2024 | 13 950,0 | 13 950,0 | 13 950,0 | 100 |
| Средства бюджета муниципального округа, всего | 2023 | 15,7 | 16,2 | 4,7 | 29,0 |
|  | 2024 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - софинансирование мероприятия в рамках Соглашения | 2023 | 15,7 | 15,7 | 4,7 | 29,9 |
|  | 2024 | 14,0 | 14,0 | 14.0 | 100 |
| - за счет средств местного бюджета, предусмотренных свыше Соглашения | 2023 | 0 | 0,5 | 0 |  |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 2023 | 15 693,8 | 15 694,3 | 4 677,2 | 29,8 |
|  | 2024 | 13 964,0 | 13 964,0 | 13 964,0 | 100 |

В 2023 году освоение бюджетных ассигнований составило 29,8%, не освоены средства на ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейская в сумме 11 016,6 тыс. руб., в том числе средства субсидии 11 005,6 тыс. рублей. Причиной не освоения бюджетных ассигнований является некачественное выполнение работ подрядчиком, выявленное при приемке выполненных работ, которое подрядчиком не было устранено, в результате чего акт выполненных работ сторонами муниципального контракта не подписан. Администрацией Лебяжского муниципального округа было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете Лебяжского муниципального округа на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе за счет субсидии из областного бюджета, в 2024 году израсходованы в полном объеме.

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий в 2023 году с учетом дополнительного соглашения от 13.11.2023 № 022М-2 представлен в таблице:

| Наименование мероприятий | Протяженность дорог, км | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | средства областного бюджета | средства бюджета округа |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейская пгт Лебяжье | 1,231 | 11 016,6 | 11 005,6 | 11,0 |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Авиационная пгт Лебяжье | 0,351 | 901,1 | 900,2 | 0,9 |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Мелиораторов пгт Лебяжье | 0,336 | 729,4 | 728,7 | 0,7 |
| Ремонт автомобильной дороги ул. Некрасова пгт Лебяжье | 1,026 | 2 160,9 | 2 158,7 | 2,2 |
| Ремонт автомобильной дороги проезд с ул. Комарова на ул. Красноармейская пгт Лебяжье | 0,375 | 885,8 | 884,9 | 0,9 |
| Итого | 3,319 | 15 693,8 | 15 678,1 | 15,7 |

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий в 2024 году с учетом дополнительного соглашения от 22.10.2024 № 021М-2 представлен в таблице:

| Наименование мероприятий | Протяженность дорог, км | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | средства областного бюджета | средства бюджета округа |
| Ремонт автомобильной дороги Лебяжье - Лаж – Кузнецово Лебяжского муниципального округа | 4,447 | 13 140,9 | 13 127,7 | 13,2 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в пгт Лебяжье | 0,346 | 823,1 | 822,3 | 0,8 |
| Итого | 4,793 | 13 964,0 | 13 950,0 | 14,0 |

В 2023 году по результатам проведенных электронных аукционов администрацией округа было заключено пять муниципальных контрактов:

Ремонт автомобильной дороги ул. Красноармейская пгт Лебяжье

Ремонт автомобильной дороги ул. Авиационная пгт Лебяжье

Ремонт автомобильной дороги ул. Мелиораторов пгт Лебяжье

Ремонт автомобильной дороги ул. Некрасова пгт Лебяжье

Ремонт автомобильной дороги проезд с ул. Комарова на ул. Красноармейская пгт Лебяжье.

Сумма экономии бюджетных средств от проведения аукционов составила 449,5 тыс. рублей.

Согласно документам о приемке выполненных работ по четырем муниципальным контрактам на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог ул. Авиационная, ул. Мелиораторов, проезд от ул. Комарова до ул. Красноармейская, ул. Некрасова все предусмотренные муниципальными контрактами работы были выполнены в полном объеме в установленный срок и приняты Заказчиком без замечаний. Согласно техническим заданиям подрядчиками выполнены работы по восстановлению поперечного профиля проезжей части щебеночных покрытий с добавлением нового материала (щебень М-400 фр.16-31,5). Решение о приемке выполненных работ Заказчиком принималось комиссионно. Оплата работ произведена в соответствии с условиями контракта.

Строительный контроль по всем заключенным контрактам осуществлялся на безвозмездной основе КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» в соответствии с заключенными договорами.

В соответствии с условиями муниципальных контрактов на все выполненные работы установлен гарантийный срок – 4 года, оформлены гарантийные паспорта.

Отмечены факты ненадлежащей приемки выполненных работ администрацией округа, при отсутствии полного пакета исполнительной документации, предусмотренного муниципальными контрактами, в том числе документов, подтверждающих качество используемых материалов: по всем 4 контрактам подрядчиками не в полном объёме предоставлена исполнительная документация, предусмотренная условиями муниципальных контрактов. В её составе отсутствуют акты отбора образцов (проб), протоколы испытаний дорожно-строительных материалов (щебня), а также свидетельство о поверке средств измерения, предусмотренные муниципальным контрактом.

В ходе контрольного мероприятия проведены осмотры автомобильных дорог, на которых в 2023 году выполнены работы по ремонту.  Произведены замеры ширины проезжей части. При осмотре автомобильных дорог ул. Авиационная, ул. Мелиораторов, проезд от ул. Комарова до ул. Красноармейская замечаний, отклонений не установлено.

После приемки выполненных работ по ремонту автомобильной дороги ул. Некрасова в адрес администрации округа и прокуратуру Лебяжского района поступали многочисленные жалобы от жителей ул. Некрасова и близлежащих улиц по поводу большого объёма известковой пыли от щебня с приложением фотографий, а также в связи с тем, что по улице Некрасова двигается большегрузная техника, спустя год эксплуатации на дороге вновь появились выбоины, ямы различной глубины.

В ходе осмотра автодороги ул. Некрасова жалобы населения подтвердились, было отмечено, что по всей протяженности улицы Некрасова отмечены многочисленные выбоины и ямы, особенно глубокие имеются на участке дороги от ул. Петра Казанцева до ул. Комарова, где местами глубина выбоин более 5 см (Акт осмотра от 18.10.2024).

Несмотря на явные дефекты щебеночного покрытия, документы на устранение дефектов в период гарантийного срока в соответствии с пунктом 5.1.46. муниципального контракта № 0340200003323006787-01 от 02.06.2023 года, администрацией Лебяжского муниципального округа в адрес ООО «ДОРСТРОЙ» не направлялись. Данные факты указывают на то, что администрацией Лебяжского муниципального округа не осуществляется контроль за состоянием гарантийных участков.

Работы по ремонту автомобильной дороги ул. Красноармейская на сегодняшний день не  приняты, идут судебные тяжбы. Решением Арбитражного суда Кировской области от 20.11.2024 года было определено взыскать с администрации Лебяжского муниципального округа в пользу ООО «Ремстройсервис» 11 284,3 тыс. рублей, в том числе 9 043,36 тыс. рублей – долг по контракту; 2 240,94 тыс. рублей – пени. Кроме этого, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 78,1 тыс. рублей и расходы на выплату вознаграждения эксперту в сумме 207,33 тыс. рублей.

Администрацией Лебяжского муниципального округа в настоящее время проводится работа по подготовке апелляции на решение Арбитражного суда Кировской области от 20.11.2024 года и рецензии на экспертное заключение.

Администрацией округа заключается договор с гражданкой Русин О.В. на оказание услуг по представлению интересов администрации Лебяжского муниципального округа в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Кировской области и подготовке документов для представления интересов в Арбитражном суде Кировской области. Администрация Лебяжского муниципального округа могла добиться результата без дополнительных затрат при выполнении юристом своих должностных обязанностей. Из чего следует, что бюджетные средства в размере 58,38 тыс. рублей исполнены с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При оценке эффекта от предоставления субсидии проведено сравнение: при ремонте автодорог в 2023 году ул. Некрасова, ул. Авиационная, ул. Мелиораторов, проезд с ул. Комарова на ул. Красноармейскую были выбраны одинаковые виды работ и строительные материалы. В ходе визуального смотра автомобильных дорог ул. Авиационная и ул. Мелиораторов, проезд с ул. Комарова на ул. Красноармейскую каких-либо явных замечаний не было отмечено. В ходе осмотра автодороги ул. Некрасова отмечены многочисленные выбоины различной ширины и глубины (акт осмотра от 18.10.2024).

Следовательно, результаты осмотра позволяют сделать вывод, что при выборе вида дорожных работ на ул. Некрасова пгт Лебяжье администрацией округа не были учтены условия эксплуатации данной дороги: интенсивность движения, состав движения, провозная способность. Автомобильная дорога ул. Некрасова ведет по направлению, где находятся: стоянка техники АО «Вятавтодор», пилорамы индивидуальных предпринимателей, магазины, гостиница, куда регулярно проезжает большегрузная техника, проезд которой по данной дороге способствует разрушению дорожного полотна.

Таким образом, при подготовке технического задания на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Некрасова пгт Лебяжье администрацией Лебяжского муниципального округа не были учтены условия эксплуатации данной дороги (интенсивность движения, состав движения, провозная способность), что привело её к быстрому разрушению и в результате спустя один год эксплуатации автомобильная дорога снова требует ремонта, что говорит о том, что бюджетные средства на ремонт ул. Некрасова в сумме 2 160,84 тыс. руб. использованы с нарушением принципа эффективности, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В 2024 году заключен муниципальный контракт  на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог Лебяжского муниципального округа. Общая стоимость работ по контракту - 13 265 799,70 рублей: 1) ул. Заречная пгт Лебяжье восстановление профиля гравийной дороги с добавлением нового материала смесь песчано-гравийная (ПГС) 0,338 км, стоимость работ – 328 886,03 руб.; 2) ул. Строителей с. Красное восстановление профиля гравийной дороги с добавлением нового материала смесь песчано-гравийная 0,6 км, стоимость работ – 494 194,74 руб.; 3) участок автомобильной дороги Лебяжье-Лаж-Кузнецово восстановление профиля щебеночной дороги с добавлением нового материала 4,211 км, стоимость работ 12 442 718,93 рублей.

Согласно актам о приемке выполненных работ предусмотренные муниципальным контрактом на ремонт автомобильной дороги Лебяжье-Лаж-Кузнецово участок км18+711- км18+947 и участок км14+500-км18+711, выполнены в полном объеме и в установленный срок. Оплата работ за счет средств местного бюджета произведена в соответствии с условиями контракта. За счет средств субсидии администрацией округа допущено нарушение срока оплаты, просрочка составила 5 дней. Причина несвоевременной оплаты связана с некачественным предоставлением должностным лицом пакета документов в министерство транспорта Кировской области, необходимых для перечисления субсидии.

Несмотря на то, что своим правом на взыскание с заказчика неустойки за несвоевременную оплату по контракту подрядная организация не воспользовалась, стоит отметить, что несвоевременная оплата выполненных работ является правонарушением, за которое наступает административная ответственность.

В ходе контрольного мероприятия был произведен осмотр участка автомобильной дороги Лебяжье-Лаж-Кузнецово, произведены замеры ширины проезжей части. Расхождений с объемами, заявленными в акте КС-2 и ведомости контрольных измерений и испытаний, произведенных при приемке законченных работ, не установлено. Между тем отмечены многочисленные выбоины глубиной до 5 см.

Дополнительным соглашением №2 от 05.09.2024 муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог Лебяжского муниципального округа от 12 июля 2024 года № 0340200003324008133-01 по соглашению сторон был расторгнут и внесены соответствующие изменения в Контракт в связи с исключением работ по ремонту автомобильных дорог ул. Заречная пгт Лебяжье и ул. Строителей с. Красное.

Причиной расторжения контракта послужило то, что на ремонт автомобильных дорог ул. Заречная и ул. Строителей требовалась песчано-гравийная смесь (ПГС) и в связи с невозможностью уплотнения ПГС, произведенного в карьере «Приверх» до требуемых параметров, по соглашению сторон муниципальный контракт в части ремонта автомобильных дорог ул. Заречная и ул. Строителей был расторгнут.

По согласованию с министерством транспорта Кировской области на ремонт автомобильной дороги ул. Заречная был подготовлен локальный сметный расчет по восстановлению профиля щебеночной дороги с добавлением нового материала щебня протяженностью 0,346 км и проверен КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области».

В ходе проверки было установлено, что на автомобильную дорогу ул. Заречная имеется 2 технических паспорта: от 01.11.2022 года и от 15.08.2024 года. В соответствии с техническим паспортом, утвержденным главой округа Обуховой Т.А. от 01.11.2022 года автомобильная дорога ул. Заречная протяженностью 0,801 км относится к V категории. Тип покрытия на км 0,000 - км 0,346 песчано-гравийная смесь, км 0,346 – км 0,564 грунтовое естественное, км 0,564 – км 0,801 песчано-гравийная смесь (далее – ПГС).

В соответствии с техническим паспортом, утвержденным главой округа Обуховой Т.А. от 15.08.2024 года тип покрытия на км 0,000 - км 0,346 щебень, км 0,346 – км 0,564 грунт, км 0,564 – км 0,801 песчано-гравийная смесь.

В акте осмотра автомобильной дороги ул. Заречная на км 0,000 - км 0,338 от 02.08.2023 тип покрытия – гравий. В перечне автомобильных дорог, которые будут включены в ремонт дорог в 2024 году, участок ул. Заречная на км 0,000 - км 0,338 – гравийный.

В ходе проверки было выяснено, что на момент заключения контракта на выполнение работ по ремонту покрытие участка автодороги, подлежащий ремонту, было гравийным. Для снятия социальной напряженности населения (неоднократные обращения жителей по несогласию с ремонтом дороги материалом ПГС в связи с уклоном дороги и возможность смыва ПГС после зимнего периода) было принято решение о замене строительного материала на щебень и разработке нового технического паспорта.

Согласно актам о приемке выполненных работ предусмотренные муниципальным контрактом на ремонт автомобильной дороги ул. Заречная пгт Лебяжье протяженностью 0,346 км выполнены в полном объеме и в установленный срок. Оплата работ произведена в соответствии с условиями контракта. В ходе осмотра автомобильной дороги ул. Заречная отклонений не установлено.

Строительный контроль по заключенным контрактам в 2024 году осуществлялся на безвозмездной основе КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» в соответствии с заключенными договорами.

Проверка показала, что по контрактам, заключенным в 2024 году, подрядчиками не в полном объёме предоставлена исполнительная документация, предусмотренная условиями муниципальных контрактов. В её составе отсутствует свидетельство о поверке средств измерения, предусмотренное муниципальным контрактом.

Достижение показателей результативности предоставления Субсидии, установленных в Соглашении от 17.03.2023 № 022М, администрацией округа выполнено не в полном объёме.

В связи с некачественным выполнением работ подрядчиком по ремонту автомобильной дороги ул. Красноармейская пгт Лебяжье акт приемки выполненных работ администрацией Лебяжского муниципального округа не был подписан, в результате средства Субсидии в сумме 11 005,6 тыс. рублей не были использованы. В настоящее время данная ситуация рассматривается в Арбитражном суде Кировской области.

Вместе с тем, в 2023 году достигнуты следующие показатели результативности предоставления Субсидии, установленные в Соглашении № 022М от 17.03.2023 - выполнен ремонт автомобильных дорог в пгт Лебяжье:

- ул. Авиационная протяженностью 0,351 км,

- ул. Мелиораторов протяженностью 0,336 км,

- ул. Некрасова протяженностью 1,003 км,

- проезд с ул. Комарова на ул. Красноармейская протяженностью 0,368 км.

Достижение показателей результативности предоставления Субсидии, установленных в Соглашении № 021М от 09.02.2024 с учетом дополнительного соглашения от 22.10.2024 № 021М-2, в 2024 году администрацией округа обеспечено – выполнен ремонт автомобильных дорог:

- Лебяжье-Лаж-Кузнецово протяженностью 4,447 км;

- ул. Заречная пгт Лебяжье протяженностью 0,346 км.

Фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных соглашениями, а также недостоверного предоставления отчетности об их использовании, не установлено.

Реализация мероприятий, финансируемых с привлечением субсидии на ремонт дорог, осуществлялась в рамках муниципальной программ «Развитие транспортной системы». Программой для оценки эффективности реализации, кроме протяженности отремонтированных дорог, предусмотрен целевой показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения». Как показала проверка, значение данного показателя изначально занижены и не согласуются с данными статистики (отчет 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). Согласно отчетам о реализации муниципальных программ работы по ремонту автомобильных дорог в 2022-2023 годах никак не повлияли на долю дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Необъективное установление целевых показателей, отсутствие взаимосвязи показателей с планируемыми мероприятиями, вызывают сомнения в эффективности планируемых мероприятий муниципальных программ.

Также отмечено, что отдельное мероприятие муниципальной программы «ремонт автомобильной дороги Лебяжье-Лаж-Кузнецово» отнесено к обобщенному мероприятию «Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них в границах населенных пунктов». При этом в МП включено отдельное мероприятие «Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них вне границ населенных пунктов» с нулевыми показателями.

Проверка показала, что фактически выполненные работы по ремонту автомобильных дорог с привлечением субсидии из областного бюджета в 2024 году не соответствуют предмету голосования граждан.

| Объект, выбранный населением по итогам опрос-голосования | Фактическое выполнение работ |
| --- | --- |
| Участок автомобильной дороги Лебяжье-Лаж-Кузнецово участок от км 11+100 до км 50+465 протяженностью 39,365 км | Участок автомобильной дороги Лебяжье - Лаж - Кузнецово участок (км14+500 – км18+947) протяженностью 4,447 км |

Из приведенных данных следует, что некачественная подготовительная работа по формированию перечня объектов, включенных в опрос-голосование, не оправдала ожидания населения, так в 2023 году на голосование был представлен участок автомобильной дороги Лебяжье-Лаж-Кузнецово от км 11+100 до км 50+465, а работы были проведены в 2024 году только на участке км 14+500 – км18+947, или 11,3%. В 2024 году в перечень объектов для голосования для проведения ремонта автодорог в 2025 году была вновь включена автомобильная дорога Лебяжье-Лаж-Кузнецово, а именно участок автодороги Лебяжье-Лаж-Кузнецово протяженностью 2 км, что вызвало недовольство населения по поводу того, что в 2023 году население уже проголосовало за ремонт всей дороги и почему нужно снова голосовать за эту дорогу.

Одним из условий выбора объектов является то, что протяженность ремонтируемого участка должна обеспечивать доведение до нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дороги на всей своей протяженности. Однако объемы выделяемых субсидий не позволили привести в нормативное состояние дорогу Лебяжье-Лаж-Кузнецово.

По итогам опрос-голосования, проводимого в 2024 году для отбора объектов, на которых будут выполнены работы по ремонту в 2025 году, наибольшее число человек – 131, или 30,5% от числа принимавших участие в голосовании, проголосовали за автомобильную дорогу Лебяжье-Лаж-Кузнецово протяженностью 2 км.

Указанные факты свидетельствуют о недостаточной работе администрации Лебяжского муниципального округа по исполнению полномочий главного распорядителя средств местного бюджета, что не позволяет получать максимальный эффект от использования бюджетных средств.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией Лебяжского муниципального округа в целях устранения выявленных нарушений и недостатков, а также причин и условий, им способствовавших, внесено представление главе Лебяжского муниципального округа.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу Лебяжского муниципального округа и главе Лебяжского муниципального округа, а также в прокуратуру Лебяжского района.

Председатель

Контрольно-счётной комиссии

Лебяжского муниципального округа                                          О. Н. Плотникова