

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | |
| 18.03.2025 |  | № | 180 |
| Пгт Лебяжье | | | |

**О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского района от 30.09.2024 № 546 «Об утверждении муниципальной программы Лебяжского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа»»**

В соответствии с постановлением администрации Лебяжского района Кировской области от 10.08.2021 № 278 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Лебяжский муниципальный округ Кировской области», администрация Лебяжского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Лебяжского района от 30.09.2024 № 546 «Об утверждении муниципальной программы Лебяжского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента его опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Лебяжского муниципального округа |  | Т.А. Обухова |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Лебяжского муниципального округа

от 18.03.2025 № 180

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**к муниципальной программе**

**«Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа»**

1. В паспорте муниципальной программы:
   1. Cтроку «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | |  | | --- | | Источники финансирования | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого | | всего | 52250144,00 | 35339200,00 | 35567600,00 | 123156944,00 | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | 40303000,00 | 24702000,00 | 24420000,00 | 89425000,00 | | местный бюджет | 11947144,00 | 10637200,00 | 11147600,00 | 33731944,00 | | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1. В разделе 3. «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» мероприятие «Субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов» изложить в новой редакции следующего содержания: «Пассажирские перевозки на внутримуниципальных маршрутах»
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
   1. Абзац 2 изложить в новой редакции следующего содержания: «Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджетов составит 123156944,00рублей, в том числе средства областного бюджета – 89425000,00рублей, средства местного бюджета 33731944,0рублей».
   2. Таблицу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Год | Источник финансирования | | | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источ. | итого |
| 2025 | 40303000,00 | 11947144,00 | 0,00 | 52250144,00 |
| 2026 | 24702000,00 | 10637200,00 | 0,00 | 35339200,00 |
| 2027 | 24420000,00 | 11147600,00 | 0,00 | 35567600,00 |
| Всего за период реализации муниципальной программы | 89425000,00 | 33731944,0 | 0,00 | 123156944,00 |

1. Приложение № 2 к муниципальной программе «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции, согласно приложению 3.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

Приложение № 2

к Муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (рублей) | | | |
| 2025 год | 2026год | 2027год | Итого |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа | Всего | 11947144,00 | 10637200,00 | 11147600,00 | 33731944,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 11947144,00 | 10637200,00 | 11147600,00 | 33731944,00 |
| 1.1. | Мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 9498200,00 | 9637200,00 | 10147600,00 | 29283000,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 9498200,00 | 9637200,00 | 10147600,00 | 29283000,00 |
| 1.1.1. |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | Всего | 251150,00 | 249550,00 | 246700,00 | 747400,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 251150,00 | 249550,00 | 246700,00 | 747400,00 |
| 1.1.2. |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в границах населенных пунктов | Всего | 9247050,00 | 9387650,00 | 9900900,00 | 28535600,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 9247050,00 | 9387650,00 | 9900900,00 | 28535000,00 |
| 1.2. | Мероприятие | Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего | 15500,00 | 0,00 | 0,00 | 15500,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 15500,00 | 0,00 | 0,00 | 15500,00 |
| 1.2.1 |  | Ремонт автомобильной дороги Лебяжье-Лаж-Кузнецово | Всего | 9046,00 | 0,00 | 0,00 | 9046,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 9046,00 | 0,00 | 0,00 | 9046,00 |
| 1.2.2 |  | Ремонт автомобильной дороги ул. Советская пгт. Лебяжье | Всего | 6454,00 | 0,00 | 0,00 | 6454,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 6454,00 | 0,00 | 0,00 | 6454,00 |
| 1.3. | Мероприятие | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 1400944,00 | 0,00 | 0,00 | 1400944,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 1400944,00 | 0,00 | 0,00 | 1400944,00 |
| 1.4. | мероприятие | Пассажирские перевозки на внутримуниципальных маршрутах | Всего | 1032500,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3032500,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 1032500,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3032500,00 |
| 1.4.1 |  | Муниципальная поддержка автомобильного транспорта | Всего | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3000000,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3000000,00 |
| 1.4.2 |  | Страхование автомобиля ГАЗель | Всего | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |  |
| 1.4.3 |  | Транспортный налог (ГАЗель) | Всего | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 |
| 1.4.4 |  | Субсидия АО КПАТ | Всего | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| Ответственный исполнитель-администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа | Всего | 52250144,00 | 35339200,00 | 35567600,00 | 123156944,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 40303000,00 | 24702000,00 | 24420000,00 | 89425000,00 |
| Местный бюджет | 11947144,00 | 10637200,00 | 11147600,00 | 33731944,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | мероприятие | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 34358200,00 | 34339200,00 | 34567600,00 | 103265000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 24860000,00 | 24702000,00 | 24420000,00 | 73982000,00 |
| Местный бюджет | 9498200,00 | 9637200,00 | 10147600,00 | 29283000,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | Всего | 25111150,00 | 24951550,00 | 24666700,00 | 74729400,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 24860000,00 | 24702000,00 | 24420000,00 | 73982000,00 |
| Местный бюджет | 251150,00 | 249550,00 | 246700,00 | 747400,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в границах населенных пунктов | Всего | 9247050,00 | 9387650,00 | 9900900,00 | 28535600,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 9247050,00 | 9387650,00 | 9900900,00 | 28535600,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие | Ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего | 15458500,00 | 0,00 | 0,000 | 15458500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 15443000,00 | 0,00 | 0,00 | 15443000,00 |
| Местный бюджет | 15500,00 | 0,00 | 0,00 | 15500,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 |  | Ремонт автомобильной дороги Лебяжье-Лаж-Кузнецово | Всего | 9022450,00 | 0,00 | 0,00 | 9022450,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 9013404,00 | 0,00 | 0,00 | 9013404,00 |
| Местный бюджет | 9046,00 | 0,00 | 0,00 | 9046,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 |  | Ремонт автомобильной дороги ул. Советская пгт. Лебяжье | Всего | 6436050,00 | 0,00 | 0,00 | 6436050,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 6429596,00 | 0,00 | 0,00 | 6429596,00 |
| Местный бюджет | 6454,00 | 0,00 | 0,00 | 6454,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Всего | 1400944,00 | 0,00 | 0,00 | 1400944,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1400944,00 | 0,00 | 0,00 | 1400944,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 |  | Пассажирские перевозки на внутримуниципальных маршрутах | Всего | 1032500,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3032500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1032500,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3032500,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | мероприятие | Муниципальная поддержка автомобильного транспорта | Всего | 1000000,00 | 1000000,0 | 1000000,0 | 3000000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 3000000,0 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 |  | Страхование автомобиля ГАЗель | Всего | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 |  | Транспортный налог (ГАЗель) | Всего | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 |  | Субсидия АО КПАТ | Всего | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  |  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_