- Муниципальная программа

в области энергосбережении и повышения энергетической эффективности (наименование) муниципального района Кировской области

за период с 1 апреля по 30 июня 2025 года

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики Лебяжского округа за счет эффективного использования энергетических ресурсов;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет Лебяжского округа за счет сокращения расходов на энергоресурсы;

- снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организации за энергетические ресурсы.

Задачи муниципальной программ:

- сократить безучетное потребление энергетических ресурсов и повысить эффективность использования топлива, энергии, холодной воды в том числе в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования;

- сократить потери энергоресурсов;

- сократить расход топлива, электрической энергии на единицу тепла до нормативного;

- сократить расходы бюджетных средств на энергоресурсы;

- обеспечить единую информационную и пропагандистскую политику в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди населения и других групп потребителей.

Срок реализации – 2025-2027 годы.

Общий объем финансирования муниципальной программы 1 900 тыс. рублей из средств местного бюджета.

1. Постановление администрации Лебяжского муниципального округа от 18.03.2025 № 176 «О внесении изменений в постановление Лебяжского муниципального округа от 07.10.2024 №551«Об утверждении муниципальной программы Лебяжского муниципального округа Кировской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Скорректирован объем финансового обеспечения муниципальной программы 
и составляет – 5 905,639 тыс. рублей, средства областного бюджета – 324,500 тыс. рублей; средства местного бюджета – 5 581,139 тыс. рублей.

Информация о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Лебяжского муниципального округа Кировской области

во II квартале 2025 года

| Показатель |  | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2025 год (тыс. руб.) |  | Лимит на 2025 год (тыс. руб.) | Выполнено в 2025 году (тыс. руб.) | Профинансировано в 2025 году (тыс. руб.) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  | ВСЕГО: | 2 681,039 |  | 2 681,039 | 862,46317 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 162,2 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 2 518,839 |  | 2 518,839 | 862,46317 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Обслуживание уличного освещения на территории Лебяжского муниципального округа | ВСЕГО: | 1 450 | 1 450 |  | 767,49229 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 450 | 1 450 |  | 767,49229 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.1 | Оплата потреблённой электроэнергии | ВСЕГО: | 600 | 600 |  | 425,67544 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 600 | 600 |  | 425,67544 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22 | Информирование населения о способах уменьшения расхода электрической энергии на территории Лебяжского муниципального округа | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Информирование населения о способах уменьшения расхода тепловой энергии на территории Лебяжского муниципального округа | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятия по устройству и модернизации уличного освещения населенных пунктов | ВСЕГО: | 486,700 | 486,700 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 162,200 | 162,200 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 324,500 | 324,500 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5 | Мероприятия по организации и техприсоединению уличного освещения в населенных пунктах округа | ВСЕГО: | 744,339 | 744,339 |  | 94,97088 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 744,339 | 744,339 |  | 94,97088 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Мошкин Андрей Владимирович

8(83344) 2-01-91