- Муниципальная программа

в области энергосбережении и повышения энергетической эффективности (наименование) муниципального района Кировской области

за период с 1 июля по 30 сентября 2025 года

1. Постановление администрации Лебяжского муниципального округа от 14.07.2025 № 493 «О внесении изменений в постановление Лебяжского муниципального округа от 07.10.2024 №551«Об утверждении муниципальной программы Лебяжского муниципального округа Кировской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Скорректирован объем финансового обеспечения муниципальной программы 
и составляет – 5 685,913 тыс. рублей, средства областного бюджета – 324,500 тыс. рублей; средства местного бюджета – 5 361,413 тыс. рублей.

Информация о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Лебяжского муниципального округа Кировской области

в III квартале 2025 года

| Показатель |  | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2025 год (тыс. руб.) |  | Лимит на 2025 год (тыс. руб.) | Выполнено в 2025 году (тыс. руб.) | Профинансировано в 2025 году (тыс. руб.) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  | ВСЕГО: | 2711,313 |  | 2711,313 | 1414,86674 | 1414,86674 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 162,200 |  | 162,200 | 161,56668 | 161,56668 |  |
|  |  | Местный бюджет | 2549,113 |  | 2549,113 | 1253,30006 | 1253,30006 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Обслуживание уличного освещения на территории Лебяжского муниципального округа | ВСЕГО: | 1 392,474 | 1 392,474 |  | 949,27705 | 949,27705 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 392,474 | 1 392,474 |  | 949,27705 | 949,27705 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.1 | Оплата потреблённой электроэнергии | ВСЕГО: | 600 | 600 |  | 476,94715 | 476,94715 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 600 | 600 |  | 476,94715 | 476,94715 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 22 | Информирование населения о способах уменьшения расхода электрической энергии на территории Лебяжского муниципального округа | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Информирование населения о способах уменьшения расхода тепловой энергии на территории Лебяжского муниципального округа | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятия по устройству и модернизации уличного освещения населенных пунктов | ВСЕГО: | 324,500 | 324,500 |  | 323,13337 | 323,13337 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 162,200 | 162,200 |  | 161,56668 | 161,56668 |  |
|  |  | Местный бюджет | 162,300 | 162,300 |  | 161,56669 | 161,56669 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5 | Мероприятия по организации и техприсоединению уличного освещения в населенных пунктах округа | ВСЕГО: | 744,339 | 744,339 |  | 142,45632 | 142,45632 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 744,339 | 744,339 |  | 142,45632 | 142,45632 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Мошкин Андрей Владимирович

8(83344) 2-01-91