СОГЛАСОВАНО

Глава Лебяжского

муниципального округа

______________ Т.А.Обухова

«___» _____________ 2026 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе»

| Ответственный исполнитель: | сектор информационных систем |
| --- | --- |
| Отчетный год: | 2025 год |
| Непосредственный исполнитель: | Ведущий специалист по информационным системам |

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Лебяжском

муниципальном округе».

Муниципальная программа Развитие информационного общества Лебяжского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Лебяжского района от 08.10.2021 № 350.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие информационного общества Лебяжского муниципального округа» является администрация Лебяжского муниципального округа (сектор информационных систем).

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Основной целью Программы является: повышение эффективности и информационной открытости муниципального управления за счет применения информационно - коммуникационных технологий.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- обеспечение развития цифровой инфраструктуры Лебяжского муниципального округа;

-обеспечение информационной безопасности личности, предпринимательства и государственных интересов Лебяжского муниципального округа;

- повышение эффективности работы органов местного самоуправления на территории Лебяжского муниципального округа за счет автоматизации управленческих процессов, внедрения и развития электронного документооборота на всех уровнях взаимодействия;

- оказание содействия организациям сферы информационных технологий в развитии цифровой экономики в Лебяжского муниципального округа;

- внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления Лебяжского муниципального округа в использовании преимущественно отечественного программного обеспечения.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе»

В ходе реализации МП «Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе» в 2025 году выявлены следующие факторы, повлиявшие на ее реализацию:

К числу положительных факторов необходимо отнести то, что финансирование программы было заложено в объеме, достаточном для финансирования первоочередных потребностей администрации.

В то же время существует необходимость в увеличении объема  финансирования программы, т.к. оргтехника, программное обеспечение очень быстро устаревают и требуют постоянного обновления, замены.  Больше внимания следует уделять защите информации от внешних воздействий.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе»

за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые ассигнования на 2025 год (рублей) | Кассовые расходы за 2025 год (рублей) | Отношение кассовых расходов к плановым ассигнованиям (в процентах) | результат реализации мероприятия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе» | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич, ведущий специалист по информационным системам) | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | всего | 336297 | 335128 | 99,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 336297 | 335128 | 99,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич ведущий специалист по информационным системам) | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | всего | 0 | 0 | 0 | Обрабатываются заявления на оказание муниципальных услуг, поступившие через систему ПГС. Ведется работа в ресурсе ГУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Поддержка функционирования и развитие официального сайта органов местного самоуправления Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич, ведущий специалист по информационным системам) | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | всего | 0 | 0 | 0 | Сайт регулярно обновляется; размещенная на нем информация актуализируется |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Обеспечение безопасности функционирования информационных систем администрации Лебяжского муниципального округа | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич ведущий специалист по информационным системам) | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | всего | 0 | 0 | 0 | Безопасность функционирования информационных систем обеспечивается за счет закупленного ранее антивирусного ПО, усовершенствованию безопасности сети |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Обеспечение информационного взаимодействия между подразделениями администрации Лебяжского муниципального округа, представительным органом Лебяжского муниципального округа, другими муниципальными учреждениями | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич, ведущий специалист по информационным системам) | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | всего | 0 | 0 | 0 | Подведомственным организациям постоянно оказывается консультационная помощь |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Обеспечение администрации Лебяжского муниципального округа современной компьютерной и организационной техникой | администрация Лебяжского муниципального округа Кировской области (Черняев Александр Юрьевич ведущий специалист по информационным системам) | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | всего | 336297 | 335128 | 99,7 | Произведена закупка и частичная замена ПК взамен устаревших, закуплены МФУ, источники бесперебойного питания. |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 336297 | 335128 | 99,7 |  |

Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы «Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе»

Реализация и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках муниципальной программы не осуществлялись.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество принятых запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг (среднее значение в год) | единиц | 1557 | 30 | 1600 |  |  |  |
| 2 | Количество межведомственных запросов (среднее значение в месяц) | единиц | 140 | 40 | 160 |  |  |  |
| 3 | Доля электронного документооборота между администрацией и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации Лебяжского муниципального округа | проценты | 100 | 70 | 100 |  |  |  |
| 4 | Доля структурных подразделений администрации Лебяжского муниципального округа, подключенных к единой сети к общему числу структурных подразделений администрации Лебяжского муниципального округа | проценты | 100 | 85 | 100 |  |  |  |
| 5 | Доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации Лебяжского муниципального округа | проценты | 90 | 90 | 90 |  |  |  |
| 6 | Среднее время простоя информационных систем, компьютерной и оргтехники при проведении ремонтных и профилактических работ | часов в месяц | 1 | 2 | 1 |  |  |  |
| 7 | Доля серверов и рабочих станций, поврежденных вредоносными программами (вирусами), к их общему количеству | проценты | 2 | 3 | 0 |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  | Оценка эффективности показателей (в %) | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество принятых запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг (среднее значение в год) | единиц | 30 | 1600 | 100 | 5333 |
| 2 | Количество межведомственных запросов (среднее значение в месяц) | единиц | 40 | 160 | 100 | 400 |
| 3 | Доля электронного документооборота между администрацией и Правительством Кировской области в общем объеме документооборота в администрации Лебяжского муниципального округа | проценты | 70 | 100 | 100 | 142,8 |
| 4 | Доля структурных подразделений администрации Лебяжского муниципального округа, подключенных к единой сети к общему числу структурных подразделений администрации Лебяжского муниципального округа | проценты | 85 | 100 | 100 | 117,6 |
| 5 | Доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации Лебяжского муниципального округа | проценты | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 6 | Среднее время простоя информационных систем, компьютерной и оргтехники при проведении ремонтных и профилактических работ | часов в месяц | 2 | 1 | 100 | 200 |
| 7 | Доля серверов и рабочих станций, поврежденных вредоносными программами (вирусами), к их общему количеству | проценты | 3 | 0 | 100 | 100 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет: П= (100+100+100+100+100+100+100)/7=100

У=335128/336297*100%=99,7%

Э= (100+99,7)/2=99,85%

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году составила 99,95%. В соответствии со шкалой значений интегральной оценки она выше 80 %.

Таким образом, муниципальную программу «Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе» можно признать эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе»

1. Дальнейшую реализацию мероприятий по развитию информационного общества продолжить в рамках МП «Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе».

2. Предусмотреть в  бюджете муниципального образования Лебяжский муниципальный  округ Кировской области на 2026 год финансирование на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе».

Управляющий делами администрации

Лебяжского муниципального округа                           Т.И. Логинова